ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК № 6 (24)

октябрь – 2009

Содержание:

СЛОВО – АУДИТОРУ

- Галина БАНЕВИЧ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОГОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж» за 2008 год»

- Наталья ДАЙНЕКО. Отчет о результатах  проверки обеспечения сохранности и эффективности использования областного государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным специализированным учреждением «Областное имущественное казначейство»

- Ольга НАШИВОЧНИКОВА. Отчет по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2008 году на строительство объектов газификации. Выборочно проверка объектов с начала строительства».

ПОСЛЕ  ПРОВЕРКИ

СЛОВО – АУДИТОРУ

Галина БАНЕВИЧ. Фото Г. Баневич

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОГОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж» за 2008 год».

Проверяемый период: 2008 год.

Перечень проверенных объектов: Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Томский экономико-промышленный колледж».

Контрольным мероприятием установлено:

Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Томский экономико-промышленный колледж» (далее – ОГОУ СПО «ТЭПК», Колледж) является некоммерческой организацией, созданной в 1942 году, реализующей профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базового и повышенного уровней, начального профессионального образования и дополнительного образования, финансируемой из областного бюджета. Колледж переименовывался: из Томского механического техникума в Томский машиностроительный техникум; в 1999 году из Томского машиностроительного техникума - в ГОУ СПО Томский экономико-промышленный техникум, который в 2005 году, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.12.2004 № 1565-р, был передан в ведение Томской области; в 2006 году из ГОУ СПО Томский экономико-промышленный техникум - в ОГОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж». В 2007 году Колледж был реорганизован путем присоединения к нему ОГОУ НПО «Томский радиомеханический профессиональный лицей № 16». Учредителем Колледжа является Управление начального профессионального образования Томской области (далее – УНПО Томской области).

I. В ходе контрольного мероприятия был проверен ряд вопросов образовательной деятельности Колледжа: лицензирование и аккредитация; состав контингента обучающихся; выполнение контрольных цифр приема и установлено следующее.

1. Численность обучающихся в ОГОУ СПО «ТЭПК» (приведенная к очной форме обучения) по состоянию на 01.01.2009 составляла 1 498 человек или 67,1 % от предельной численности по лицензии – 2 233 человека, в том числе по г. Томску - 61,9%.

2. Имели место факты несоблюдения лицензионных требований в филиалах Колледжа в с. Первомайское и с. Подгорное. Численность обучающихся,  по состоянию на 01.01.2009,  в филиале с. Подгорное на 33 человека превышала предельную численность, установленную лицензией; в филиале с. Первомайское - на 37 человек.

3. Выборочной проверкой деятельности филиалов установлены факты незаконного осуществления образовательной деятельности филиалами Колледжа в г. Кызыл республики Тыва и в с. Зырянское. В нарушение п. 6 ст. 33 Закона РФ «Об образовании» и п. 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.10.2000  № 796,  в 2008 году филиалом в г. Кызыл образовательная деятельность осуществлялась при отсутствии лицензии на образовательную деятельность, филиалом в с. Зырянское - по специальностям, не указанным в лицензии. Общая сумма денежных средств, полученных в оплату стоимости обучения граждан за 2008 год по филиалу в г. Кызыл, составила 895,5 тыс. руб., за обучение по специальностям, не указанным в лицензии филиала в с. Зырянское,  - 63 тыс. руб.

4. В нарушение п. 16 ст. 33 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» в 2008 году 18 выпускникам Колледжа выданы дипломы базового уровня о среднем профессиональном образовании по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» при отсутствии государственной аккредитации данной образовательной программы.

5. В нарушение п. 4.3 Устава Колледжа при формировании плана приема студентов на обучение в г. Томске и филиалах Колледжа не обеспечено соответствие контрольным цифрам по специальностям СПО, доведенным приказом УНПО Томской области,  - 425 мест. Количество бюджетных мест на 2008 год, утвержденное директором Колледжа в Заданиях по набору, составило 420. Утвержденная Заданиями по набору в Колледж и его филиалы структура приема не соответствует структуре приема, доведенной УНПО Томской области. Задания по набору также не соответствуют по структуре уточненному плану, направленному руководством Колледжа в УНПО Томской области.

6. Сверх утвержденных контрольных цифр приема на бюджетные места по специальностям СПО в 2008 году принято 35 человек. Значительно превышен план приема на очную форму обучения по гуманитарным специальностям («Правоведение», «Налоги и налогообложение», «Экономика и бухгалтерский учет», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»): на 175 бюджетных мест зачислено 299 человек. При этом ни одного человека не зачислено на очную форму обучения по специальностям «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Профессиональное обучение» и «Земельно-имущественные отношения», (контрольная цифра – 75 мест), существенно не выполнен план приема по специальности «Электронные приборы и устройства» (при контрольной цифре в  25 мест зачислено 4 человека).

7. Правилами приема в Томский экономико-промышленный колледж в 2008 году, утвержденными директором Колледжа, предусмотрено, что подготовку по очной и заочной формам обучения ведут Колледж, его филиалы и представительства (п. 1.13), что противоречит ст. 55 ГК РФ, согласно которой представительство лишь представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

8. Установлены факты нарушений приемной комиссией Правил приема в Томский экономико-промышленный колледж в 2008 году, утвержденных директором Колледжа:

- при наличии ограничения срока проведения вступительных конкурсных испытаний до 18.09.2008, установленного п. 3.8 Правил приема, и при отсутствии приказа о продлении полномочий приемной комиссии, прием в Колледж в 2008 году осуществлялся с июля по декабрь 2008 года;

- в нарушение п. 3.4.1 без проведения вступительных испытаний в форме экзамена рекомендованы к зачислению в число студентов за счет средств областного бюджета по результатам собеседования 50 абитуриентов, в том числе на заочную форму обучения  - 49, на очную форму обучения  - 1;

- в нарушение п. 3.4.3 во всех протоколах приемной комиссии о рекомендации к зачислению в число студентов Колледжа на платной основе отсутствует оценка, полученная абитуриентом по двухбалльной системе («зачет», «незачет»).

9. Установлено 3 факта несоответствия между рекомендациями приемной комиссии и формулировками приказов о зачислении в Колледж, а именно: в число студентов, обучающихся на платной основе, был зачислен абитуриент, рекомендованный на обучение за счет бюджетных средств; абитуриент, рекомендованный для платного обучения, зачислен на обучение за счет бюджетных средств; в число студентов был зачислен абитуриент, не проходивший вступительных испытаний. Документы, подтверждающие факт обучения указанных студентов в Колледже, к проверке не представлены. Объяснения по факту зачисления на платное обучение абитуриента, рекомендованного на обучение за счет бюджетных средств, не получены.

10. В ряде протоколов приемной комиссии отсутствуют подписи председателя и членов приемной комиссии, допускалось искажение фамилий абитуриентов. Имеют место факты дублирования и отсутствия протоколов приемной комиссии.

11. Об отсутствии должного контроля за работой учебных отделений Колледжа свидетельствуют многочисленные ошибки, допущенные при издании приказов по Колледжу о зачислении в число студентов, о формировании групп, о движении контингента. В ходе контрольного мероприятия в текст 12 приказов по Колледжу были внесены соответствующие изменения.

12. В 2008 году Колледжем не соблюдались установленные п. 5.14 Устава требования к численности студентов учебной группы, обучающихся за счет средств бюджета - 25 человек по очной форме обучения. Численность группы 281-Н (г. Томск) на 02.10.2008 составляла 43 человека, из них 12 – на платной основе, группы 381а-Н (г. Томск) на 16.09.2008 – 34 человека, из них 4 - на платной основе, группы 081П (филиал с. Первомайское) на 08.10.2008 - 43 человека – все за счет средств бюджета.

II. В ходе контрольного мероприятия был проверен и ряд вопросов финансово-хозяйственной деятельности Колледжа:

1. Исполнение смет учреждения; правомерность предоставления платных образовательных услуг; правильность взимания средств, отражение их в учете и установлено следующее.

1.1. Бюджетная смета ОГОУ СПО «ТЭПК» утверждена на 2008 год в сумме 91 262,6 тыс. руб., в том числе 20 356 тыс. руб. - переданные средства федерального бюджета, выделенные Колледжу по результатам конкурсного отбора на подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств. Кассовые расходы бюджетных средств за 2008 год составили 70 245,9 тыс. руб., неисполненные назначения - 21 016,7 тыс. руб., из которых 20 356 тыс. руб. - средства федерального бюджета, подлежащие расходованию в 2009 году.

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 2008 год утверждена по доходам и расходам в сумме 17 326,9 тыс. руб. Согласно данным бухгалтерского учета, в 2008 году поступило 17 099,9 тыс. руб. внебюджетных средств, в том числе:

- 13 781,4 тыс. руб. или 80,6 % составили средства, поступившие в оплату за подготовку и переподготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования по договорам с физическими и юридическими лицами;

- 1 686,7 тыс. руб. или 9,8 % - средства, поступившие от реализации продукции, работ и услуг учебно-производственного цеха, производственных мастерских, издательского центра, гостиницы, столовой, буфетов и других подразделений и служб Колледжа;

- 992,6 тыс. руб. или 5,8 % - средства, поступившие в оплату за пользование общежитием;

- 351,7 тыс. руб. или 2 % - целевые средства, безвозмездные поступления, добровольные пожертвования. При этом, в нарушение ст. 582 Гражданского кодекса РФ, отдельный учет расходования пожертвований не осуществлялся.

- 11,6 тыс. руб. - средства на охрану Колледжа, поступившие от обучающихся Колледжа. Следует отметить, что практика взимания средств на охрану Колледжа с обучающихся противоречит ст. 210 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой бремя содержания принадлежащего ему имущества, в том числе охрана, является обязанностью собственника.

Соотношение произведенных в 2008 году расходов за счет бюджетных и внебюджетных средств составило соответственно 70 245,9 тыс. руб. или 80,3 % и 17 184 тыс. руб. или 19,7%. Проведенный в ходе проверки сравнительный анализ расходования бюджетных и внебюджетных средств  показал, что большая часть средств, полученных от приносящей доход деятельности, была направлена Колледжем на заработную плату и начисления на оплату труда - 69,9 %. Расходование бюджетных средств на заработную плату и начисления на оплату труда в общей сумме израсходованных бюджетных средств составило 64,5%. Значительная часть внебюджетных средств (11,8 %) израсходована на оплату прочих услуг. В общей сумме средств, израсходованных Колледжем на оплату коммунальных услуг,  внебюджетные средства составили 8,2 %, при том, что в общих расходах внебюджетные средства составили 19,7 %.

1.2. В результате анализа нормативных правовых актов Колледжа, регламентирующих деятельность по предоставлению платных образовательных услуг, установлено, что Положение об оказании платных образовательных услуг, утвержденное директором Колледжа 09.01.2008, в части перечня платных образовательных услуг не соответствует действующему законодательству:

- в нарушение ч. 1 ст. 52 Гражданского кодекса РФ и ст. 9 Закона Томской области от 13.04.2004 № 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области», при отсутствии у Колледжа соответствующих полномочий, положение предусматривает платное обучение граждан по программам начального профессионального образования;

- в нарушение ч. 1 ст. 45 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» - проведение за плату дополнительных занятий для слабо подготовленных студентов с целью изучения сверх часов или сверх программы по отдельной дисциплине, предусмотренной учебным планом.

1.3. Установлен ряд нарушений и недостатков при предоставлении платных образовательных услуг:

- установлены факты предоставления Колледжем без соответствующих полномочий платных образовательных услуг по интегрированным (согласованным) образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, что является нарушением ч. 1 ст. 52 Гражданского кодекса РФ, ст. 9 Закона Томской области от 13.04.2004 № 53-ОЗ и п. 2.3 Устава Колледжа. Приказами по Колледжу в число обучающихся для освоения интегрированной программы «НПО+СПО» на внебюджетной основе в 2008 году было зачислено 16 человек;

- в нарушение п. 14 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505, в договорах с гражданами, принятыми на платной основе для освоения интегрированной программы «НПО+СПО», информация об уровне и направленности образовательных программ не указана;

- установлены 3 случая оказания платных образовательных услуг в рамках основной образовательной деятельности Колледжа. С обучающихся на бюджетной основе  взималась плата за пересдачу предметов и консультации, что является нарушением ч. 1 ст. 45 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;

- выборочной проверкой наличия договоров на оказание платных образовательных услуг по филиалам в с. Зырянское и г. Кызыл республики Тыва установлено отсутствие 36 договоров по филиалу в г. Кызыл при численности обучающихся в двух, набранных в 2008 году,  группах - 66 человек. В ряде представленных договоров отсутствуют подписи заказчика, потребителя или исполнителя. В представленных по двум группам филиала г. Кызыл республики Тыва дополнительных соглашениях к договорам на оказание платных образовательных услуг, заключенным в 2007 году, подписи не соответствуют подписи заказчика (потребителя) в договоре.

- выявлены случаи несоответствия стоимости обучения и условий внесения платы, указанных в договорах с гражданами на оказание платных образовательных услуг, установленным приказами по Колледжу. При установлении стоимости обучения, соответствующей оплате в несколько этапов, срок внесения оплаты предусматривался в течение 3 рабочих дней после подписания договора.

- установлены случаи заключения с гражданами договоров на оказание платных образовательных услуг на срок значительно меньше нормативного срока освоения образовательных программ соответствующего уровня при отсутствии указания на сокращенную или ускоренную форму обучения, что противоречит ч. 3 ст. 14 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» и не соответствует п. 5.11 Устава Колледжа.

1.4. Стоимость обучения в Колледже устанавливается отдельно по каждому отделению, филиалу и представительству в зависимости от программы (специальности), формы обучения и количества этапов оплаты (ежемесячно, в 2 этапа, в 4 этапа, единовременно). Максимальная стоимость обучения (при ежемесячной оплате) соответствует стоимости обучения одного студента, указанной в калькуляции с учетом всех планируемых расходов, и уменьшается в зависимости от количества этапов оплаты. В отдельных случаях в результате снижения стоимости обучения планируемая к поступлению сумма средств при единовременной оплате не покрывает расходы даже по выплате заработной платы и уплате налогов. Исходя из того, что расходы на обучение граждан должны включать кроме заработной платы и налогов расходы на оплату коммунальных услуг, аренды, связи и так далее и не являются единовременными, а осуществляются в течение всего учебного года, данная практика уменьшения стоимости обучения при сокращении этапов оплаты является экономически неоправданной.

1.5. Установлено неправомерное расходование внебюджетных средств в сумме 48 тыс. руб., израсходованных на оплату образовательных услуг по договору от 01.09.2008 с ГОУ НПО ПУ № 11 г. Кызыла, из содержания которого предмет договора определить невозможно.

2. Вопросы использования объектов недвижимого имущества; расчеты за коммунальные услуги, аренду помещений; возмещение затрат за коммунальные услуги и установлено следующее.

2.1. По данным бухгалтерского учета на балансе Колледжа, по состоянию на 01.01.2009,  в составе основных средств числились здания, сооружения общей балансовой стоимостью 51 466,3 тыс. руб., в том числе:

- жилое строение - Иркутский тракт, 173 (общежитие);

- нежилые строения:

- ул. Иркутский тракт, 175 (блок общественно-бытовой, блок хозяйственный (строение 1), блок учебно-производственных мастерских (строение 2), блок теоретических занятий (строение 3);

- ул. Пушкина 63, строение 25 (производственные мастерские, пристройка к мастерской, склад для металла);

- ул. Пушкина 63, строение 28 (административно-учебный корпус № 2);

- ул. Пушкина 63, строение 52 (административно-учебный корпус № 13);

- ул. Пушкина 63, строение 50 (гараж для автомашин);

- с. Кожевниково, ул. Ленина, 14 (нежилое здание);

- сооружения – Иркутский тракт, 175 (автодороги, водопровод, канализация, наружное освещение, тротуары).

Здания и сооружения, перечисленные выше, внесены в реестр государственного имущества Томской области. При этом право собственности на нежилое здание, расположенное по адресу: с. Кожевниково, ул. Ленина, 14, принадлежит Томскому экономико-промышленному техникуму, а не Томской области. Право пользования земельным участком в с. Кожевниково по указанному адресу ОГОУ СПО «ТЭПК» не оформлено.

По четырем нежилым зданиям, расположенным по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 63, строения 25, 28 (1 этаж), 50, 52, переданным, согласно передаточному акту от 28.12.2005 № 88, в государственную собственность Томской области, право собственности Томской области на момент проверки не оформлено. Указанные здания спустя 3,5 года с даты передачи находятся в собственности Российской Федерации.

2.2. Выборочной инвентаризацией нефинансовых активов Колледжа выявлено шесть гаражных боксов, расположенных по адресу: Иркутский тракт, 175. Гаражные боксы не числятся на балансе Колледжа, правоустанавливающие документы на них отсутствуют. В настоящее время ОГОУ СПО «ТЭПК» ведет работу по оформлению правоустанавливающих документов. Гаражные боксы подключены к системе электроснабжения Колледжа. Пять гаражных боксов используются физическими лицами, счета за потребленную электроэнергию им не предъявляются.

2.3. В здании, расположенном по адресу: ул. Иркутский тракт, 175, находится помещение сауны, которое до конца 2008 года эксплуатировалось индивидуальным предпринимателем Рублевым Е.Б. В нарушение п. 1 ст. 298 ГК РФ право использования помещения сауны было предоставлено предпринимателю ОГОУ НПО «ТРМПЛ № 16» путем заключения договоров о совместной деятельности от 30.03.2004 и от 03.10.2006, при этом в качестве оплаты за использование помещений было предусмотрено только бесплатное оздоровление сотрудников.

С января 2009 года помещение сауны используется в личных целях работниками ОГОУ СПО «ТЭПК» без взимания платы, при том, что, согласно Уставу Колледжа, оказание физкультурно-оздоровительных услуг может осуществляться только в рамках приносящей доход деятельности. За период эксплуатации сауны работниками Колледжа с января 2009 года по 15.06.2009 расчетная сумма расходов на содержание сауны (без расходов на отопление) составила 73,6 тыс. руб.

В ходе инвентаризации, проведенной в помещении сауны, установлено, что помещение образовательного учреждения используется для хранения имущества, не принадлежащего Колледжу (аудио- и телеаппаратура, бильярдные столы, продовольственные товары, алкогольная, слабоалкогольная продукция и прочие товары).

2.4. Жилое строение, расположенное по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 173, передано из собственности Российской Федерации в собственность Томской области в качестве общежития на 400 мест по передаточному акту от 15.12.2005 № 54. Однако спустя 3,5 года жилые помещения данного жилого строения не включены в специализированный жилищный фонд Томской области, но фактически используются ОГОУ СПО «ТЭПК» в качестве жилых помещений общежития. В соответствии с п. 12 Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42, для включения жилого помещения в специализированный жилищный фонд Томской области и отнесения его к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда необходимо принятие соответствующего решения органом, осуществляющим управление государственным жилищным фондом Томской области.

2.5. В рамках контрольного мероприятия проведена инвентаризация помещений жилого строения, расположенного по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 173, числящегося в учете как общежитие, и состава проживающих в нем граждан. Установлены факты нарушения законодательства РФ и нормативных правовых актов Колледжа в части предоставления мест в общежитии:

- в нарушение п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса РФ и п. 2 ст. 10 Закона Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде Томской области», п. 30 Положения о студенческом общежитии ОГОУ СПО «ТЭПК» и СанПиН № 42-121-4719-88 не соблюдается норма предоставления обучающимся жилого помещения в общежитии – не менее 6 кв.м на 1 человека (на одного обучающегося приходится от 4,6 до 3,6 кв.м ). При этом 1072,5 кв.м занято 102 гражданами, не имеющими оснований для проживания в общежитии (не являются ни обучающимися, ни работниками Колледжа);

- в нарушение п. 33 Положения о студенческом общежитии ОГОУ СПО «ТЭПК», п. 3.5 Порядка предоставления мест в студенческом общежитии обучающимся Томского экономико-промышленного колледжа договоры о взаимной ответственности между администрацией учреждения и проживающими в общежитии учащимися и студентами не заключались;

- обучающиеся по программам СПО проживали в общежитии бесплатно, несмотря на то, что взимание платы предусмотрено п. 47 Положения о студенческом общежитии ОГОУ СПО «ТЭПК». При этом в 2008 году обучающимися вносились целевые взносы на организацию проживания в общежитии Колледжа. Внесение средств осуществлялось лицами, обучающимися как по программам СПО, так и НПО. Общая сумма поступивших целевых взносов на организацию проживания в общежитии в 2008 году составила 65,3 тыс. руб.;

- в нарушение ст. 100 Жилищного кодекса РФ и ст. 12 Закона Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде Томской области»,  по состоянию на 01.01.2009,  договоры найма с проживающими в общежитии 11 семьями работников Колледжа администрацией Колледжа заключены не были;

- установлены факты проживания граждан без регистрации и регистрации граждан не по месту их фактического проживания; выявлены случаи регистрации граждан, не являющихся сотрудниками Колледжа и фактически не проживающих в общежитии; регистрации граждан в жилом помещении, которое отсутствует в общежитии, а также случаи, когда вместо сотрудников Колледжа, зарегистрированных в общежитии, проживают их дети. Кроме того в общежитии выявлены закрытые жилые помещения, в которых на момент проверки никто не проживал.

2.6. В 2008 году действовало три договора аренды недвижимого имущества Колледжа. Договор аренды с предпринимателем Романашенко С.А. заключен только 16.04.2008. За период с 01.01.2008 по 31.03.2008 арендная плата уплачивалась предпринимателем Романашенко С.А. по условиям договора аренды, срок действия которого истек 30.12.2006. Из-за несвоевременного оформления Колледжем договора аренды помещения на 2008 год потери областного бюджета за 3 месяца 2008 года составили 38,7 тыс. руб.

2.7. Филиалы Колледжа размещаются в помещениях, предоставленных Колледжу по договорам безвозмездного пользования или договорам аренды. ОГОУ СПО «ТЭПК» в 2008 году нарушались условия договоров безвозмездного пользования зданиями (помещениями) о запрете использования помещений третьими лицами без согласия их владельца. Колледжем на возмездной основе предоставлены помещения для размещения представительств ФГУ ВПО «Северская государственная технологическая академия» на базе филиала в с. Кожевниково и ГОУ ВПО «Томский политехнический университет» - на базе филиала в с. Кривошеино.

По договору о совместной деятельности, заключенному с ГОУ ВПО «Томский политехнический университет», за оказанные услуги в 1 семестре 2008/2009 года Колледжем недополучено 16 тыс. руб. На момент проверки меры к взысканию недополученных средств не принимались.

2.8. При проверке расходов на оплату коммунальных услуг (водоснабжение горячей, холодной водой, водоотведение, теплоснабжение) установлено, что,  по состоянию на 01.01.2009, задолженность Колледжа перед поставщиками коммунальных услуг составляла 552 тыс. руб., в том числе: по расчетам за счет бюджетных средств - 41,4 тыс. руб. при наличии дебиторской задолженности в размере 59,7 тыс. руб.); за счет внебюджетных средств - 510,6 тыс. руб. При этом задолженность граждан, проживающих в общежитии, по оплате расходов на содержание помещения и коммунальных услуг составляла 417,3 тыс. руб., из них 392,8 тыс. руб. - просроченная задолженность. В составе просроченной задолженности 265,1 тыс. руб. (67,5%) составляла задолженность граждан, проживающих в общежитии при отсутствии оснований.

В результате неверно примененного тарифа по оплате за содержание жилого помещения в июле-декабре 2008 года Колледжем недоначислена гражданам плата за проживание в общежитии на общую сумму 10,7 тыс. руб.

В 2008 году отдельным категориям граждан, проживающим в общежитии, Колледжем предоставлялись льготы по оплате проживания, включая коммунальные услуги, всего сумма льгот составила 27,4 тыс. руб. Договор оплаты услуг по предоставлению мер социальной поддержки с ОГУ «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района» в 2008 году Колледжем не заключался. Средства в объеме мер социальной поддержки, предоставленных проживающим в общежитии гражданам, из областного бюджета не возмещены.

3. Расходование средств на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в Колледже, и обеспечение обучающихся продуктами питания и установлено следующее.

3.1. В ходе контрольного мероприятия проверено расходование средств на следующие меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:

- на выдачу ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;

- на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены;

- на выплату выпускникам единовременного пособия;

- на выплату выпускникам компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования;

- на выплату стоимости билета на проезд в период каникул два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

А также обеспечение питанием обучающихся по программам начального профессионального образования и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего специального образования.

3.2. Выплата ежегодного пособия на приобретение литературы и письменных принадлежностей осуществлялась исходя из размера стипендии, увеличенного на 50%,  - 600 руб., тогда как, согласно распоряжению Администрации Томской области от 08.08.2006 № 246-ра, выплата данного пособия производится в размере трехмесячной стипендии, установленной для обучающихся областных государственных образовательных учреждений данного уровня, то есть расчет должен был производиться исходя из 400 руб. В результате сумма средств, израсходованных Колледжем на выплату указанного пособия в 2008 году, была неправомерно завышена на 81,7 тыс. руб.

3.3. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей учащимся 1 курса НПО и студентам первого года обучения СПО в г. Томске произведена с нарушением 30-дневного с момента начала учебного года срока, установленного п. 1 распоряжения Администрации Томской области от 08.08.2006 № 246-ра. Пособие выплачено 29.10.2008 и 23.10.2008 соответственно.

3.4. Отсутствие надлежащего контроля за расчетом денежной компенсации взамен приобретения предметов личной гигиены и предоставления горячего питания обучающимся на ступени СПО повлекло как переплату, так и недоплату денежных средств обучающимся. Общая сумма переплаты составила в 2008 году 8,9 тыс. руб. Общая сумма недоплаты компенсации взамен приобретения предметов личной гигиены 6 студентам составила 1,3 тыс. руб.

3.5. Порядок обеспечения питанием обучающихся локальным актом Колледжа не утвержден. Для обеспечения питанием всех учащихся ступени НПО составлялось одно ежедневное меню-требование, в котором, в нарушение п. 6 Порядка обеспечения питанием обучающихся в ОГОУ НПО, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 06.05.2006 № 57а, и п. 15 Порядка обеспечения питанием обучающихся в ОГОУ НПО и обучающихся в учебных группах по программам НПО в ОГОУ СПО, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 11.09.2008 № 186а, для проживающих в общежитии учащихся, не состоящих на государственном обеспечении, вместо двухразового было предусмотрено четырехразовое питание.

3.6. В нарушение п. 12 Порядка обеспечения питанием обучающихся в ОГОУ НПО и обучающихся в учебных группах по программам НПО в ОГОУ СПО, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 11.09.2008 № 186а, компенсация набором продуктов питания по нормам четырехразового питания учащимся, состоящим на государственном обеспечении, производилась Колледжем не еженедельно, а ежемесячно. Также следует отметить, что выдача наборов продуктов учащимся всех групп, направленным на практику в период с января по июнь 2008 года, была произведена в мае 2008 года.

3.7. Отчеты по расходу продуктов питания по категориям довольствующихся в 2008 году не составлялись. В ходе контрольного мероприятия на основании данных бухгалтерского учета были подготовлены отчеты по расходу продуктов питания по норме одноразового и четырехразового питания за 2008 год.

Несмотря на то, что средняя стоимость питания в 2008 году 1 учащегося по меню четырехразового питания составила 85,07 руб. в день при нормативе 73,15 руб., доведенном УНПО Томской области, согласно отчетам по расходу продуктов питания:

- количество потребленных продуктов в кг по норме четырехразового питания за 2008 год составило 64,6% от количества продуктов по рекомендованной норме потребления. Соответствовало норме только потребление круп в ассортименте;

- количество потребленных продуктов в кг по норме одноразового питания за 2008 год составило 80,9% от количества продуктов по рекомендованной норме потребления. Норме не соответствовало потребление ни одного из продуктов.

По ряду продуктов питания нормы значительно превышены (мучные изделия, мясо, колбасные изделия, фрукты, соки, кондитерские изделия), по ряду продуктов потребление было значительно ниже нормы (овощи, картофель, молоко и кисломолочные продукты, творог, хлеб ржаной, рыба).

Также в ходе проверки выявлен ряд нарушений Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 10.02.2006 № 25н.

Кроме того, считаем необходимым обратить внимание на некоторые аспекты в области нормативного правового регулирования вопросов управления специализированным жилищным фондом Томской области. Так, согласно п.2 ст. 2 Закона Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ,  «Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются на основании решения областного органа по управлению специализированным жилищным фондом». Вместе с тем, п.п. 2-2 п. 2 ст. 5 указанного закона принятие решения о включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда отнесено к полномочиям Администрации Томской области, а не к полномочиям областного органа по управлению специализированным жилищным фондом.

Также следует отметить, что до настоящего времени функции областного органа по управлению специализированным жилищным фондом возложены на Департамент по управлению государственной собственностью Томской области применительно только к специализированному Дому ветеранов.

Предложения по результатам контрольного мероприятия:

- Рекомендовать:

  - Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области и Управлению начального профессионального образования Томской области организовать работу по включению в специализированный жилищный фонд Томской области жилых помещений, расположенных в зданиях, находящихся в оперативном управлении учреждений, подведомственных УНПО Томской области, и используемых в качестве общежитий.

  - Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области ускорить работу по оформлению права собственности Томской области на нежилые строения, расположенные по адресам: г. Томск, ул. Пушкина, 63, строения 25, 28 (1 этаж), 50, 52 и с. Кожевниково, ул. Ленина, 14, переданные в собственность Томской области по передаточному акту от 28.12.2005 № 88.

  - Управлению начального профессионального образования Томской области:

- усилить контроль за соблюдением подведомственными учреждениями финансовой дисциплины и законодательства РФ, регулирующего образовательную деятельность;

- учитывая, что контрольные цифры приема сформированы с учетом потребности Томской области в специалистах со средним профессиональным образованием, в целях минимизации расходования средств областного бюджета на подготовку специалистов, невостребованных на рынке труда (превышение плана набора ОГОУ СПО «ТЭПК» по специальностям гуманитарного профиля составило 124 человека или 70%), осуществлять контроль за выполнением утвержденного плана приема в разрезе специальностей СПО и активизировать работу по профессиональной ориентации среди учащихся общеобразовательных школ.

- Урегулировать нормативными правовыми актами Томской области порядок выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях, денежной компенсации взамен обеспечения одеждой, обувью, предметами мягкого инвентаря, в части сроков выплаты (единовременно, поквартально, ежемесячно), а также возможности удержания и выплаты компенсации (при условии единовременной или поквартальной выплаты) в случае отчисления обучающегося.

Дополнительные сведения: Акт проверки ОГОУ СПО «ТЭПК» подписан без разногласий.

В адрес директора ОГОУ СПО «ТЭПК» направлено представление о необходимости устранения выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков. В адрес руководителя Департамента по управлению государственной собственностью Томской области направлено информационное письмо.

Наталья ДАЙНЕКО. Фото Н.Дайнеко

Отчет о результатах  проверки обеспечения сохранности и эффективности использования областного государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным специализированным учреждением «Областное имущественное казначейство»

Проверяемый период: 2008 год, январь-май 2009 года.

Перечень проверенных объектов: Областное государственное специализированное учреждение «Областное имущественное казначейство».

Краткая информация о проверенном объекте:

Областное государственное специализированное учреждение «Областное имущественное казначейство» (далее - ОГСУ ОИК, Учреждение) создано на основании постановления Главы администрации (Губернатора) Томской области от 05.06.2000 № 210 в целях обеспечения эффективности использования, сохранности и оперативного контроля за использованием государственного имущества, входящего в Казну Томской области. Учредителем ОГСУ ОИК является Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (далее - Департамент). В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 20.10.2008 № 640-ра «О реорганизации ОГСУ «Областное имущественное казначейство» и ОГУ «Дом ветеранов» проведена реорганизация ОГСУ ОИК в форме присоединения к нему ОГУ «Дом ветеранов».

Согласно уставу целями деятельности Учреждения являются: техническое обеспечение эффективного использования, сохранности и оперативного контроля за использованием государственного имущества Томской области, в том числе объектов газового хозяйства, а также создание благоприятных и безопасных условий для проживания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Томск, ул. И. Черных, 129/1. ОГСУ ОИК выполняет поручения учредителя, связанные с ведением Реестра государственного имущества Томской области, инвентаризацией, ремонтом и проверками эффективности использования областного имущества, а также осуществляет:

- контроль за техническим состоянием и эксплуатационными характеристиками объектов областного государственного имущества;

- анализ проектно-сметной документации и актов выполненных работ, а также функции заказчика при проведении капитального и текущего ремонта областного имущества;

- работы по эксплуатационному обслуживанию и содержанию областного имущества;

- полномочия законного владельца жилых помещений специализированного жилищного фонда в соответствии с Законом Томской области «О специализированном жилищном фонде Томской области».

ОГСУ ОИК имеет право осуществлять деятельность, приносящую доход: розничная торговля, оказание услуг общественного питания и бытового обслуживания граждан, в том числе проживающих в Доме ветеранов, эксплуатационное обслуживание имущества, осуществление технического надзора при выполнении строительно-монтажных работ на объектах недвижимого имущества, оказание услуг по ремонту недвижимого имущества, по составлению и проверке сметной документации.

Учреждение имеет лицензии на осуществление проектирования и строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

В проверяемом периоде финансовые ресурсы Учреждения формировались за счет:

- средств областного бюджета по сметам расходов на содержание ОГСУ ОИК, на ремонт и реконструкцию объектов областной собственности, а также на ремонт и техническое оснащение объекта «Областной многофункциональный центр» (г. Томск, ул. Тверская, 74);

- средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по сметам доходов и расходов ОГСУ ОИК (доходы от оказания эксплуатационных услуг и содержания зданий, от осуществления технического надзора, возмещение стоимости коммунальных услуг).

Кассовое исполнение расходов по бюджетной деятельности ОГСУ ОИК за 2008 год составило 93,4% от утвержденных бюджетных назначений. Неисполненные назначения по бюджетным ассигнованиям составили 3 386,5 тыс. руб., в том числе: 23,3 тыс. руб. - на содержание Учреждения, 3 363,2 тыс. руб. - на ремонт и реконструкцию объектов областной собственности (из них 2 980 тыс. руб. - на реконструкцию административного здания по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 3, стр. 2). По внебюджетной деятельности полученные Учреждением доходы за 2008 год меньше сметных назначений на 524,1 тыс. руб., кассовое исполнение расходов составило 97,1% от утвержденной сметы (меньше на 172,8 тыс. руб.) и 106,4% от суммы фактически поступивших доходов.

Утвержденные на 2009 год и доведенные ОГСУ ОИК лимиты бюджетных обязательств по состоянию на 01.06.2009 г. составили 39 308,9 тыс. руб., в том числе: 8 697,1 тыс. руб. - на содержание Учреждения, 30 611,8 тыс. руб. - на ремонт и реконструкцию объектов областной собственности, а также на ремонт и техническое оснащение Областного многофункционального центра. Кассовые расходы за 5 месяцев 2009 года по бюджетной деятельности составили 4 493,8 тыс. руб., или 11,4% от утвержденных бюджетных назначений в целом на текущий год.

По внебюджетной деятельности фактически за 5 месяцев 2009 г. Учреждением получены доходы в сумме 2 484,4 тыс. руб., или 51,3% от утвержденной на 2009 год сметы. Кассовое исполнение расходов - 2 504,3 тыс. руб., или 51,7% от утвержденной сметы и 100,8% от суммы фактически поступивших доходов по внебюджетной деятельности.

Вскрытые факты нарушений и недостатков в деятельности проверенного объекта

1. В решении о реорганизации ОГСУ ОИК в форме присоединения к нему ОГУ «Дом ветеранов» не отражены ни дата, на которую проводится реорганизация, ни срок проведения реорганизационных мероприятий. Фактически оформлено 2 акта, связанных с передачей имущества ОГУ «Дом ветеранов»:

- передаточный акт от 20.11.2008 г., утвержденный распоряжением Департамента от 22.12.2008 № 729, согласно которому имущество, а также имущественные и неимущественные права и обязательства переданы ОГУ «Дом ветеранов» и приняты ОГСУ ОИК согласно бухгалтерскому балансу ОГУ «Дом ветеранов» на 01.11.2008 г.;

- акт приема-передачи от 01.01.2009 г., согласно которому ОГУ «Дом ветеранов»  передает, а ОГСУ ОИК принимает 1 729 единиц основных средств общей первоначальной стоимостью 122 479,3 тыс. руб., остаточной стоимостью - 111 051,6 тыс. руб., включая жилой дом, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 129/1, первоначальной стоимостью 113 194,3 тыс. руб. остаточной - 108 760 тыс. руб.

В нарушение «Порядка проведения реорганизации и ликвидации федеральных органов исполнительной власти и федеральных учреждений и отражения указанных процедур и их результатов при исполнении федерального бюджета и в бухгалтерском учете и отчетности учреждений» (для учреждений, находящихся в ведении субъектов РФ - в аналогичном порядке), установленного Минфином России, в бюджетном учете ОГСУ ОИК стоимость принятых имущества и обязательств ОГУ «Дом ветеранов» отражена не в 2008 г. согласно передаточному акту от 20.11.2008 г., утвержденному распоряжением Департамента 22.12.2008 г.,чреждением о передаточному акту от 20.11.2008 года, года на основании акта приема-передачи0000000000000000000000000000000000000 а лишь 01.01.2009 г. Стоимость основных средств, дебиторская и кредиторская задолженности приняты к учету ОГСУ ОИК по данным бухгалтерской отчетности ОГУ «Дом ветеранов», сформированной в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2009 г.

Вместе с тем в соответствии с данными Инспекции ФНС по г. Томску прекращение деятельности ОГУ «Дом ветеранов» зарегистрировано 31.12.2008 г. Таким образом, акт приема-передачи от 01.01.2009 г. основных средств ОГУ «Дом ветеранов» общей первоначальной стоимостью 122 479,3 тыс. руб. и годовая бухгалтерская отчетность данного учреждения по состоянию на 01.01.2009 г. не имели юридической силы, поскольку исходили от юридического лица, прекратившего свою деятельность.

Кроме того, в нарушение п. 275 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 24.08.2007 № 72н, при реорганизации ОГУ «Дом ветеранов» не соблюден установленный порядок формирования формы баланса, других форм бюджетной отчетности бюджетного учреждения при его реорганизации: на дату проведения реорганизации не сформированы Разделительный (ликвидационный) баланс получателя средств бюджета, пояснительная записка, в текстовой части которой следовало раскрыть сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого учреждения в отношении всех кредиторов и должников.

2. Предельная штатная численность ОГСУ ОИК не утверждалась ни при создании Учреждения, ни в дальнейшем. В проверяемом периоде Департаментом по управлению государственной собственностью согласовано лишь 1 штатное расписание ОГСУ ОИК от 01.01.2008 г. в количестве 15 единиц - по должностям, финансирование фонда оплаты труда которых осуществляется из областного бюджета.

Несмотря на имеющиеся в проверяемом периоде вакантные должности, Учреждение осуществляло прием работников по гражданско-правовым договорам на оказание определенных видов услуг, для которых штатным расписанием предусмотрены соответствующие должности. Образовавшаяся в результате экономия фонда оплаты труда направлялась на дополнительное премирование штатных работников. Вознаграждение по договорам возмездного оказания услуг (за осуществление трудовых функций) производилось за счет средств, предусмотренных сметой расходов по статьям «Услуги по содержанию имущества», «Прочие услуги». Смета доходов и расходов ОГСУ ОИК по предпринимательской деятельности на 2008 год превышена по вышеприведенным статьям соответственно на 38,9 тыс. руб. и на 21,5 тыс. руб.; кроме того, превышение сметных назначений имело место и по другим статьям: «Услуги связи» - на 1,7 тыс. руб., «Транспортные услуги» - на 0,5 тыс. руб., «Увеличение стоимости материальных запасов» - на 25,3 тыс. руб.

Установлены нарушения ст.ст. 57, 72 Трудового кодекса РФ в части содержания трудовых договоров, заключенных с работниками ОГСУ ОИК, в том числе: отсутствие указаний на конкретный размер доплат, надбавок и поощрительных выплат; наличие условия о возможности увеличения работодателем размера оплаты труда работника в одностороннем порядке; в ряд трудовых договоров не внесены изменения в части размера должностного оклада в соответствии с действующим в Учреждении штатным расписанием.

В нарушение ст.ст. 57, 58 Трудового кодекса РФ и без учета положений Примерного трудового договора с руководителем областного государственного учреждения, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 18.11.2004 № 80а, в трудовом договоре от 11.07.2003 № 146 (с учетом 5 дополнительных соглашений), заключенном Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области с директором ОГСУ ОИК, не указано место работы и дата ее начала, кроме того, дополнительное соглашение от 11.07.2008 г. об изменении срока действия трудового договора не согласовано с Департаментом труда и занятости населения Томской области.

Положением о премировании работников ОГСУ ОИК не установлены: размеры и шкала премирования за выполнение конкретных показателей (которые, кроме того, определены не по всем должностям, предусмотренным штатными расписаниями), а также по дополнительному премированию по итогам работы за месяц, квартал, год (за счет экономии фонда заработной платы); не предусмотрено составление отчетов о выполнении работниками конкретных показателей премирования за отчетный период; по дополнительному премированию не установлены основания выплаты премии, размер (доля) экономии фонда заработной платы, который может быть направлен на выплату премии, перечень выплат, на которые начисляется премия.

Положением о доплатах и надбавках стимулирующего характера специалистам и рабочим Учреждения (за исключением водителей) не установлены размеры стимулирующих надбавок: за сложность, напряженность и высокие достижения в труде. Кроме того, указанное Положение расходится с утвержденным директором Порядком формирования затрат по предпринимательской деятельности ОГСУ ОИК в части определения размера выплаты руководителю Учреждения надбавки стимулирующего характера в целях развития предпринимательской деятельности (в двух документах приведены разные формулировки расчета данной надбавки). Фактически при начислении и выплате указанной надбавки руководителю Учреждения в расчет приняты не только суммы, направленные в фонд оплаты труда из внебюджетных средств, но и суммы выплат в пользу работников, не состоящих в штате организации, за выполнение ими работ по договорам гражданско-правового характера, которые не включаются в фонд оплаты труда.

Первичные учетные документы, отчеты по заработной плате ОГСУ ОИК не содержали в 2008 г. разбивку начисленных и произведенных выплат премий, надбавок, доплат по их видам (за исключением надбавки за выслугу лет), а в 2009 г. - надбавок стимулирующего характера, доплат за совмещение должностей, не позволяли установить ни вид, ни суммы фактически начисленных за отчетный период премий и надбавок, их соответствие Положениям о премировании работников ОГСУ ОИК и о доплатах и надбавках стимулирующего характера.

При выборочной проверке в Учреждении начисления и выплаты работникам премий и надбавок установлены факты неправомерного их начисления и выплаты в общей сумме 995 тыс. руб. с учетом районного коэффициента, из них в 2008 г. - в сумме 796,1 тыс. руб., за 5 месяцев 2009 г. - 198,9 тыс. руб., в том числе:

- работникам - премий ежемесячных (в большем размере, чем установлено «Положением о премировании работников ОГСУ ОИК») и дополнительных, не установленных данным Положением, в общей сумме 593,8 тыс. руб., из них в 2008 г. - 478,4 тыс. руб., за 5 месяцев 2009 г. - 115,4 тыс. руб.;

- руководителю ОГСУ ОИК - дополнительных премий и надбавок (стимулирующего характера в целях развития предпринимательской деятельности, а также надбавки за выслугу лет в завышенном размере) в общей сумме - 401,2 тыс. руб., не установленных заключенным с ним трудовым договором от 11.07.2003 № 146 с учетом дополнительных соглашений, в том числе в 2008 г. - в сумме 317,7 тыс. руб., за 5 месяцев 2009 г. - 83,5 тыс.  руб.

3. В проверяемом периоде для проведения текущего и капитального ремонта объектов областной собственности заключено 36 государственных контрактов (2008 г. - 20 контрактов, за 5 месяцев 2009 г. - 16) и 19 договоров (2008 г. - 18 договоров, за 5 месяцев 2009 г. - 1). Все 19 договоров на оказание услуг по текущему ремонту заключены Учреждением без проведения торгов путем размещения заказа у единственного поставщика, процедура которого предусмотрена п.14 ст. 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ). Из вышеуказанных 36 государственных контрактов 20 заключены по итогам аукционов, 16 - по результатам проведения конкурсов котировок.

В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона № 94-ФЗ, допущенные Учреждением при размещении заказов на выполнение работ по капитальному и текущем ремонту объектов областной собственности, а именно имели место случаи:

- принятия и рассмотрения котировочных заявок, условия которых отклоняются от условий, приведенных в извещении о проведении запроса котировок ( в нарушение п.п. 2, 3 ст.47);

- подписания протокола открытого аукциона при отсутствии в нем сведений о предпоследнем предложении цены контракта одного из участников аукциона (в нарушение п.7 ст. 37);

- направления победителям конкурсов котировок проектов государственных контрактов и протоколов рассмотрения и оценки котировочных заявок с нарушением 2-х дневного срока, установленного п. 4 ст. 47 вышеуказанного Федерального закона;

- заключения государственных контрактов на условиях, отличных от предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, а также заключения государственного контракта раньше установленного срока (в нарушение п.п. 7.1, 8 ст. 47).

При исполнении 14 государственных контрактов, заключенных ОГСУ ОИК в 2008 г. на осуществление ремонта объектов областной собственности, подрядчиками нарушены сроки выполнения работ, из них лишь по 6 контрактам Учреждением направлены претензии подрядчикам с требованием выплаты неустойки. При чем претензии, направленные за нарушение сроков исполнения 4 государственных контрактов, не охватили всего периода нарушения установленных сроков, в связи с чем недоначислена неустойка в сумме 37,1 тыс. руб. Кроме того, установлены случаи оформления актов приема-передачи выполненных работ ранее фактической сдачи работ заказчику. За нарушение подрядчиками сроков исполнения обязательств по 8 государственным контрактам претензии не предъявлены, не начислена неустойка в сумме 61,3 тыс. руб.

4. В нарушение п.1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона «О государственной регистрации прав на объекты недвижимости и сделок с ними» не осуществлена государственная регистрация прав:

- оперативного управления на объекты недвижимости, закрепленные за Учреждением (более того, из 15 объектов недвижимости, состоящих на балансе ОГСУ ОИК по состоянию на 01.06.2009 г., не зарегистрировано и право собственности Томской области на гаражный бокс, расположенный в Академгородке, водогрейную котельную базы ОМОН ГУ УВД Томской области в  п. Сосновый бор и заборы по ул. И.Черных, 129/1);

- постоянного (бессрочного) пользования 3 земельными участками общей площадью 14 753,5 кв.м, на которых расположены закрепленные за Учреждением объекты недвижимости      (г. Томск, пр. Кирова, 41, пр. Ленина, 151а и ул. И.Черных, 129/1).

Не осуществлено своевременное изъятие из оперативного управления ОГСУ ОИК в областную Казну в целях передачи в муниципальную собственность ½ доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание площадью 375,2 кв.м (г. Томск, ул. Смирнова, 7), в связи с чем данный объект неправомерно состоял на балансе Учреждения более двух лет (до декабря 2008 г.).

На момент проверки не прекращено право постоянного (бессрочного) пользования:

- ТРОО «Томский областной союз молодежи» земельным участком площадью 3 200 кв.м  (г. Томск, пл. Ленина, 8), соответственно не осуществлена передача указанного участка в пользование ОГСУ ОИК, владеющему объектом недвижимости, находящимся на данном участке;

- ОГСУ ОИК тремя земельными участками: площадью 3 052,2 кв.м (г. Томск, пер. Картасный, 6, расположенные на данном участке объекты недвижимости изъяты из оперативного управления Учреждения в Казну Томской области еще в 2007 г. в целях приватизации); площадью 406,3 кв.м (г. Томск, пр. Ленина, 151, расположенное на данном участке здание изъято в Казну в декабре 2008 г.); площадью 1 098,4 кв.м (г. Томск, ул. Гагарина, 3, стр. 1, 2, в связи с безвозмездной передачей в 2008 г. в федеральную собственность одного из расположенных на участке строений).

5. Большая часть объектов областного имущества, переданных в оперативное управление ОГСУ ОИК, сдается в аренду и безвозмездное пользование, из них: 2 котельные (Томской клинической психиатрической больницы и водогрейная котельная базы ОМОН ГУ УВД ТО), расположенные в г. Томске, п. Сосновый бор; 5 объектов недвижимости общей площадью 11 101 кв.м - помещения в здании по пр. Кирова, 20, и 4 нежилых здания по адресам: г. Томск, пр. Кирова, 41, пл. Ленина, 8, пр. Ленина, 151а; а также 6 транспортных средств для диагностики и ремонта коммуникаций по бестраншейной технологии «K-Pipe» общей первоначальной стоимостью 8 575,8 тыс. руб. Договоры аренды (безвозмездного пользования) указанным областным имуществом заключены собственником в лице Департамента по управлению государственной собственностью Томской области при участии владельца - ОГСУ ОИК.

При проверке использования указанных объектов областной собственности установлено, что срок действия договоров аренды с ООО «Титан-Строй-Сервис» на аренду технологического комплекса «K-Pipe» истек 29.04.2008 г., т.е. более года назад, с ООО «Сибтерм-Эксплуатация» на аренду 2 вышеуказанных котельных - 29.06.2009 г. На момент проверки договоры аренды на новый срок не заключены. Кроме того, в нарушение условий договоров аренды (безвозмездного пользования):

- имели место случаи заключения Учреждением договоров на эксплуатационное обслуживание и содержание объектов областной собственности позднее даты начала фактического использования имущества арендатором или иным пользователем (к примеру, договор на эксплуатационное обслуживание и содержание объекта с арендатором ООО «Милан» заключен по истечении 8 месяцев после начала действия договора аренды);

- не заключены договоры на эксплуатационное обслуживание и содержание объектов областной собственности с двумя пользователями: УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по Томской области (арендующим помещения площадью 3 128,7 кв.м в здании по пр. Кирова, 41), ТРОО «Союз сотрудников российских спецслужб» (безвозмездно использующей помещения площадью 66,8 кв.м в здании по пр. Кирова, 20). Таким образом, часть площади вспомогательных помещений, находящихся в зданиях, сдаваемых в аренду (безвозмездное пользование), не распределена между пользователями в целях включения в договоры на эксплуатационное обслуживание и содержание объектов областного имущества: по состоянию на 01.01.2008 г. - 245,4 кв.м, на 01.01.2009 г. - 91,7 кв.м, на 01.06.2009 г. - 3 768,6 кв.м. Расходы на содержание указанных вспомогательных помещений несет ОГСУ ОИК, в связи с чем упущенная выгода составила 195 тыс. руб., из них: в 2008 г. - 69 тыс. руб., за 5 месяцев 2009 г. - 126 тыс. руб.

В тоже время выявлены случаи заключения договоров на эксплуатационное обслуживание и содержание объектов с лицами, не являвшимися на момент заключения указанных договоров пользователями данных объектов. Так, на 27 и 55 дней ранее начала действия договоров безвозмездного пользования заключены договоры на эксплуатационное обслуживание и содержание объектов (помещений в здании по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 8) с ОАО «Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли» и ТРО ВПП «Единая Россия» соответственно.

На момент проверки в нарушение ст. 2 Закона Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование» помещения общей площадью 380 кв.м в зданиях по адресам: г. Томск, пл. Ленина, 8, пр. Кирова, 41, ул. Гагарина, 3, стр.2, ул. Герцена, 1а, использовали третьи лица при отсутствии правовых оснований. Кроме того, часть областных помещений в здании по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а (в котором ОГСУ ОИК в качестве заказчика осуществляло капитальный ремонт) также без заключения договорных отношений использовалась следующим образом: на цокольном этаже размещены спортивные тренажеры, принадлежащие ТРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана»; на первом этаже в гаражном боксе находился легковой автомобиль, владелец которого не установлен; на втором этаже здания расположены Музей военной истории (помещения площадью 55 кв.м) и Муниципальная библиотека «Фрегат» (помещения площадью 86,7 кв.м).

По состоянию на 01.07.2009 г. в зданиях, предоставленных в оперативное управление ОГСУ ОИК, имелись пустующие (свободные) помещения общей площадью 270,8 кв.м, пригодные для сдачи в аренду: 9 помещений общей площадью 209,8 кв.м в здании по пр. Кирова, 41, а также гаражный бокс площадью 61 кв.м в Академгородке. Информация о них (за исключением двух помещений площадью 61,9 кв.м в здании по пр. Кирова, 41) не была размещена на сайте Администрации Томской области в Перечне свободных (освобождаемых) помещений и имущества, подлежащих сдаче в аренду.

Отмечена слабая претензионная работа Учреждения по принятию мер к погашению задолженности по договорам на эксплуатационное обслуживание и содержание объектов областной собственности: в ходе проверки представлено лишь 12 претензий с требованием о погашении задолженности за коммунальные услуги и эксплуатационное обслуживание, предъявленных Учреждением в 2008 г., и 5 претензий - в 2009 г. Меры по взысканию задолженности (52,3 тыс. руб. - в 2008 г., 109,7 тыс. руб. - за 5 месяцев 2009 г.) в судебном порядке предприняты в отношении лишь 19% от общей суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2009 г.

Проводимая Учреждением работа не обеспечила снижение задолженности по эксплуатационному обслуживанию и содержанию областного имущества, по возмещению коммунальных услуг. По состоянию на 01.01.2009 г. дебиторская задолженность ОГСУ ОИК возросла по сравнению с началом 2008 г. на 662 тыс. руб., или в 4,5 раза, и составила 849,8 тыс. руб. По состоянию на 01.06.2009 г. указанная задолженность увеличилась еще на 54 тыс. руб. и составила 903,8 тыс. руб. При наличии в учете просроченной задолженности по договорам на эксплуатационное обслуживание и содержание областной собственности, числящейся более трех лет, Учреждением не произведено списание указанной задолженности в установленном порядке как безнадежной ко взысканию в силу истечения срока исковой давности.

6. По результатам проверки отмечены нарушения, допущенные Учреждением при ведении бухгалтерского учета. Так, в нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете»:

- учетной политикой ОГСУ ОИК на 2009 год не утверждены рабочий план счетов бухгалтерского учета, формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, кроме того, формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, а также правила (график) документооборота учетной информации;чреждением о передаточному акту от 20.11.2008 года, года на основании акта приема-передачи0000000000000000000000000000000000000

- начисление доходов по возмещению стоимости коммунальных услуг пользователями областного государственного имущества осуществлялось Учреждением не методом начисления, а по факту оплаты, что привело к занижению указанных доходов в 2008 г. на 205,9 тыс. руб. Данные аналитического учета по возмещению стоимости указанных услуг не соответствуют оборотам и остаткам по счету синтетического учета: в синтетическом учете за 2008 год начислено коммунальных услуг к возмещению на 205,9 тыс. руб. меньше, чем в аналитическом учете, за 5 месяцев 2009 года - на 92,9 тыс. руб. больше; оплачено коммунальных услуг пользователями областного имущества в синтетическом учете за 2008 год на 55 тыс. руб. больше, чем в аналитическом учете, за 5 месяцев 2009 года - на 255,5 тыс. руб. меньше. Несоблюдение тождественности данных бухгалтерского учета привело к искажению в указанной части информации об имущественном положении и финансовых результатах деятельности ОГСУ ОИК за 2008 год, в том числе к недостоверности данных о доходах Учреждения, о дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности;

- в 2008 году Учреждением не проведена обязательная полная инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год (проведена лишь инвентаризация основных средств и материальных запасов по состоянию на 17.11.2008 г. при реорганизации Учреждения, причем по распоряжению Департамента ее следовало провести по состоянию на 01.11.2008 г. и в полном объеме, т.е. всего имущества и финансовых обязательств).

чреждением о передаточному акту от 20.11.2008 года, года на основании акта приема-передачи000000000000000000000000В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, все инвентаризационные описи при проведении инвентаризации по состоянию на 17.11.2008 г. оформлены ненадлежащим образом: отсутствуют подписи одного или нескольких членов комиссии, назначенной приказом директора ОГСУ ОИК для проведения инвентаризации, имеются незаполненные строки. Кроме того, в инвентаризационную опись включены отсутствующие объекты: нежилое кирпичное здание (г. Томск, ул. Гагарина, 3, стр.1), изъятое из оперативного управления Учреждения в соответствии с распоряжением Департамента от 02.07.2008 № 341 по акту от 02.07.2008 г., а также автомобиль УАЗ-3962, утраченный арендатором ООО «Вестком».

Оборудование, имеющееся в котельной Томской областной клинической психиатрической больницы (г. Томск, ул. Кутузова, 11/2) и в водогрейной котельной базы ОМОН ГУ УВД Томской области (п. Сосновый бор), не инвентаризируется и не состоит на балансе Учреждения в качестве самостоятельных объектов основных средств. Приведенный в приложении к договору аренды от 07.08.2008 г. перечень сданного в аренду оборудования котельной базы ОМОН ГУ УВД Томской области не полный, в него не включена часть имеющегося в наличии оборудования.

В нарушение приказа Минфина России от 23.09.2005 № 123н «Об утверждении форм регистров бюджетного учета», Инструкций по бюджетному учету, утвержденных приказами Минфина России от 10.02.2006 № 25н, от 30.12.2008 № 148н, применяемая Учреждением форма «Журнал операций расчетов по оплате труда» (с 01.01.2009 г. - «Журнал операций расчетов по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям») не содержит необходимых показателей и реквизитов (сальдо на начало периода, сальдо на конец периода).

В бухгалтерском учете ОГСУ ОИК не устранен ряд нарушений, отмеченных Департаментом финансов Томской области в акте проверки от 30.04.2008 № 15-04/19 по вопросу целевого использования средств областного бюджета, внебюджетных средств и сохранности государственного имущества за 2007 год.

Дополнительные сведения:

Акт проверки подписан ОГСУ «Областное имущественное казначейство» без возражений. Для принятия мер по устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков Контрольной палатой направлены: представление директору ОГСУ «Областное имущественное казначейство» А.Н. Фаминкову и информационное письмо начальнику Департамента по управлению государственной собственностью Томской области А.В. Аникину. О принятых мерах получены уведомления: от 02.09.2009 № 327 (ОГСУ «Областное имущественное казначейство») и от 02.09.2009 № 36/24-4425 (Департамент по управлению государственной собственностью Томской области). На момент утверждения отчета ряд подготовленных Учреждением документов находится на согласовании в Департаменте по управлению государственной собственностью.

Фото О.Нашивочниковой

О. НАШИВОЧНИКОВА:

«Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2008 году на строительство объектов газификации. Выборочно проверка объектов с начала строительства».

Проверяемый период: 2005-2008 г.г.

Проверяемый объект: ОГУ «Облстройзаказчик» Администрации Томской области (далее- ОГУ «Облстройзаказчик»).

Контрольным мероприятием установлено:

«Перечнем объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых из областного бюджета, на 2008 год» (далее –Перечень 2008 года), утвержденным Законом Томской области от 29.12.2007 № 305-ОЗ «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», предусмотрено финансирование объектов газификации в 2008 году  в общей сумме 51 871,6 тыс.руб., в том числе:

- 42 737,4 тыс.руб. - на строительство 7-ми объектов;

- 9 134,2 тыс.руб.- на проектно-изыскательские работы.

Кроме того, на объекты газификации, предусмотренные Перечнем 2008 года,  выделены средства из федерального бюджета в общей сумме 19 210 тыс.руб. Таким образом, с учетом софинансирования общий объем бюджетных средств, предусмотренных в 2008 году на строительство и проектирование объектов газификации, составил 71 081,6 тыс.руб. Информация об объемах финансирования объектов газификации в 2008 году в разрезе источников приведена в Приложении № 1.

При планировании бюджетных инвестиций в капитальное строительство объектов газификации сохранилась практика предыдущих лет по выделению единой суммы на строительство нескольких объектов (государственных заказов), которая не обеспечивает соблюдение установленного ст.38 Бюджетного кодекса РФ принципа адресности и целевого характера бюджетных средств. Так, например, проектно-сметная документация на строительство третьей очереди газораспределительных сетей г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района разработана двумя отдельными пакетами на этапы строительства (1 этап и 2-5 этапы), по каждому из которых получено заключение ОГУ «Томскгосэкспертиза» (далее - Госэкспертиза). Объемы работ, предусмотренные двумя пакетами ПСД, размещены отдельными государственными заказами. Однако финансирование двух отдельных объектов  (обусловленное разделением на этапы строительства) в 2008 году утверждено в областном бюджете единой суммой - 17 992 тыс. руб.

Следует отметить, что по отношению к уровню 2007 года объем финансирования объектов газификации сократился в 2 раза, а количество финансируемых объектов - в 4 раза.  Шесть из семи объектов строительства, предусмотренных Перечнем, включены в него с начала года, утвержденные объемы финансирования по ним значительно не изменялись, что является положительным фактом по отношению к предыдущим годам. Более половины от общего объема выделенных средств областного бюджета на объекты газификации предусмотрено на завершение строительства 3-х объектов. Однако объемы выделенного финансирования по четырем объектам составили менее 10 % от необходимых для завершения работ на них, в том числе по одному объекту отсутствовали условия для освоения в 2008 году - по объекту «Газоснабжение с. Тимирязевское отсутствовало разрешение на строительство, в связи с чем освоение выделенных средств в сумме 1942 тыс.руб. не произведено.

Распоряжением Главы Администрации Томской области от 21.03.2008 № 157-ра областным государственным заказчиком по строительству и проектированию объектов газификации, предусмотренных Перечнем 2008 года, определено ОГУ «Облстройзаказчик».

По результатам проведенного анализа государственных контрактов (договоров), заключенных ОГУ «Облстройзаказчик» с исполнителями работ, нарушений, связанных со способами размещения заказов, не установлено. Государственные заказы на новое строительство («Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района. 3-я очередь) размещены в 2008 году по результатам аукционов, проведенных после получения положительных заключений Госэкспертизы.

В ходе проверки проведен  общий анализ использования бюджетных средств, направленных на строительство и проектирование объектов газификации в 2008 году, в ходе которого установлено следующее:

- по состоянию на 01.01.2008, дебиторская задолженность за счет средств федерального бюджета составила 750  тыс.руб. по строительству объекта «Газоснабжение жилого массива «Воинов интернационалистов» в с. Кривошеино»;

- с лицевого счета ОГУ «Облстройзаказчик» перечислено исполнителям работ в общей сумме 64 193 тыс.руб., в том числе:

- 18 460  тыс.руб. (100 % от утвержденного объема) - средства федерального бюджета;

- 45 733 тыс.руб. (88 % от утвержденного объема) - средства областного бюджета;

- освоение подтверждено актами о приемке выполненных работ на сумму 68 808,5 тыс.руб., в том числе:

- 59 707,7 тыс.руб. (19 210 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 40 497,7 тыс.руб.- за счет средств областного бюджета) - по строительству шести объектов;

- 9 100,8 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета по проектно-изыскательским работам будущих лет 17 объектов;

- по состоянию на 01.01.2009, кредиторская  задолженность за счет средств областного бюджета составила 3 865,5 тыс.руб. (3 692,3тыс.руб. - по проектно-изыскательским работам будущих лет; 173,2 тыс.руб.- по строительству объекта «Газораспределительные сети г.Колпашево и с. Тогур (3 очередь)»).

В ходе контрольного мероприятия произведена детальная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств с начала проведения работ по четырем  объектам строительства, а именно:

- «Газораспределительные сети г. Колпашево и с.Тогур. Колпашевского района (2 очередь)», финансируемого с 2007 года;

- «Газораспределительные сети г. Колпашево и с.Тогур. Колпашевского района (3 очередь)», финансируемого с 2008 года;

- «Газификация с.Кривошеино (ул. Западная, ул. Дзержинского, ул. Рабочая, ул. Ломоносова, ул. Победы), финансируемого с 2006 года;

- «Газоснабжение жилого массива «Воинов интернационалистов в с.Кривошеино», финансируемого с 2005 года.

«Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района. 2-я очередь»

Рабочий проект «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района. II очередь» разработан ОАО «ГипроНИИгаз» на основании задания на проектирование, утвержденного ОГУ «Облстройзаказчик» в 2006 году. Сводный сметный расчет в составе проекта на сумму 55 790 тыс.руб. (в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2007 года) утвержден приказом начальника ОГУ «Облстройзаказчик» после прохождения Госэкспертизы.

Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по указанному объекту проведен в период с 04.07.2007 по 03.08.2007 ОГСУ «Центр государственного заказа» по техническому заданию, подготовленному ОГУ «Облстройзаказчик», в котором стартовая стоимость строительства объекта 51 909 тыс.руб. (без проектно-изыскательских работ) неправомерно завышена на сумму 308,4 тыс.руб. по отношению к утвержденному сводному сметному расчету.

Кроме того, вместо применения индексов перехода в текущие цены по видам работ, предусмотренных локальными сметами в составе утвержденного заказчиком сводного сметного расчета, в техническом задании неправомерно указано требование к участникам по применению в конкурсной сметной документации индексов перехода по комплексам работ, что значительно увеличило стоимость строительно-монтажных работ.

Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что из двух претендентов к участию допущен только один - ООО «Стройгаз», с которым ОГУ «Облстройзаказчик», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…», заключен государственный контракт от 04.09.2007 на твердую стоимость работ - 51 256,6 тыс.руб., соответствующую его конкурсной заявке.

Несмотря на то, что по отношению к сводному сметному расчету, прошедшему Госэкспертизу, общая стоимость работ в заявке подрядчика незначительно снижена (на 0,3 млн. руб.), стоимость строительно-монтажных работ, пересчитанная в текущие цены по комплексам работ в соответствии с техническим заданием заказчика, возросла на 3,4 млн. руб. Общее снижение стоимости по контракту достигнуто за счет сокращения затрат на страхование строительных рисков, непредвиденных расходов, затрат на временные здания и сооружения, оплата которых согласно «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004) осуществляется при наличии документов, подтверждающих фактические затраты подрядчика на указанные цели. Таким образом, составленное заказчиком техническое задание позволило оплатить подрядчику большую стоимость строительно-монтажных работ при тех же объемах.

Следует отметить, что в связи с выявлением потребности в дополнительном объеме строительно-монтажных работ, цена контракта увеличилась на сумму 4 245,6 тыс.руб. (в пределах 10 % , установленных условиями контракта) и составила 55 502,2 тыс.руб.

Строительство объекта «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района. 2-я очередь» велось с 2007 года и завершилось в 2008 году. Общий объем бюджетных средств, направленных на указанный объект, составил 53 781,5 тыс.руб., из них:

- 17 765,6 тыс.руб. - средства федерального бюджета;

- 36 015,9 тыс.руб.- средства областного бюджета.

Освоение подтверждено в полном объеме и составило 53 781,5 тыс. руб.

По результатам контрольных обмеров установлено, что ОГУ «Облстройзаказчик», в соответствии с актами о приемке выполненных работ,  осуществлена оплата подрядчику в общей сумме 461,6 тыс.руб. за фактически невыполненные объемы работ, предусмотренные проектной документацией и условиями государственного контракта, что, в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ, является нецелевым использованием бюджетных средств.

В счет возмещения в областной бюджет указанной суммы нецелевого использования бюджетных средств, ОГУ «Облстройзаказчик» приняты у подрядной организации выполненные работы по восстановлению дорожного покрытия, за которые ранее  расчеты не производились  в связи с отсутствием финансирования.

Главой Колпашевского городского поселения 09.11.2008 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района. 3-я очередь»

Проектно-сметная документация по объекту «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области. III очередь» разработана ОАО «ГипроНИИгаз» отдельными пакетами на этапы работ по заданию на проектирование, утвержденному  ОГУ «Облстройзаказчик» в 2007 году. На основании заключений Госэкспертизы начальником ОГУ «Облстройзаказчик» утверждены сводные сметные расчеты на общую сумму 76 845,5 тыс. руб. (в текущих ценах 2 квартала 2008 года), в том числе:

- 15 713,7 тыс.руб. - на 1 этап строительства;

- 61 131,8 тыс.руб. - на 2-5 этапы.

Заказы на выполнение строительно-монтажных работ на объекте размещены по результатам двух аукционов (протоколы от 16.09.2008, 12.11.2008), проведенных ОГСУ «Центр государственного заказа» по техническим заданиям, подготовленным ОГУ «Облстройзаказчик» на этапы строительства данного объекта, предусмотренные отдельными пакетами  проектно-сметной документации. Начальная цена контрактов определена достоверно в ценах тех лет, в которых планируется исполнение контрактов, а именно:

- 11 475,69 тыс. руб. (в ценах 4 кв. 2008 года) - по первому этапу;

- 80 255,38 тыс. руб. (в ценах, соответствующих периоду выполнения работ до 2010 года) - по 2-5 этапам.

Аукционы на этапы выполнения работ по строительству третьей очереди газораспределительных сетей г.Колпашево и с.Тогур признаны несостоявшимися, так как заявки на участие в них поданы от единственного претендента - ООО «Стройгаз», с которым ОГУ «Облстройзаказчик» заключены государственные контракты в твердых ценах, соответствующих стартовым.

Строительство объекта «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района. 3-я очередь» началось  в 2008 году, и в этом же году завершен первый этап строительства. Финансирование объекта произведено за счет средств областного бюджета в общей сумме 17 818,8 тыс. руб. (99 % от утвержденного объема). ООО «Стройгаз» освоено 17 992 тыс. руб., в том числе:

- 11 475,69 тыс. руб. (100 % от твердой суммы стоимости работ по контракту) -  по первому этапу строительства объекта;

- 6 516,310 тыс. руб.(8 %) – по 2-5 этапам строительства объекта;

По состоянию на 01.01.2009 кредиторская задолженность перед подрядчиком составила 173,2 тыс.руб. по первому этапу строительства объекта.

При детальной проверке целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на строительство данного объекта, установлены следующие нарушения:

- не соблюдено соотношение  основных объемов работ как в проектно-сметной документации (объемы работ, отраженные в чертежах проекта, в спецификациях проекта и в сметах проекта не соответствуют друг другу), так и в исполнительной документации (объемы работ по паспорту не совпадают с объемами работ по исполнительной документации), что не позволяет определить реальную стоимость фактически выполненных работ.

- ОГУ «Облстройзаказчик» направлены средства областного бюджета в общей сумме 163 тыс. руб. (101 тыс.руб. - по 1 этапу; 62 тыс.руб. - по 2-5 этапу) на оплату ООО «Стройгаз» затрат на  страхование строительных рисков, которое фактически не произведено, что, в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ, является  нецелевым использованием бюджетных средств.

-  в нарушение Градостроительного кодекса РФ  по завершенному в 2008 году первому этапу строительства объекта отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Газоснабжение с. Кривошеино (ул. Западная, Дзержинского, Рабочая, Ломоносова, Победы)»

Рабочий проект «Газоснабжение с. Кривошеино (ул. Западная, Дзержинского, Рабочая, Ломоносова, Победы)» разработан ОАО «ГипроНИИгаз» по заказу администрации Кривошеинского района Томской области. После прохождения Госэкспертизы сводный сметный расчет в сумме 10 449,24  тыс. руб. (в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2005 года) утвержден приказом ОГУ «Облстройзаказчик».

Заказ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту размещен по результатам открытого конкурса, проведенного ОГСУ «Центр государственного заказа» по техническому заданию, подготовленному администрацией муниципального образования «Кривошеинский район» (протокол конкурса от 23.09.2005), в котором стартовая стоимость работ - 10 273,8 тыс. руб. (без стоимости ПИР) - неправомерно завышена по отношению к утвержденному ОГУ «Облстройзаказчик» сводному сметному расчету на сумму 161,1 тыс.руб.

Из трех участников победителем конкурса признано ООО «Томскгазспецмонтаж», с которым администрацией Кривошеинского района заключен государственный контракт от 10.10.2005 стоимостью 7 800 тыс. руб., соответствующей его конкурсной заявке. Администрацией Кривошеинского района по договору от 24.05.2006 б/н функции заказчика по объекту переданы ОГУ «Облстройзаказчик».

Общий объем бюджетных средств, направленных на строительство данного объекта, которое велось с 2006 года, составил 8 295 тыс.руб., из них:

- 2 900 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 5 395 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Освоение подтверждено в полном объеме и составило 8 295 тыс. руб.

При детальной проверке целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на строительство объекта «Газоснабжение с. Кривошеино (ул. Западная, Дзержинского, Рабочая, Ломоносова, Победы)», установлены финансовые нарушения, допущенные ОГУ «Облстройзаказчик», на общую сумму 865,71 тыс. руб. (10,4 % от общего объема финансирования объекта), в том числе:

- 106,6 тыс.руб. – неправомерное использование бюджетных средств на оплату подрядчику работ по прокладке газопровода низкого давления газораспределительного пункта № 2 стоимостью, превышающей контрактные  обязательства;

- 313,3 тыс. руб. - нецелевое использование бюджетных средств на оплату  подрядчику работ по изоляции трубопровода протяженностью, превышающей на 400 км фактическую длину трубопровода, смонтированного в соответствии с проектом и условиями контракта;

- 445,81 тыс.руб. – нецелевое использование бюджетных средств  на оплату подрядчику фактически неиспользуемых материалов, стоимость которых не предусмотрена проектной документацией и условиями государственного контракта.

После проведения проверки в счет частичного возмещения в областной бюджет суммы нецелевого и неправомерного использования бюджетных средств ОГУ «Облстройзаказчик» приняты без оплаты у подрядной организации ООО «Томскгазспецмонтаж» выполненные работы по данному объекту на сумму 478,73 тыс. руб.

«Газоснабжение жилого массива «Воинов-Интернационалистов» в с.Кривошеино Томской области»

Проектно-сметная документация на объект «Газоснабжение жилого массива «Воинов-Интернационалистов» в с.Кривошеино Томской области» разработана ОАО «ГипроНИИгаз» в 2004 году по заданию администрации Кривошеинского района. Согласно положительному заключению Госэкспертизы, полученному 11.11.2005, стоимость работ по объекту составила 18 598,27 тыс.руб. (в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2004 года), в том числе стоимость строительно-монтажных работ - 16 480,72 тыс. руб.

ОГСУ «Центр государственного заказа» по заказу Департамента строительства, архитектуры и дорожного комплекса Администрации Томской области 12.05.2005 проведен конкурс на размещение заказа на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте. В связи с тем, что конкурс проведен до получения положительного заключения Госэкспертизы, стартовая стоимость объекта определена завышенной. В результате стоимость работ по контракту, заключенному ОГУ «Облстройзаказчик» с подрядчиком ЗАО «Газсервис» по результатам конкурса, неправомерно завышена по отношению к сводному сметному расчету, прошедшему Госэкспертизу, на сумму 1 817,44 тыс. руб. (в ценах 4 кв. 2004 года).

С начала проведения работ на объекте функции государственного заказчика (технического надзора) осуществлялись ОГУ «Облстройзаказчик»  совместно с ОАО «Томскоблгаз», а в период 2006-2008 г.г. указанные функции выполнялись ОГУ «Облстройзаказчик» самостоятельно.

Общий объем бюджетных средств, направленных на строительство данного объекта, которое ведется с 2005 года и на момент проверки не завершено, составил 10 087,3 тыс.руб., из них:

- 4500 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 5 587,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2009, освоение составило 10 086,7 тыс. руб., в том числе:

- 9 944,6 тыс.руб. - ЗАО «Газсервис»  выполнены строительно-монтажные работы;

- 142,1 тыс.руб. - осуществлены функции технического надзора.

По результатам выездной проверки на объект строительства данного газопровода   завышения стоимости принятых работ не установлено.

Часть законченных участков газопровода общей протяженностью 3,8 км., предусмотренных проектно-сметной документацией по объекту «Газоснабжение жилого массива «Воинов-Интернационалистов» в с.Кривошеино Томской области», принята в эксплуатацию актами приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Таким образом, проведенное контрольное мероприятие показало низкую степень ответственности должностных лиц и специалистов ОГУ «Облстройзаказчик» за рациональное и эффективное использование бюджетных средств, а именно: неправомерное завышение стартовой цены строительства объектов и некачественное осуществление технического надзора.

По итогам контрольного мероприятия Контрольной палатой приняты следующие меры:

В соответствии со ст. 21-1 Закона Томской области «О Контрольной палате» в адрес ОГУ «Облстройзаказчик» направлено Представление о принятии мер по привлечению виновных к ответственности и предупреждению нарушений, по возврату бюджетных средств, использованных неправомерно и  не по целевому назначению, в общей сумме 1,516  млн.руб.

Согласно ответу ОГУ «Облстройзаквазчик» к дисциплинарной ответственности  привлечены руководящие работники, допустившие выявленные нарушения. На момент составления отчета в бюджет восстановлено 1,002 млн.руб.

Приложение № 1

Информация об объемах финансирования объектов Газификации в 2008 году в разрезе источников

(в тыс.руб.)

| N п.п | Наименование объектов | Средства областного бюджета |  | Средства федерального бюджета |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем | основание для выделения средств | объем | основание для выделения средств |  |
| 1. | Газификация с. Кожевниково (2-я очередь) | 2 913 | Распоряжение Главы Администрации Томской области от 21.03.2008 № 157-ра | 6 510 | Распоряжение Главы Администрации Томской области от 17.09.2008 № 302-р по ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | 9 423 |
| 2. | Газификация с. Кривошеино (ул. Западная, ул. Дзержинская, ул. Рабочая, ул. Ломоносова, ул. Победы) (5,5 км, 129 квартир) | 1 456 |  | 2 900 |  | 4 356 |
| 3. | Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур (2-я очередь, в т.ч. паспорт БТИ) | 14 377,6 |  | 7 300 |  | 21 677,6 |
| 4. | Газоснабжение жилого массива «Воинов-интернационалистов» в с. Кривошеино (12,6 км, 395 квартир) | 1 456 |  | 2 500 | Распоряжение Правительства РФ 08.02.2007 № 146-р (в ред. 20.12.2007) по Федеральной адресной инвестиционной программе 2007 года | 3 956 |
| 5. | Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур (3-я очередь) | 17 992 |  | - |  | 17 992 |
| 6. | Газоснабжение с. Тимирязевское муниципального образования «Город Томск» | 1942 |  | - |  | 1 942 |
| 7. | Газоснабжение жилых домов №№ 50-57 МКР«Академический» (вторая очередь) | 2600,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | 2600,8 |
| 8. | Проектно-изыскательские работы будущих лет | 9134,2 |  | - |  | 9134,2 |
|  | Итого 2008 год | 51 871,6 |  | 19 210 |  | 71 081,6 |

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

- О мерах, принятых по результатам проверки отдельных вопросов образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОГОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж» за 2008 год»

Из письма (№580 от 01.09.2009 г.)  директора  Томского  экономико-промышленного колледжа  Н. КУЗНЕЦОВОЙ:

«…уведомляем, что, согласно представлению №03-212/1 от 10.07.2009 г., администрацией колледжа принимаются всесторонние меры по устранению указанных нарушений, а именно формируются планы работы структурных подразделений и отдельных должностных лиц, в которые включены мероприятия по устранению и недопущению впредь указанных в представлении нарушений и недостатков.

Часть нарушений устранена в течение июля-августа 2009 г.

Информацию об устранении всех нарушений, указанных в представлении, будет представлена в срок до 01.12.2009 г.

Приложения:

- Копия приказа директора колледжа № 121 от 13.07.2009 г.

- Копия приказа директора колледжа № 139 от 28.07.2009 г.

- Копия Правил приема в Томский  экономико-промышленный колледж в 2009 г.

- Копия Свидетельства о государственной аккредитации специальностей «Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного   оборудования»  и  «Управление качеством».

- Копия лицензии на право образовательной деятельности в Первомайском филиале колледжа».

Из письма (№ ВК-06-13519 от 01.10.2009) Губернатора Томской области В. КРЕССА:

«Администрация Томской области рассмотрела отчет Контрольной палаты Государственной Думы Томской области по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОГОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж» за 2008 год».

Направляем информацию об итогах рассмотрения и принятых мерах по устранению выявленных нарушений. Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Управлением начального профессионального образования Томской области (далее - УШЮ) рассмотрен отчет Контрольной палаты Государственной Думы Томской области по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОГОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж» (далее - Колледж) за 2008 год» и приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.

В соответствии с приказом УНПО от 09.09.2009 № 264 директору Колледжа Кузнецовой Н.В. за допущенные нарушения законодательства объявлен выговор, за нарушение финансовой дисциплины уменьшен размер ежемесячной премии однократно на 50 %.

Приказом директора Колледжа от 13.07.2009 № 121 привлечены к дисциплинарной ответственности заместитель директора по учебной работе, главный бухгалтер, главный инженер, заведующие филиалами (6 человек), заведующие отделениями (4 человека).

В настоящее время Колледжем подготавливается план по устранению выявленных нарушений, который, согласно приказу УНПО от 09.09.2009 № 264, должен быть представлен в УНПО.

В соответствии с приказом директора Колледжа от 28.08.2009 № 139 с 01.09.2009 прекращена деятельность филиала Колледжа в г. Кызыле (Республика Тыва).

В течение сентября-октября 2009 года специалистами УНПО будет проведена проверка:

по зачислению и своевременному оформлению вновь поступивших обучающихся в Колледж;

по обеспечению выполнения контрольных цифр приема обучающихся на 2009 год в разрезе профессий и специальностей;

по наличию лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации по подготавливаемым профессиям и специальностям в Колледже и его филиалах.

Аттестационно-бланочная документация государственного образца будет выдаваться выпускникам Колледжа только при наличии свидетельства о государственной аккредитации на подготавливаемые профессии и специальности.

Согласно информации, полученной от Департамента по управлению государственной собственностью Томской области:

для государственной регистрации права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, расположенные по адресам: в г. Томске - ул. Пушкина, д. 63, стр. 25 и ул. Пушкина, д. 63, стр. 28; ивс.Кожевниково Томской области -ул. Ленина, д. 14, в настоящее время закрепленные па праве оперативного управления за Колледжем, необходимо было изготовить техническую документацию (технические паспорта) в связи с отсутствием государственной регистрации права собственности передающей стороны - Российской Федерации. Изготовление технических паспортов произведено за счет средств областного бюджета. В настоящее время подготовлены изменения в передаточный акт и будут поданы заявления в Управление Федеральной регистрационной службы по Томской области для осуществления государственной регистрации права собственности Томской области;

для включения жилого помещения в специализированный жилищный  фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 173, в Департамент по управлению государственной собственностью Томской области поступило необходимое обращение Колледжа. Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области в установленном порядке подготовлен проект распоряжения о включении указанного жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением его к определенному виду специализированных жилых помещений. После издания распоряжения о принятом решении будут уведомлены Управление Федеральной регистрационной службы по Томской области и Колледж.

Для организации работы по включению в специализированный жилищный фонд Томской области жилых помещений, расположенных в зданиях, находящихся в оперативном управлении учреждений, подведомственных УНПО, и используемых в качестве общежитий, УНПО в подведомственные учреждения направлено письмо от 08.09.2009 № 1011 с разъяснениями.

В первом полугодии 2010 года УНПО будет проведена проверка по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Дополнительно сообщаем следующее.

Для приведения распоряжения Администрации Томской области от 08.08.2006 №246-ра «О ежегодном пособии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в соответствие с Законом Томской области or 19 августа 1999 года № 28-03 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» УНПО в сжатые сроки будет подготовлен проект распоряжения о внесении изменений в указанное распоряжение Администрации Томской области.

Приложение:  1. Копия приказа УНПО от 09.09.2009 № 264 на 2 л. в 1 экз.

- Копия объяснительной директора Колледжа от 07.09.2009 № 591 на 3 л. в 1 экз.»

- О мерах, принятых по результатам проверки обеспечения сохранности и эффективности использования областного государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным специализированным учреждением «Областное имущественное казначейство»

Из писем (№ 327 от 02.09.2009 г., № 383 от 13.10.2009 г.) директора ОГСУ «Областное имущественное казначейство» А. Фаминкова:

«На Ваше представление от 28.07.2009 № 03-227/1 сообщаем:

- Государственная регистрация права оперативного управления на объекты недвижимости, закрепленные за учреждением, - в работе: по зданиям, расположенным по адресам пр.Кирова, 20, пр.Кирова, 41, пр.Ленина, 151а, пл.Ленина, 8, гараж Герцена, 1а, Гагарина, 3, стр.2 готовится пакет необходимых документов для регистрации (срок исполнения - ноябрь 2009 года, ответственный Телешов А.П.).

- Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками учреждения с внесенными изменениями в соответствии со ст.ст.57,72 Трудового кодекса РФ (копия прилагается).

- Дополнительное соглашение к трудовому договору руководителя направлено в Департамент по управлению государственной собственностью на согласование и утверждение.

- Ошибочно начисленная надбавка за выслугу лет руководителю ОГСУ ОИК исправлена в июне 2009 года (карточка-справка за 6 месяцев 2009 года прилагается).

- Учреждением при наличии вакансий по предпринимательской деятельности были заключены договоры возмездного оказания уcлуг слесаря-сантехника, дворника, инженера электросвязи, так как по договорам подряда предусмотрено выполнение работ в меньшем объеме, чем предполагает функция штатного работника. С учетом замечаний Контрольной палаты утверждено новое штатное расписание ОГСУ ОИК по предпринимательской деятельности.

Исполнение сметы по предпринимательской деятельности учтено, принято к сведению.

6. Проверкой установлены нарушения Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».

По ошибке в документах присутствовал неверный запрос котировок от 15.01.2009 г., в последствии не размещенный на сайте госзаказа (копия запроса котировок, размещенного на сайте от 16.01.2009 г., прилагается)...

…По всем остальным пунктам предписания сделаны ВЫВОДЫ, принято к сведению.

7. По вопросу отсутствия договоров на эксплуатационное обслуживание с арендаторами сообщаем следующее:

- 16.09.2009 г. заключены договоры на эксплуатационное обслуживание и содержание арендуемых объектов недвижимости с ОАО АКБ «Росбанк» (г. Томск, пл.Ленина, 8) и с Томской региональной общественной организацией «Союз сотрудников российских спецслужб» (г. Томск, пр. Кирова, 20);

- от Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Томской области получено письмо о направлении Управлением запроса в УФАС России по Томской области по вопросу соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2005     № 94-ФЗ при заключении договора на эксплуатационное обслуживание и содержание арендуемых помещений. После получения ответа будет решен вопрос о заключении указанного договора.

- В Департамент по управлению государственной собственностью направлены заявки для заключения договоров аренды свободных площадей в здании но адресу: г.Томск, пр.Кирова, 41.

- Для оформления хозяйственных операций в бухгалтерском учете используются типовые формы первичных документов. Приказом от 21.08.2009 № 30 утвержден рабочий план счетов приложением к учетной политике учреждения.

Программным продуктом 1-С «Зарплата и кадры» в 2008 году при учете расчетов по заработной плате не была предусмотрена разбивка начисленных выплат премий и надбавок внутри счета 302.01, в 2009 году учет расчетов по заработной плате содержит детальную информацию о произведенных начислениях.

Исправлен применяемый журнал операций расчетов по заработной плате на журнал операций по оплате труда № 6, содержащий необходимые реквизиты, сальдо на начало и конец периода.

В 2009 году учет коммунальных услуг, возмещаемых по предпринимательской деятельности, ведется в программе 1-С Предприятие с использованием счета 205.1 0.

Стоимость имущества и обязательств ОГУ «Дом ветеранов», переданных учреждению в связи с реорганизацией, принята 01.01.2009 г. согласно передаточному акту по согласованию с Департаментом финансов.

10. Разработано новое Положение об оплате труда работников ОГСУ ОИК (с учетом замечаний Контрольной палаты), которое согласовано с Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области и утверждено директором ОГСУ ОИК.

11. Завышены фактические затраты, связанные с реконструкцией объекта по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 3, стр.2, на сумму 30,8 тыс. рублей по предпринимательской деятельности (принято к сведению)...

12. Инвентаризационные описи на 17.11.2008 г. дооформлены надлежащим образом: подписаны и заполнены все необходимые строки.

В соответствии с приказом № 29 от 21.08.2009 г. 1 сентября 2009 года в учреждении проведена инвентаризация транспортных средств, в результате которой зафиксировано расхождение бухгалтерских данных с фактическим наличием по автомобилю УАЗ-3962 первоначальной стоимостью 62,152 тыс. руб., остаточной - 0 руб. По согласованию с Департаментом по управлению государственной собственностью будет внесено исправление в бухгалтерском учете учреждения.

13. Готовятся документы по передаче водогрейной котельной базы ОМОН ГУ УВД и котельной Томской областной клинической психиатрической больницы соответственно в федеральную и муниципальную собственность.

14. Списание просроченной задолженности по договорам па эксплуатационное обслуживание как безнадежной ко взысканию будет проведено в декабре 2009 года.

С учетом изложенного приняты к сведению и учтены указанные замечания по результатам проверки.

- О мерах, принятых по результатам проверки правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2008 году муниципальному образованию ЗАТО Северск в форме субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий.

Из письма (№04-01-1710 от 05.05.2009) начальника Управления образования администрации ЗАТО Северск А. ЩИПКОВА:

«…Для устранения нарушений приняты следующие меры.

…Извещены о прекращении выплат трое опекунов, отказавшиеся от исполнения своих обязанностей. Специалистам по опеке указано на необходимость соблюдения требований постановлений Администрации Томской области от 18.02.2005 № 28а и 20.02.2006 № 19а. В дальнейшей работе при заключении Договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью в части установления срока выплаты денежных средств на содержание детей сроки выплаты будут устанавливаться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.1996 № 829. В течение месяца будет разработан и утвержден порядок
взаимодействия отдела опеки и попечительства Управления образования
с МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» в части
документооборота при назначении и прекращении  выплат денежных средств опекунам на содержание ребенка, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных учреждениях и приемным родителям…».

Из документов, направленных в адрес Контрольной палаты начальником Управления образования администрации ЗАТО Северск А. ЩИПКОВА:

«…12.05.2009 возвращены в областной бюджет средства субвенции, использованные не по целевому назначению, в сумме 72 тыс. рублей.

Изданы Постановления  Главы Администрации ЗАТО Северск:

- №1674 от 26.05.2009 г. «О выплате денежных средств на содержание несовершеннолетней Безруковой Е.Ю.»;

-   № 1566 от 19.05.2009 «О возмещении дополнительной оплаты труда приемному родителю Козыреву С.Г.».

Издан приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2009 №270 «Об устранении нарушений и недостатков, выявленных в результате проверки правомерности и целевого использования средств областного бюджета».

- О мерах, принятых по результатам проверки исполнения бюджета Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год.

Из письма (№1171 от 18.05.2009)  и.о. исполнительного директора ТТФОМС С. АНДРЕЕВА:

«Томский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее - ТТФОМС) рассмотрел представление Контрольной палаты Государственной Думы Томской области  и сообщает…

1. Подготовлен  проект  изменений  и  дополнений  в коллективный договор ТТФОМС и Правила   внутреннего трудового распорядка, предусматривающие установление дополнительных  отпусков  работникам с ненормированным рабочим днем. После подписания  они  будут  направлены  на регистрацию в Управление социально-трудовых отношений Администрации Томской области.

2.  С 01.01.2009 в ТТФОМС осуществляется премирование работников в строгом соответствии с новым Положением об оплате труда работников ТТФОМС, утвержденным приказом от 30.06.2008 № 114, разработанным с учетом действующих в Администрации Томской области документов, регламентирующих оплату труда.

3.  ТТФОМС направлено ООО «Аэропорт Томск» для подписания соглашение о расторжении договора от 01.05.2006 № 2204/06-УЗ с 15.05.2008.

…По остальным замечаниям к деятельности ТТФОМС, указанным в представлении, будут приняты все возможные меры по недопущению подобных нарушений впредь».

- Из письма (№1217 от 22.05.2009)  и.о. исполнительного директора ТТФОМС С. АНДРЕЕВА:

«Томский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее ТТФОМС) на основании проведенных консультаций с Управлением бухгалтерского учета и отчетности Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также с аудиторской фирмой ООО КВП «Сибаудит инициатива» в дополнение к письму от 18.05.2009 №1171 сообщает:

…Восстановление нецелевого использования средств в размере 18000 рублей произведено согласно распоряжению ТТФОМС от 20.05.2009 №85 в порядке, предложенном Контрольной палатой Государственной Думы Томской области.

На данный момент нарушение ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 №129- ФЗ «О бухгалтерском учете» (в части инвентаризации расчетов с другими территориальными фондами ОМС) частично устранено. Собрано 38 актов сверки по межтерриториальным расчетам по состоянию на 01.01.2009, 42 акта находятся на стадии подписания».

- Из письма (№2484 от 09.10.2009) исполнительного директора ТТФОМС В. КОЗЛОВА:

«…О мерах, принятых ТТФОМС по устранению замечаний, указанных в представлении Контрольной палаты Государственной Думы Томской области от 08.05.2008, сообщаем следующее:

- по вопросу применения в 2009 году Методики расчета нормативов на ведение дела  страховых медицинских организаций (далее – СМО), утвержденной приказом ТТФОМС от 17.09.2008 №188, и необходимости  устранения замечаний, указанных в представлении  Контрольной палаты Государственной Думы Томской области, Фондом 05.06.2009 года проведено совещание с представителями СМО, действующими на территории Томской области, которым при переходе от двух нормативов расходов на ведение дела СМО к единому нормативу предстояло перераспределять средства с расходов на ведение дела в резерв оплаты медицинских услуг. В результате проведенного совещания было принято совместное решение о том, что норматив расходов на ведение дела СМО должен быть единым и перераспределение средств расходов на ведение дела в резерв оплаты медицинских услуг необходимо осуществить в срок до 01.01.2010. Решением Правления Фонда от 11.08.2009 согласовано прекращение с 01.01.2009 действия Методики расчета нормативов на ведение дела СМО, утвержденной приказом ТТФОМС  от 17.09.2008 №188, и утвержден с 01.01.2009 единый норматив расходов на ведение дела СМО. В соответствии с решением Правления, в августе 2009 года СМО были представлены и утверждены Фондом уточненные расчеты финансирования СМО за январь-июль 2009 года с единым нормативом расходов на ведение дела;

- выплаты доначисленных сумм компенсации за неиспользованный отпуск указанным в представлении сотрудникам  произведены согласно приказу ТТФОМС от 20.05.2009 №50-к/о (копия прилагается)».

- О мерах, принятых по результатам проверки исполнения Программы приватизации (продажи) государственного имущества Томской области на 2008 год и поступления средств в областной бюджет от ее реализации с анализом принятых уполномоченными органами мер по устранению недостатков, отмеченных по результатам ранее проведенных плановых проверок  Контрольной палаты».

Из письма (№36/24-1598 от 15.04.2009) начальника департамента по управлению государственной собственностью Томской области  О. КУРЧЕНКО:

«…В части предотвращения выявленных нарушений:

П.1. С целью устранения выявленного нарушения в Реестр государственного имущества Томской области по разделу «Перечень земельных участков, находящихся в собственности Томской области» будут внесены соответствующие сведения о праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками по мере их поступления. Сведения о земельных участках, исключенных из реестра государственного имущества Томской области, исключены.

П.2. В соответствии с п.26 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 256, итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. Пункт 29 Инструкции № 25н не нарушен, так как дата принятия указанных земельных участков к бюджетному учету не отличалась от даты определения рыночной стоимости по отчетам об оценке более, чем на 6 месяцев. Повторное проведение рыночной оценки привело бы к дополнительным затратам и неэффективному использованию бюджетных средств.

П.З. В целях постановки на бюджетный учет имущества Казны в полном объеме проведена инвентаризация имущества Казны по состоянию на 01.06.2008 (приказ Департамента от 16.06.2008 № 48 «О проведении инвентаризации имущества Казны Томской области»). По выявленным ранее неучтенным в бюджетном учете объектам Казны была проведена техническая инвентаризация, оценка рыночной стоимости и постановка на бюджетный учет. Указанное в п.З имущество на момент проведения инвентаризации в составе имущества Казны не числилось, оснований для отражения в бюджетном учете нет.

С целью полного учёта Казны Департаментом при наличии финансовых средств будет проводиться ежегодная инвентаризация имущества Казны, включающая техническую инвентаризацию и оценку рыночной стоимости.

П.4. Операции по выбытию указанного имущества будут сторнированы в 2009 году.

П.5. Доходы от реализации имущества по договору поручения от 29.10.2008 № ЗОДп/п в бюджетном учете начислены на основании справки о начислении обязательных платежей в бюджет.

В соответствии с п.9 порядка учета расчетов с дебиторами по доходам начисление доходов производится в момент возникновения требования к плательщикам по уплате платежей в бюджет в соответствии с документами, являющимися основанием для их начисления.

В данном случае документом-основанием является договор купли-продажи недвижимого имущества от 08.12.2008 № 16п с актом приема-передачи. До настоящего момента договор не исполнен: полная оплата имущества покупателем не произведена, имущество продавцом не передано. Следовательно, основание для начисления доходов от реализации имущества и пени за просрочку исполнения обязательств отсутствует.

В бюджетном учете начисление доходов по данной сделке подлежит отмене.

П.п.6,7. В отношении стоимости объектов, установленной в соответствии с отчетом об оценке от 28.11.2007, была представлена публичная оферта путём опубликования в газете «Томский вестник» от 17.05.2008 распоряжения Администрации Томской области от 15.05.2008 № 284-ра «О порядке проведения конкурса по отбору инвестора для участия в учреждении открытого акционерного общества со смешанной формой собственности в целях реализации инвестиционного проекта по созданию центра медицинских услуг на базе имущественного комплекса создаваемого общества». С даты составления отчёта об оценке (28.11.2007) до даты представления публичной оферты (17.05.2008) прошло менее 6 месяцев. Таким образом, требование п.26 Федерального стандарта оценки ФСО № 1 не нарушено.

В то же время считаем, что для достижения согласованности действий при реализации подобных проектов государственно-частного партнёрства органу исполнительной власти Томской области, инициирующему создание организаций со смешанной формой собственности, следует составлять подробный график мероприятий, необходимых для реализации проекта, чётко отслеживать его выполнение и своевременно доводить информацию об изменениях до всех лиц, участвующих в реализации проекта. В дальнейшем в случае поступления на согласование подобного проекта создания государственно-частного партнёрства Департамент по управлению государственной собственностью Томской области будет включать требование о составлении такого графика, который должен в обязательном порядке включать мероприятия, необходимые для осуществления передачи имущества, в том числе проведение оценки.

П.8. В целях предотвращения подобных нарушений при осуществлении продажи имущества, находящегося в государственной собственности Томской области, с сотрудниками ОГСУ «Фонд государственного имущества Томской области» проведена разъяснительная работа. На сотрудника, ответственного за подготовку и осуществление указанной продажи, будет наложено взыскание в виде лишения премии по итогам квартала.

В части устранения недостатков, на которые указано Контрольной палатой,  - о неэффективном использовании денежных средств на оплату услуг по оценке рыночной стоимости объектов. Информация о рыночной стоимости объектов, расположенных по адресам: г.Томск, ул.Мичурина,  ПО, стр.15, ул.Профсоюзная, 2 и ЛПК 2-ой поселок, 111, будет использована в случае последующего включения этих объектов в программу приватизации.

О сроках предоставления Фондом отчёта об исполнении договора поручения в случае отмены аукциона. Замечание принято к сведению и будет учтено в дальнейшей работе.

Об инвентаризации незакреплённого имущества. Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области регулярно проводится инвентаризация имущества Казны Томской области (далее - Казна). В соответствии с приказом Департамента от 16.06.2008 №48 проведена инвентаризация по состоянию на 01.06.2008. Копии инвентаризационных описей предоставлены аудиторам Контрольной палаты Государственной Думы Томской области.

В настоящее время Казну составляет следующее имущество: 11,3% Казны - объекты, переданные в собственность Томской области из федеральной и муниципальной собственностей без регистрации прав. Их закрепление на праве оперативного управления или хозяйственного ведения согласно действующему законодательству будет произведено после регистрации права собственности Томской области. В настоящее время осуществляется техническая инвентаризация и регистрация права собственности Томской области на данные объекты; 17,9 % Казны - объекты, в отношении которых осуществляется оформление документов   по передаче  в оперативное управление (хозяйственное   ведение, бессрочное пользование) новому владельцу, а также государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику; 66,8 % объектов Казны переданы в аренду и безвозмездное пользование; 2,7 % объектов Казны составляют ценные бумаги, доли, вклады; 1,3 %  -  объекты,  варианты  дальнейшего управления  которыми прорабатываются.

Об отражении в Реестре имущества Казны и информации об ограничении (обремени) прав на объекты учёта и о Положении об организации учёта и ведения Реестра. Программным продуктом, посредством которого осуществляется ведение Реестра, предусмотрена возможность получения перечней объектов по типам имущества (здания и помещения, земельные участки, иное недвижимое, транспорт, и т.д.) и по движениям (оперативное управление и хозяйственное ведение, аренда, безвозмездное пользование и т.д). Таким образом, существует возможность получения перечней объектов, закрепленных за юридическим лицом, либо учитываемых в Казне Томской области, а также перечней объектов, на которые внесены обременения. Предусмотрена также возможность получения перечней областных юридических лиц, а также юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат Томской области.

О разработке методических рекомендаций по отражению в бюджетном учёте операций с имуществом Казны. В соответствии с письмом Минфина РФ от 03.06.2008 № 02-14-10а/1609, орган исполнительной власти может разработать методические рекомендации по отражению в бюджетном учете операций с имуществом Казны. Департаментом разработан и утвержден приказом от 23.07.2008 № 63 «Порядок бюджетного учета непроизведенных активов Казны Томской области (земельных участков, ресурсов недр и др.»

По вопросу принятия к бюджетному учету земельных участков под объектами недвижимости, включенными в программу приватизации, сообщаем следующее. Пунктом 29 Инструкции №25н предусмотрено, что бюджетному учету подлежат участки, вовлекаемые в экономический оборот впервые. Давая разъяснения по порядку отражения в учете земельных участков (письмо от 26.05.2006 № 02-14-10а/1406),  Минфин РФ указал на необходимость использования понятия «оборот», определенного гражданским законодательством. Земельные участки становятся частью гражданско-правового оборота и одновременно приобретают режим объектов гражданских прав из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (ст. 8 ГК РФ). Следовательно, проведение оценки, аукционов по продаже непроизведенных активов Казны не является вовлечением земли в гражданский оборот, и основанием для принятия к бюджетному учету.

О заполнении графы 4 раздела 1 «Доходы бюджета» и раздела 3 «Источники финансирования дефицитов бюджета» формы 0503127.

В соответствии с п. 1 письма Министерства финансов Российской Федерации от 11.04.2008 №02-14-07/1045 «О порядке составления и представления отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» графа 4 раздела 1 «Доходы бюджета» и раздела 3 «Источники финансирования дефицитов бюджета» формы 0503127 заполняется главным администратором доходов (источников финансирования дефицита бюджета) в части закрепленных за ним доходов бюджета (источников финансирования дефицита бюджета), по которым законом о бюджете утверждены плановые показатели на текущий финансовый год. Закон Томской области от 29.12.2007 № 305-03 «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» не содержит указанных плановых показателей. Департаментом финансов Томской области бюджетные назначения по доходам бюджета (источникам финансирования дефицита бюджета) доведены до Департамента по управлению государственной собственностью Томской области письмом от 03.04.2009 № 05-14/62. На основании доведенных назначений графа 4 раздела 1 «Доходы бюджета» и раздела 3 «Источники финансирования дефицитов бюджета» формы 0503127 заполнена, форма представлена в Департамент финансов 08.04.2009.

…Сведения о балансовой стоимости объектов недвижимости, включённых в
программу приватизации, будут указываться в пояснительной записке к программе
приватизации. Это позволит при дополнении программы в текущем финансовом
году указывать более актуальную информацию о стоимости дополняемых объектов;

Порядок    регламентирует   действия,    которые    необходимо    выполнить
Департаменту и ОГУП в целях подготовки решения об условиях приватизации
имущественного комплекса; действия, связанные с составлением заключительной
бухгалтерской отчётности ОГУП, должны осуществляться ОГУП в соответствии с
соответствующими методическими указаниями и разъяснениями Минфина РФ. В
дальнейшем   Департаментом   будут   запрашиваться   в   акционерных   обществах,
созданных    путём    преобразования    областного    государственного    унитарного
предприятия,     копии    заключительной     бухгалтерской     отчётности    ОГУП     и
пояснительной записки, которые предприятия представляют в налоговые органы при
регистрации открытого акционерного общества и прекращении ОГУП;

Контроль за сделками,  совершаемыми ОГУП,  имущественный комплекс
которого включён в прогнозный план (программу) приватизации, будет ужесточён».

- О мерах, принятых по результатам проверки соблюдения законодательства в 2008 году при приобретении имущества в государственную собственность Томской области на безвозмездной основе и безвозмездном отчуждении областного государственного имущества в собственность Российской Федерации и в муниципальную собственность

Из письма (№36/24-2965 от 26.06.2009 г.) начальника департамента по управлению государственной собственностью Томской области  О. КУРЧЕНКО:

«Сведения о движимом имуществе (оборудовании, транспортных средствах), приобретенном в собственность Томской области в рамках реализации национальных проектов «Здоровье» и «Образование», не отчужденном из собственности Томской области, в Реестр государственного имущества Томской области внесены.

Оценка рыночной стоимости имущества производится за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью расходов на содержание государственной собственности. Проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества при отчуждении на безвозмездной основе в федеральную, муниципальную собственность потребует дополнительных затрат бюджетных средств. При увеличении сметы расходов на содержание государственной собственности оценка рыночной стоимости движимого имущества, отчуждаемого на безвозмездной основе в федеральную, муниципальную собственность, будет проводиться в обязательном порядке.

В регистрах бухгалтерского учета 01.04.2009 г. отражена хозяйственная операция по безвозмездной передаче в муниципальную собственность объекта «Северная трибуна» (стадион «Труд»), расположенного по адресу: г.Томск, ул.Белинского 11/1, стр.14 на основании поступившего в апреле 2009 года оформленного в соответствии с требованиями п.2 ст.9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" акта приема-передачи этого объекта.

Перечисленные замечания по нарушению сроков издания распорядительных актов, оформления и подписания первичных документов (передаточных актов, актов приема-передачи имущества), оформлению обоснования необходимости передачи имущества на безвозмездной основе в федеральную, муниципальную собственность, несвоевременной регистрации на счетах бюджетного учета операций по движению имущества казны Томской области приняты к сведению.

Кадастровые работы по разделу находящегося в собственности Томской области земельного участка площадью 1098,4 кв.м. по адресу: г.Томск, ул.Гагарина, 3, стр.1, 2 в связи с передачей одного из расположенных на данном земельном участке объектов недвижимости в федеральную собственность запланированы на 2010 год.

Для осуществления государственной регистрации права собственности Томской области на буксирный теплоход Б-710 и баржу 25т К000164, приобретенные у МО «Белоярское сельское поселение», выданы соответствующие доверенности. Директору ОГУП «Тегульдетское дорожное ремонтно-строительное управление» направлено письмо (от 04.05.2009г. исх.№36/24-1940) об ускорении выполнения поручений, предусмотренных доверенностями.

Подготовлен проект распоряжения Администрации Томской области «О закреплении государственного имущества» за ОГУ «Центр занятости населения Первомайского района» У% доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение гаража, расположенное по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Коммунистическая, д. 4а, бокс 1. После получения письменного согласия второго собственника на указанное имущество проект распоряжения будет направлен в Администрацию Томской области для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Нежилые помещения первого этажа здания, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 6, стр. 1, кв. у2 распоряжением Администрации Томской области от 20.04.2009 № 232-ра «О закреплении государственного имущества» закреплены на праве оперативного управления за Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Томской области.

Проект распоряжения Администрации Томской области о закреплении на праве оперативного управления двух объектов недвижимого имущества и зеленых насаждений расположенных по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 46а и 46а, стр. 5 за ОГОУ «Томский кадетский корпус» находится на стадии подготовки.

Проект распоряжения Департамента по управлению государственной собственностью Томской области о закреплении на праве оперативного управления 7 объектов движимого имущества за ОГУ «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района» подготовлен.

Полученное в рамках национального проекта «Образование» и федеральных целевых программ движимое имущество не было передано по целевому назначению в связи с отсутствием информации о получателях данного имущества. В соответствии с соглашением между Федеральным агентством по образованию и Администрацией Томской области «О сотрудничестве по оснащению образовательных учреждений учебным, учебно-наглядным оборудованием и общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, автобусами в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» координатором в части подготовки обоснованных заявок, доставки, складирования и хранения оборудования является Департамент общего образования Томской области. Информация о получателях Зх комплектов интерактивных аппаратно-программных комплексов была предоставлена Департаментом общего образования Томской области 21.05.2009г. Распоряжение Администрации Томской области о передаче Зх комплектов интерактивных аппаратно-программных комплексов подготовлено (от 08.06.2009 №379-ра), акты приема-передачи имущества принимающим сторонам для подписания направлены. Информация о получателях 505 комплектов учебных пособий была представлена 10.06.2009г. Проект распоряжения Администрации Томской о передаче учебных пособий находится на стадии подготовки.

В целях устранения указанных недостатков и достижения согласованности в вопросах документооборота между структурными подразделениями Департамента с 2009 года функции по подготовке проектов распоряжений и первичных документов (передаточных актов, актов приема-передачи) по передаче, закреплении и изъятии государственного имущества, отражению операций по движению государственного имущества в регистрах бюджетного учета закреплены за одним структурным подразделением Департамента. Сотрудникам, исполняющим обязанности по системной регистрации входящей и исходящей корреспонденции, указано на обязательное соблюдение инструкции по делопроизводству, утвержденной приказом Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 22.05.2001г. №37».

- О мерах, принятых по результатам проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных ОГУ «Облстройзаказчик» Администрации Томской области в 2008 году на строительство объектов газификации. Выборочно проверка объектов с начала строительства».

Из писем (№500-07/03 от 22.05.2009, №624-07.03 от 08.07.2009, №796-07.3 от 14.09.2009, №793-07/03 от 11.09.2009) директора ОГУ «Облстройзаказчик» Е.ВЕРЕНЦОВА:

«Лица, допустившие нецелевое использование денежных средств,  привлечены к дисциплинарной ответственности. Приказ о наказании прилагается.

Приняты к сведению замечания по подготовке технического задания и определения требований по составу технической документации в части применения региональных индексов пересчета стоимости работ к участникам размещения заказа на конкурс по объекту «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района. II очередь»

Общая сумма нецелевого использования денежных средств, подлежащая возврату, - 624 572 руб. В связи с тем, что работы по восстановлению дорожного покрытия выполнены в 2008 году, но не были оплачены в погашение суммы нецелевого использования средств,  направляем Вам акты приемки вышеуказанных работ на сумму 523 191,07 руб.

Оставшаяся сумма нецелевого использования в размере 101 381 руб. будет восстановлена в бюджет Томской области в срок до 01 сентября 2009 г, (Гарантийное письмо прилагается.)

По данным ООО «Томскгазспецмонтаж» сумма нецелевого использовании средств, подлежащая возврату в областной бюджет, составляет 419,981 тыс. руб.

В счет указанной суммы ООО «Томскгазспецмонтаж» гарантирует выполнить без оплаты последующие работы на объекте до 18 июня 2009 года, (гарантийное письмо прилагается)

По возврату нецелевого использования денежных средств в сумме 445,81 тыс. руб. от ООО «Томскгазспецмонтаж» поступила просьба о продлении срока ответа до 01 июня 2009 г. В случае непредставления информации в указанный срок ОГУ «Облстройзаказчик» Администрации Томской области подготовит исковое заявление по возврату денежных средств в сумме 445,83 тыс.рублей».

«Во исполнение плана мероприятий к представлению Контрольной палаты от 06.05.2009 г. № 03-157/1 направляем акты формы КС-2 на сумму 478 730 рублей».

«Направляем письмо ООО «Стройгаз» об отсрочке платежа в сумме 101404 рубля …с требованием оплаты указанной суммы в срок до 10 сентября 2009 года. Копия платежного поручения будет предоставлена дополнительно».

«…направляем Вам копию платежного поручения №1684 от 11.09.2009 г. в подтверждение оплаты на сумму 101 404 рубля по акту проверки Контрольной палаты Государственной Думы Томской области».

- О мерах, принятых по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2008 год Управления начального профессионального образования Томской области в части расходов на проведение капитального и текущего ремонтов»

Из письма (№672 от 11.06.2009) начальника  Управления начального профессионального образования Томской области В.ШЕНДЕЛЯ:

«…Направляем копии документов о принятых мерах в связи с выявленными нарушениями …в части расходов на проведение капитального и текущего ремонтов:

1.	 «Профессиональное училище № 12» г. Томск представило объяснительную по результатам проверки Контрольной палаты  капитального ремонта актового зала учебного   корпуса.   По   результатам контрольных   обмеров установлено,   что площадь потолка типа «Армстронг» составила 288 кв.м. В соответствии с актом формы № КС-2 от 23.07.2008г. №1, подрядчику оплачено 434 кв.м. Завышен объём принятых работ на 146 кв.м., стоимость невыполненных работ составила 55 658 руб.

За невыполненный объем работ в здании училища в кабинете № 3 проведена замена окон на сумму 55 658 руб. Объёмы работ проведены в полном объёме и приняты по акту формы № КС-2 от 15.05.2009 г.

2.	 «Профессиональное училище № 33» г. Томск представили  заявление, направленное в адрес ОГУ «Облстройзаказчик» Администрации Томской области, осуществлявший технический надзор по договору № 6/2008 от 18.04.2008 года за выполнением работ по капитальному ремонту кровли учебных мастерских по ул. Смирнова 44/1, в том числе обязалось согласовывать нормы лимитированных затрат и индексы затрат по ремонту до начала производства работ.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ,  обязательства должны исполняться надлежащим образом. В соответствии с ч.1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причинённые ненадлежащим исполнением обязательства.

3. «Профессиональное училище № 4» с. Моряковка направили претензию подрядной организации ООО «Дубль-3», выполняющего работы по капитальному ремонту силовых линий освещения столовой образовательного учреждения. На завышенную сумму 43 074 рубля НУ № 4 предлагает выполнить дополнительные ремонтные работы.

Во все образовательные учреждения направлено письмо о результатах проверки.

Акты внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2008 год в части расходов Управления начального профессионального образования Томской области на проведение работ по капитальному ремонту кровли учебных мастерских подведомственных учреждений Контрольной палаты Государственной Думы Томской будут рассмотрены на расширенном заседании коллегии УНПО 18.06.2009 года. По результатам рассмотрения будут приняты меры по привлечению виновных к ответственности, недопущению впредь указанных нарушений и возврату бюджетных средств».

- О мерах, принятых по результатам проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных Департаменту строительства и архитектуры Томской области в период 2006-2008 г.г. в рамках реализации проекта по созданию на территории г. Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа

Из письма (№33-1093 от 23.06.2009) начальника  Департамента строительства и архитектуры Томской области А. ГУСЕВА:

«…Направлена претензия подрядной организации Мостоотряд 101 ТФ ОАО «Сибмост» по неправомерно выплаченным денежным средствам по объекту «Реконструкция пр. Академического в г. Томске», в ответ на которую в областной бюджет частично возвращены денежные средства (платежное поручение №219 от 18.05.2009) в размере 314 271 руб. …Направлена претензия подрядной организации ЗАО «Сибдорнефтегазстрой» по неправомерно выплаченным денежным средствам по объекту «Строительство ул. Клюева от Иркутского тракта до ул. Осенняя». … В размере неудовлетворенных требований Департаментом строительства и архитектуры Томской области …будет направлено исковое заявление в арбитражный суд Томской области о возврате суммы неосновательного обогащения».