ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК № 3 (12)

сентябрь - 2007

СОДЕРЖАНИЕ:

СЛОВО – АУДИТОРУ

- Светлана ЗОРИНА:

  - Отчет по результатам проверки целевого использования средств областного бюджета, выделенных на модернизацию лифтов……

  - Отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета на закупку в 2006 году дорогостоящего специализированного медицинского оборудования для учреждений здравоохранения…………………..

- Ольга НАШИВОЧНИКОВА:

Отчет по результатам контрольного мероприятия: «Проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в форме  субсидии  муниципальному образованию «Молчановский район» на проведение ремонтных работ на котельной  по ул. Рабочая в с. Молчаново Молчановского района»…………………………………………………..

- Галина БАНЕВИЧ:

Отчет по результатам проверки целевого и рационального использования средств областного бюджета, выделенных в 2006 году Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Администрации области………………………………………………….

- Наталья  ДАЙНЕКО:

Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка предоставления государственного имущества Томской области в безвозмездное пользование и соблюдение порядка пользования указанным имуществом»…………………………………………………..

ПОСЛЕ  ПРОВЕРКИ

- О мерах, принятых по результатам проверки правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных в форме субвенций местным бюджетам на компенсацию энергоснабжающим организациям убытков, связанных с ростом цен на топливо (нефть, мазут), и (или) на реконструкцию и модернизацию котельных, использующих в качестве топлива нефть или мазут……………………………………………………………………………

- О мерах, принятых по результатам проверки проведения приватизации государственного имущества Томской области в 2006 году. ………………………………………………………………………………….

- О мерах, принятых по результатам проверки целевого и рационального использования средств областного бюджета, выделенных в 2006 году Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Администрации области………………………………………

- О мерах, принятых по результатам проверки предоставления государственного имущества Томской области в безвозмездное пользование и соблюдение порядка пользования указанным имуществом…………………………………………………………………………

СЛОВО - АУДИТОРУ

Светлана  ЗОРИНА, аудитор.

ФОТО С. Зориной

Из отчета по результатам проверки целевого использования средств  областного бюджета, выделенных на модернизацию лифтов.

Перечень проверенных объектов: Департамент ЖКХ администрации г. Томска.  Проверяемый период: 2005 год.

В ходе проверки установлено следующее:

Законом Томской области от 14.01.2005 № 12-ОЗ «Об областном бюджете на 2005 год» утвержден размер субсидий, выделяемых из областного бюджета:

- муниципальному образованию «Город Томск» на модернизацию лифтов жилищного фонда в сумме 42 344 тыс.руб.;

- городскому округу Стрежевой в сумме 5 185 тыс.руб.

Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 18.05.2005 №65 «О порядке предоставления субсидий местным бюджетам на модернизацию лифтов в домах жилищного фонда» утвержден перечень лифтов, подлежащих модернизации в домах жилищного фонда муниципальных образований: «Город Томск» - 98 лифтов, «Город Стрежевой» - 12 лифтов.

Постановлением предусмотрено софинансирование расходов по модернизации лифтов за счет средств местного бюджета и определен перечень лифтов, подлежащих модернизации в 2005 году.

Городским округом г.Стрежевой выделены средства местного бюджета на модернизацию 12 лифтов в домах муниципального жилищного фонда в сумме 5 273,7 тыс.руб., согласно представленному отчету работы по модернизации лифтов выполнены в полном объеме в период с 12.09.2005 по 30.12.2005.

Муниципальным образованием г. Томск решением Томской городской Думы от 22.03.2005 № 842 «О бюджете г. Томска на 2005 год» выделены средства местного бюджета на модернизацию 25 лифтов в сумме 20 374 тыс.руб., из них 20 лифтов за счет средств по целевой программе «Модернизация пассажирских лифтов муниципального жилищного фонда г. Томска на 2003-2006 годы» и 5 лифтов за счет средств бюджета на капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда. Получателем бюджетных средств определен Департамент ЖКХ администрации г. Томска (далее Департамент).

Помимо местного бюджета г. Томска на модернизацию лифтов были выделены внебюджетные средства со счета Департамента (собранные с населения в качестве платы за капитальный ремонт и наем жилья) в сумме 19 262,3 тыс. руб.

Функции заказчика и технического надзора за производством работ и проектированием отдельных видов работ Департаментом по договору переданы УМП г. Томска «Горжилхоз».

УМП «Горжилхоз» и специализированными по лифтам организациями (ООО «Сибирская лифтовая компания» (г.Новосибирск), ЗАО «Томсклифтремонт») был определен перечень работ, подлежащих выполнению при модернизации, составлены дефектные ведомости и утверждены Департаментом. На основании дефектных ведомостей УМП «Горжилхоз» составлены и согласованы Департаментом локальные сметные расчеты на модернизацию пассажирских лифтов по каждому жилому дому. При этом перечень работ носит типовой характер по лифтам, находящимся в одном жилом доме.

При достижении назначенного срока службы лифта (25 лет) обязательно проведение экспертизы промышленной безопасности по определению остаточного ресурса оборудования и  возможности продления срока его безопасной эксплуатации согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 № 31 (далее ПУБЭЛ). Фактически из 98 лифтов, подлежащих модернизации в 2005 году, экспертной организацией АНО ИКЦ «Котлонадзор», имеющей лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности, была проведена экспертиза только 5 лифтов.

В нарушение п.11.9, п.11.11.2 ПУБЭЛ Департаментом не обеспечено проведение в установленном порядке экспертизы промышленной безопасности 93 лифтов с целью определения остаточного ресурса оборудования и возможности продления срока его безопасной эксплуатации.

Департаментом были заключены договоры и направлены на проведение работ на 98 лифтах бюджетные и внебюджетные средства на общую сумму 81 977,6 тыс. руб., в том числе:

1. На выполнение работ по модернизации 98 лифтов с ООО «Сибирская лифтовая компания» (г. Новосибирск) на сумму 78 429,1 тыс.руб.

2. На проведение работ по полному техническому освидетельствованию и электроизмерительным работам 98 лифтов с АНО ИКЦ «Котлонадзор» на сумму 1 039,1 тыс. руб.

3. На составление проектной документации и технический надзор с УМП «Горжилхоз» на сумму 2 509,4 тыс. руб.

В нарушение ст.71, ст.72 Бюджетного кодекса РФ Департаментом договоры на выполнение работ за счет бюджетных средств на общую сумму 62 000,3 тыс. руб. были заключены без проведения конкурса. Так, согласно протоколам заседаний конкурсной комиссии департамента экономики администрации г. Томска открытого конкурса по отбору организаций на выполнение работ победителями были признаны несколько предприятий, при этом отбор проводился без сопоставления их ценовых предложений и других условий, имеющих значение для исполнения заказа. В связи с чем, проведенный конкурс не может рассматриваться как конкурс по определению победителя, предложившего наилучшие условия исполнения муниципального заказа, так как является всего лишь отбором организаций, удовлетворяющих определенным квалификационным требованиям.

Общие затраты на модернизацию 98 лифтов (комплекты лифтового оборудования поставлены ЗАО «Торговый дом «Карачаровский механический завод» г.Сергиев Посад Московской области),  в 2005 году составили 81 977,6 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 42 344 тыс.руб. за счет средств областного бюджета проведены модернизация, полное техническое освидетельствование и электроизмерительные работы на 50 лифтах;

- в сумме 20 371,4 тыс.руб. за счет средств местного бюджета проведены модернизация 25 лифтов, полное техническое освидетельствование, электроизмерительные и проектные работы по 20 лифтам;

- в сумме 19 262,3 тыс.руб. за счет внебюджетных средств проведены модернизация 23 лифтов, полное техническое освидетельствование и электроизмерительные работы на 28 лифтах.

Объемы и стоимость выполненных работ подтверждены актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Материалы, демонтированные при производстве работ по модернизации лифтов, к дальнейшему использованию непригодны и подлежат утилизации силами подрядчика согласно актам, составленным УМП «Горжилхоз», подрядчиком и специализированными по лифтам организациями.

На основании результатов полного технического освидетельствования лифтов экспертной организацией АНО ИКЦ «Котлонадзор» срок службы лифтов продлен на 25 лет. Ввод в эксплуатацию 50 лифтов, модернизированных в 2005 году за счет средств областного бюджета, был разрешен только в период с 03.08.2006 по 01.09.2006.

В стоимость работ, выполненных и оплаченных ООО «Сибирская лифтовая компания» по модернизации 98 лифтов, включены работы по текущему ремонту (ремонт стен, малярные и штукатурные работы) в машинных помещениях и шахтах лифтов. Однако такие работы согласно договорам на техническое обслуживание лифтов, заключенным специализированными по лифтам организациями с организациями, эксплуатирующими жилищный фонд, должны производиться по мере необходимости эксплуатирующими организациями. В результате затраты за счет средств областного бюджета составили 457,5 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 229,5 тыс.руб.

В ходе проверки установлено, что из договоров подряда заключенных Департаментом и УМП «Горжилхоз» с подрядчиком ООО «Сибирская лифтовая компания» на модернизацию 98 лифтов, подрядчик принял на себя обязанность выполнить работы по модернизации 73 лифтов на сумму 60 202,3 тыс.руб. собственными силами.

В нарушение ст.706 Гражданского кодекса РФ, согласно которой подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), если из закона или договора подряда не вытекает обязанность выполнить предусмотренную в договоре работу лично, ООО «Сибирская лифтовая компания» (г. Новосибирск) был привлечен субподрядчик ЗАО «Томсклифтремонт» на выполнение работ по модернизации 34 лифтов на сумму 5 440 тыс. руб. В соответствии с условиями договоров субподрядчик произвел полный монтаж и наладку лифтового оборудования, лифты сданы в эксплуатацию, при этом стоимость работ по 1 лифту составила 160 тыс.руб. Следует отметить, что стоимость работ субподрядчика определена без составления сметной документации, акты выполненных работ не соответствуют унифицированной форме первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (форма № КС-2). Подрядчиком ООО «Сибирская лифтовая компания» работы, выполненные ЗАО «Томсклифтремонт» на общую сумму 5 440 тыс.руб., предъявлены Департаменту и оплачены им в сумме 10 895,3 тыс.руб., при этом средняя стоимость этих работ по 1 лифту составила 320,4 тыс.руб.

Таким образом, разница в стоимости работ по модернизации 34 лифтов, оплаченных Департаментом подрядчику ООО «Сибирская лифтовая компания» и стоимости этих работ, выполненных субподрядчиком, в сумме 5 455,3 тыс.руб. фактически является оплатой посреднических услуг ООО «Сибирская лифтовая компания», из них:

- в сумме 2 585,3 тыс.руб. - за счет средств, предоставленных из областного бюджета;

- в сумме 2 870,0 тыс.руб. - за счет внебюджетных средств.

Cогласно актам приемки выполненных работ по модернизации 98 лифтов,  ООО «Сибирская лифтовая компания» выполнены пусконаладочные работы, в стоимости которых в соответствии с действующими расценками учтены затраты на выполнение всех электроизмерительных работ, включая оформление протоколов электрических измерений. Фактически выполнение ООО «Сибирская лифтовая компания» части электроизмерительных работ документально не подтверждено. Данные работы выполнены АНО ИКЦ «Котлонадзор» в рамках заключенных с Департаментом договоров на проведение полного технического освидетельствования и электроизмерительных работ с составлением соответствующих протоколов измерений.

В результате сумма неправомерно направленных Департаментом ООО «Сибирская лифтовая компания» бюджетных средств за электроизмерительные работы, выполнение которых подрядчиком документально не подтверждено, составила 1 024 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 531,1 тыс.руб. - средства, предоставленные из областного бюджета;

- в сумме 254,5 тыс.руб. - средства местного бюджета;

- в сумме 238,4 тыс.руб. - внебюджетные средства.

Соответственно Департаментом неправомерно направлены УМП «Горжилхоз» средства в сумме 30,8 тыс.руб. за услуги технического надзора за проведением электроизмерительных работ, фактически не выполненных ООО «Сибирская лифтовая компания», в том числе:

- в сумме 16,0 тыс.руб. - средства, предоставленные из областного бюджета;

- в сумме 7,6 тыс.руб. - средства местного бюджета;

- в сумме 7,2 тыс.руб. - внебюджетные средства.

Согласно актам приемки выполненных работ ООО «Сибирская лифтовая компания» выполнены работы по замене лифтовой лебедки, системы управления и тяговых канатов на каждом лифте, в стоимости которых в соответствии с действующими расценками учтены затраты на проведение частичного технического освидетельствования, которое проводится только инженерными центрами (экспертными организациями), имеющими согласно Приказу Госстроя от 30.06.1999 №158 «Об утверждении положения о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ» соответствующие лицензии органов Госгортехнадзора России. Однако фактически частичное техническое освидетельствование лифтов не проводилось. После модернизации 98 лифтов в рамках договоров, заключенных Департаментом с экспертной организацией АНО ИКЦ «Котлонадзор»,  проведено полное техническое освидетельствование лифтов с оплатой в сумме 744,9 тыс.руб.

При этом Департаментом по актам приемки выполненных работ оплачены АНО ИКЦ «Котлонадзор» проведение полного технического освидетельствования лифтов и выполнение электроизмерительных работ на 98 лифтах исходя из 9 остановок на 1 лифте. Однако фактически работы на 68 лифтах проведены исходя из 8 остановок на 1 лифте. В результате сумма неправомерно направленных Департаментом средств на оплату фактически невыполненных работ составила 35,8 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 19,5 тыс.руб. - за счет средств, предоставленных из областного бюджета;

- в сумме 4,2 тыс.руб. - средства местного бюджета;

- в сумме 12,1 тыс.руб. -  внебюджетные средства.

Соответственно Департаментом неправомерно направлены УМП «Горжилхоз» средства в сумме 1,1 тыс.руб. за услуги технического надзора за выполнением полного технического освидетельствования и электроизмерительных работ, фактически не выполненных АНО ИКЦ «Котлонадзор», в том числе:

- в сумме 0,6 тыс.руб. - за счет средств, предоставленных из областного бюджета;

- в сумме 0,1 тыс.руб. - средства местного бюджета;

- в сумме 0,4 тыс.руб. - внебюджетные средства.

Таким образом, общая сумма неправомерно направленных Департаментом ООО «Сибирская лифтовая компания» средств за частичное техническое освидетельствование лифтов, выполнение которого документально не подтверждено, составила 1 873,5 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 970,7 тыс.руб. - средства, предоставленные из областного бюджета;

- в сумме 467,7 тыс.руб. - средства местного бюджета;

- в сумме 435,1 тыс.руб. - внебюджетные средства.

Соответственно Департаментом неправомерно направлены УМП «Горжилхоз» средства в сумме 56,2 тыс.руб. за услуги технического надзора за проведение фактически не выполненных работ по частичному техническому освидетельствованию лифтов, в том числе:

- в сумме 29,1 тыс.руб. - средства, предоставленные из областного бюджета;

- в сумме 14,1 тыс.руб. - средства местного бюджета;

- в сумме 13,0 тыс.руб. - внебюджетные средства.

Также Департаментом неправомерно произведена оплата УМП «Горжилхоз» за услуги технического надзора за работами по полному техническому освидетельствованию, в то время как действующим законодательством технический надзор за указанным видом работ не предусмотрен, на сумму 22,4 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 11,4 тыс.руб. - за счет средств, предоставленных из областного бюджета;

- в сумме 4,6 тыс.руб. - за счет средств местного бюджета;

- в сумме 6,4 тыс.руб.-  внебюджетные средства.

Вскрытые факты нарушений и выводы по результатам проверки:

1. В 2005 году из областного бюджета выделена субсидия в сумме 47 529 тыс.руб. на модернизацию 110 лифтов жилищного фонда, из них на модернизацию:

-  98 лифтов в г. Томске;

- 12 лифтов в г. Стрежевом.

2. Общие затраты на модернизацию лифтов жилищного фонда городского округа Стрежевой в 2005 году составили 10 458,7 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 5 185 тыс.руб. (49,6% от общей суммы) - за счет средств, предоставленных из областного бюджета;

- в сумме 5 273,7 тыс.руб. (50,4%) - за счет средств местного бюджета.

3. Общие затраты на модернизацию лифтов жилищного фонда муниципального образования «Город Томск» в 2005 году составили 81 977,6 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 42 344 тыс.руб. (52% от общей суммы) - за счет средств, предоставленных из областного бюджета;

- в сумме 20 371,4 тыс.руб. (25%) - за счет средств местного бюджета;

- в сумме 19 262,3 тыс.руб. (23%) - за счет внебюджетных средств, собранных с населения в качестве платы за капитальный ремонт и наем жилья.

4. В нарушение ст.71, ст.72 Бюджетного кодекса РФ Департаментом ЖКХ администрации г. Томска договоры на выполнение работ по модернизации пассажирских лифтов за счет бюджетных средств на общую сумму 62 000,3 тыс.руб. заключены без проведения конкурса.

5. В нарушение п. п. 11.9, 11.11.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 № 31, Департаментом до начала производства работ не обеспечено проведение в установленном порядке экспертизы промышленной безопасности 93 лифтов с целью определения остаточного ресурса оборудования и возможности продления срока его безопасной эксплуатации.

6. Департаментом ЖКХ администрации г. Томска неправомерно направлены на оплату фактически невыполненных работ средства на общую сумму 3 043,8 тыс.руб., в том числе:

- средства, предоставленные из областного бюджета, – 1 578,4 тыс.руб.;

- средства местного бюджета – 752,8 тыс.руб.;

- внебюджетные средства – 712,6 тыс.руб.,

а именно:

- в сумме 2 897,5 тыс.руб. ООО «Сибирская лифтовая компания» за электроизмерительные работы и частичное техническое освидетельствование, выполнение которых документально не подтверждено, из них:

- в сумме 1 501,8 тыс.руб. - средства, предоставленные из областного бюджета;

- в сумме 722,2 тыс.руб. - средства местного бюджета;

- в сумме 673,5 тыс.руб. - внебюджетные средства.

- в сумме 110,5 тыс.руб. УМП «Горжилхоз» - за технический надзор за работами, фактически невыполненными подрядчиками, а также технадзор за полным техническим освидетельствованием лифтов, проведенным соответствующей лицензированной экспертной организацией, из них:

- в сумме 57,1 тыс.руб. - средства, предоставленные из областного бюджета;

- в сумме 26,4 тыс.руб. - средства местного бюджета;

- в сумме 27,0 тыс.руб. - внебюджетные средства.

- в сумме 35,8 тыс.руб. - АНО ИКЦ «Котлонадзор» за проведение полного технического освидетельствования лифтов и выполнение электроизмерительных работ на 98 лифтах исходя из 9 остановок на 1 лифте, в то время как фактически работы на 68 лифтах проведены исходя из 8 остановок на 1 лифте, из них:

- в сумме 19,5 тыс.руб. - средства, предоставленные из областного бюджета;

- в сумме 4,2 тыс.руб. - средства местного бюджета;

- в сумме 12,1 тыс.руб. - внебюджетные средства.

7. В результате неэффективного размещения заказа средства, предоставленные из областного бюджета в сумме 2 585,3 тыс.руб. и внебюджетные средства в сумме 2 870 тыс.руб., перечисленные Департаментом подрядчику ООО «Сибирская лифтовая компания»,  фактически являются оплатой посреднических услуг. Так, в нарушение условий договоров подряда на выполнение работ по модернизации лифтов, согласно которым подрядчик ООО «Сибирская лифтовая компания» обязан был выполнить работы собственными силами,  для выполнения работ по модернизации 34 лифтов был привлечен субподрядчик ЗАО «Томсклифтремонт». В соответствии с условиями договоров субподрядчик произвел полный монтаж и наладку лифтового оборудования, лифты сданы в эксплуатацию, стоимость всех выполненных работ составила 5 440 тыс.руб., или в среднем 160 тыс.руб. за 1 лифт. ООО «Сибирская лифтовая компания» за эти же работы получены от Департамента средства в сумме 10 895,3 тыс.руб., при этом средняя стоимость работ по 1 лифту составила 320,4 тыс.руб.

8. Департаментом ЖКХ администрации г. Томска направлены средства, предоставленные из областного бюджета, в сумме 457,5 тыс.руб. на оплату работ (ремонт стен, малярные и штукатурные работы), не относящихся к модернизации лифтового оборудования согласно Временному положению о порядке и условиях проведения модернизации лифтов    (РД 10-104-95), утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 29.11.1995 № 59.

9. Фактически 50 лифтов, модернизированных в 2005 году за счет средств, предоставленных из областного бюджета, были введены в эксплуатацию только в период с 03.08.2006 по 01.09.2006.

Дополнительные сведения:

Департаментом ЖКХ администрации г. Томска по акту проверки представлены разногласия, на которые Контрольной палатой направлено заключение о признании их необоснованными.

Контрольной палатой по установленным нарушениям направлены письмо в Прокуратуру Томской области,  письмо и.о. мэра г. Томска о принятии мер по выявленным нарушениям.

- Отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета на закупку в 2006 году дорогостоящего специализированного медицинского оборудования для учреждений здравоохранения

Проверяемый период: 2006 год.

Перечень проверенных объектов: Департамент здравоохранения Томской области, ОГУЗ «Томская областная клиническая больница», ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер», ОГУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер», ОГУЗ «Томская областная станция переливания крови», МКЛПМУ «Городская больница №3» г. Томска, МЛПУ «Медико-санитарная часть №2» г. Томска, ГУ «Научно-исследовательский институт онкологии Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук», Федеральное государственное учреждение «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

В ходе проверки установлено следующее:

Согласно Закону Томской области от 30.12.2005 № 252-ОЗ «Об областном бюджете на 2006 год» на приобретение дорогостоящего специализированного медицинского оборудования (стоимостью выше 60 тыс. руб.) бюджетополучателям выделены средства областного бюджета в сумме 28 581 тыс. руб., в том числе:

I. Департаменту здравоохранения Томской области в рамках реализации областных целевых программ - в сумме 14 096 тыс.руб.:

- «Оториноларингология: ранняя диагностика, профилактика и лечение глухоты и тугоухости на 2006 год» (оборудование передано Федеральному государственному учреждению «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию») -  13 197 тыс.руб.;

- «Профилактика онкологических заболеваний и меры по реабилитации женщин репродуктивного возраста, перенесших  их» на 2006 год (оборудование передано ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН) - 899 тыс.руб..

II. Областным государственным учреждениям здравоохранения - 6 348 тыс.руб. (Томская областная станция переливания крови, Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Томский областной онкологический диспансер, Томский областной кожно-венерологический диспансер, Врачебно физкультурный диспансер, Томская областная клиническая больница, Томская клиническая психиатрическая больница, Томская областная клиническая туберкулезная больница, Областная детская туберкулезная больница, Патологоанатомическое бюро, Областная детская больница, Томский областной наркологический диспансер).

III. Федеральным учреждениям здравоохранения:

- ГУ НИИ онкологии СО РАМН - в сумме 1 500 тыс.руб.;

- Томскому филиалу Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А.Илизарова - в сумме 1 251 тыс.руб.

IV. Учреждениям здравоохранения г.Томска:

- МКЛПМУ «Городская больница №3» - в сумме 5 000 тыс.руб.;

- МЛПУ «Медико-санитарная часть №2» - в сумме 386 тыс.руб..

Расходы областных учреждений здравоохранения по приобретению специализированного медицинского оборудования утверждены сметами расходов на 2006 год в размере от 1% до 11% от их заявленной потребности.

Департаментом здравоохранения Томской области и учреждениями здравоохранения по результатам проведенных конкурсов и по итогам размещения заказа путем запроса котировок с победителями заключены государственные (муниципальные) контракты (договоры) на приобретение оборудования. Согласно условиям заключенных контрактов (договоров) сроки поставки оборудования предусмотрены в течение 2006 года и в 1 квартале 2007 года.

1. ОГУЗ «Томская областная клиническая больница» приобретено специализированное медицинское оборудование в количестве семи единиц на сумму 2 301,5 тыс.руб.. Оборудование с момента ввода в эксплуатацию используется:

- аппарат искусственной вентиляции легких - в неврологическом отделении;

- бронхофиброскоп, гастрофиброскоп, дуоденофиброскоп, бронхофиброскоп, колонофиброскоп - в отделении эндоскопии: проведено 3 316 исследований;

- диагностический аудиометр-тимпанометр - в сурдологическом кабинете: обследовано 195 пациентов.

2. ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер» приобретено медицинское оборудование в количестве трех единиц на сумму 1 102 тыс.руб.. Медицинское оборудование с момента ввода в эксплуатацию используется:

- монитор пациента МР400 в отделении анестезиологии и реанимации: применялся во время операций у 263 пациентов и у 96 пациентов в послеоперационном периоде в палате реанимации и интенсивной терапии;

- бронхофиброскоп в диагностическом отделении: проведено обследование 222 пациентов;

- автомат для гистологической обработки тканей карусельного типа в диагностическом отделении: проведено 23 107 гистологических исследований.

3. ОГУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер» приобретено медицинское оборудование в количестве двух единиц на сумму 527 тыс.руб. (из них с оплатой за счет областного бюджета на сумму 519 тыс.руб., за счет внебюджетных средств - 8 тыс.руб.). Оборудование с момента ввода в эксплуатацию используется:

- автоматический 18-параметровый гематологический анализатор - в клинико-диагностической лаборатории: проведено 110 430 исследований по 18 параметрам;

- аппарат искусственной вентиляции легких - в палате интенсивной терапии и реанимации.

4. ОГУЗ «Томская областная станция переливания крови» приобретены 3 единицы медицинского оборудования общей стоимостью 558,2 тыс.руб.. Согласно статистической информации,  с апреля 2006 года по май 2007 года термостат для хранения тромбоцитов использовался в комплекте с тромбомиксером для хранения 986 доз тромбоцитного концентрата, гематологический анализатор использовался для проведения 25 485 исследований крови.

5. ГУ НИИ онкологии СО РАМН за счет средств, выделенных в форме субвенции в сумме 1 500 тыс.руб.,  приобретено медицинское оборудование: телескоп 3 мм, 30 град. и наркозный аппарат «Фабиус». Кроме того, Департаментом здравоохранения Томской области в целях реализации областной целевой программы «Профилактика онкологических заболеваний и меры по реабилитации женщин репродуктивного возраста, перенесших их» приобретено и передано ГУ НИИ онкологии СО РАМН по договорам хранения от 22.08.2006 и от 14.12.2006 оборудование на сумму 899 тыс.руб.. Полученное на хранение с правом пользования и приобретенное за счет субвенции, выделенной в 2006 году из областного бюджета, оборудование использовалось при проведении оперативных вмешательств и обследований пациентов, в том числе портативный УЗИ–аппарат - 1 080 раз, ультразвуковой внутриполостной датчик - 300 раз, телескоп 3 мм, 30 град. - 74 раза, наркозный аппарат «Фабиус» - 448 раз.

6. ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» по договорам хранения от 20.12.2006, от 24.01.2007 и от 23.03.2007 передано 14 единиц медицинского оборудования, приобретенного в 2006 году Департаментом здравоохранения Томской области в целях реализации областной целевой программы «Оториноларингология: ранняя диагностика, профилактика и лечение глухоты и тугоухости на 2006 год» - на сумму 13 197 тыс.руб.

Оборудование используется в соответствии с его функциональным назначением для проведения оперативных вмешательств и обследований пациентов. На момент проведения контрольного мероприятия находилось на хранении у ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» и фактически не эксплуатировалось по причине отсутствия подготовленных помещений следующее оборудование: диагностический лор-комбайн и наркозный аппарат для проведения операций под общей анестезией общей стоимостью 3 850 тыс.руб..

7. МКЛПМУ «Городская больница № 3» за счет средств областного бюджета, выделенных в форме субвенции муниципальному образованию «Город Томск» на осуществление функций областного центра,  приобретено 23 единицы медицинского оборудования на общую сумму 4 984 тыс.руб..

На момент проведения контрольного мероприятия фактически не эксплуатируется медицинское оборудование, приобретенное за счет бюджетных средств, на общую сумму 1 246 тыс.руб., в том числе:

- по причине отсутствия соответствующих для его эксплуатации помещений, из них:

- аппарат для плазмофореза стоимостью 791 тыс.руб. находится в коридоре в упакованном виде с даты приемки 09.11.2006;

- шкафы вытяжные (4 шт.) общей стоимостью 83 тыс.руб. находятся в коридоре в упакованном виде с даты приемки 13.04.2006;

- дезокамера параформалиновая (2 шт.) общей стоимостью 195 тыс.руб. находятся в контейнерах во дворе больницы с даты приемки 20.12.2006.

- по причине нефункционирования баклаборатории инфекционного отделения, в котором оно установлено, из них автоклавы (2 шт.) стоимостью 138 тыс.руб. с даты установки 13.04.2006 и термостаты (3 шт.) стоимостью 39 тыс.руб. с даты установки 19.04.2006.

8. МЛПУ «Медико-санитарная часть № 2» за счет средств областного бюджета, выделенных из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации области и средств, выделенных в форме субвенции муниципальному образованию «Город Томск» на осуществление функций областного центра, приобретено оборудование на общую сумму 386 тыс.руб., в том числе ксеноновая наркозная приставка и редуктор для подачи ксенона общей стоимостью 300 тыс.руб., стерилизатор воздушный стоимостью 86 тыс.руб.. Стерилизатор воздушный установлен и используется в операционном блоке, ксеноновая наркозная приставка и редуктор для подачи ксенона находятся в отделении реанимации, однако в настоящее время не используются, так как согласно пояснениям, полученным в ходе проведения контрольного мероприятия, для его ввода в эксплуатацию дополнительно необходимо адаптированное оборудование для ксеноновой анестезии.

Качество поставленного оборудования в проверенных учреждениях здравоохранения подтверждено копиями сертификатов соответствия Системы сертификации ГОСТ Р и регистрационных удостоверений, выданных Министерством здравоохранения РФ (Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), заверенными поставщиками.

Приобретенное медицинское оборудование принято к бюджетному учету согласно актам о приеме-передаче объекта основных средств. Аналитический учет приобретенного оборудования ведется на инвентарных карточках учета основных средств.

Выводы по результатам контрольного мероприятия:

1. В 2006 году из областного бюджета выделены средства на приобретение дорогостоящего специализированного медицинского оборудования (стоимостью выше 60 тыс. руб.) в сумме 28 581 тыс. руб., в том числе:

- Департаменту здравоохранения Томской области в рамках реализации областных целевых программ «Оториноларингология: ранняя диагностика, профилактика и лечение глухоты и тугоухости на 2006 год» и «Профилактика онкологических заболеваний и меры по реабилитации женщин репродуктивного возраста, перенесших  их» в сумме 14 096 тыс.руб. с последующей передачей оборудования федеральным учреждениям здравоохранения;

- 12 областным государственным учреждениям здравоохранения - в сумме 6 348 тыс.руб.;

- 2 федеральным учреждениям здравоохранения - в сумме 2 751 тыс.руб.;

- 2 учреждениям здравоохранения г. Томска - в сумме 5 386 тыс.руб.

2. Приобретенное дорогостоящее специализированное медицинское оборудование зарегистрировано в Российской Федерации и внесено в государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники, а также сертифицировано в Системе сертификации ГОСТ Р.

3. Приобретенное за счет средств областного бюджета медицинское оборудование общей стоимостью 5 396 тыс. руб. или 19% от суммы выделенных бюджетных средств на момент проведения контрольного мероприятия фактически не эксплуатируется, что является неэффективным использованием бюджетных средств:

- МКЛПМУ «Городская больница № 3» медицинское оборудование стоимостью 1 246 тыс. руб. - по причине отсутствия соответствующих для эксплуатации условий (помещений) и нефункционирования баклаборатории инфекционного отделения.

- Томским филиалом ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» медицинское оборудование общей стоимостью 3 850 тыс.руб., переданное ему Департаментом здравоохранения Томской области по договору хранения, -  по причине отсутствия подготовленных помещений.

- МЛПУ «Медико-санитарная часть № 2» медицинское оборудование на сумму 300 тыс.руб., так как для его ввода в эксплуатацию дополнительно необходимо адаптированное оборудование для ксеноновой анестезии.

Дополнительные сведения:

Акты проверок подписаны без замечаний и возражений.

Ольга НАШИВОЧНИКОВА, аудитор

ФОТО О.Нашивочниковой

Отчет по результатам контрольного мероприятия: «Проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в форме  субсидии  муниципальному образованию «Молчановский район» на проведение ремонтных работ на котельной  по ул. Рабочая в с. Молчаново Молчановского района».

Проверяемый период:   2006  год.

Краткая информация о проверяемом объекте: Администрация Молчановского района.

1.Общий объем финансирования объекта

Финансирование муниципального образования «Молчановский район» в 2006 году на проведение ремонтных работ на котельной, расположенной по ул. Рабочая в с. Молчаново, производилось в форме субсидий из целевого финансового резерва Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на основании решений областной Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (протоколы от 16.06.2006 № 21, от 27.10.2006 № 35). Общий объем субсидий, выделенных  Молчановскому району на проведение ремонтных работ по котельной  по ул. Рабочая в с. Молчаново, составил 38 987 тыс. руб., из них:

- 26 987 тыс. руб. - выделено по распоряжению Главы Администрации  (Губернатора) Томской области от 19.07.2006 №  367-р (в редакции распоряжения  от 02.08.2006 № 398-р);

- 12 000 тыс. руб. - выделено по распоряжению Главы Администрации  (Губернатора) Томской области от 10.11.2006 №  592-р.

Несмотря на то, что средства областного бюджета согласно вышеуказанным распоряжениям выделены на проведение ремонтных работ на  котельной, фактически произведена реконструкция данного объекта.

В нарушение ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающей принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, финансирование реконструкции котельной за счет средств областного бюджета производилось Департаментом финансов Томской области по экономической статье «Прочие расходы», не соответствующей конкретному направлению этих средств на финансирование капитальных расходов.

Кроме выделенных в 2006 году средств областного бюджета,  финансирование котельной,  начиная с 2005 года,   производилось за счет средств местного бюджета Молчановского района, в том числе за счет дотации, выделенной Молчановскому району в сумме 24 690 тыс. руб. на возмещение убытков от содержания принятых в муниципальную собственность объектов ЖКХ на основании постановления Государственной Думы Томской области от 24.11.2005 № 2640  «О внесении изменений  в  Закон Томской области  «Об областном бюджете на 2005 год».

Общий объем бюджетных средств, использованных в 2005-2007 годах на реконструкцию котельной, составил  40 595,8 тыс. руб., из них:

- 38 987 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 1 608,8 тыс. руб. - средства местного бюджета.

2. Назначение объекта. Анализ проектно-сметной документации, проектных решений и оценка их эффективности.

В реконструируемой газовой котельной, эксплуатация которой осуществлялась с 1987 года,  было установлено два котла «КВГ 4,65Г» и один котел «КВГМ 2,5», общая мощность котельной составляла 8 МВт.

Разработанной проектно-сметной документацией предусмотрена установка двенадцати котлов типа «КВа-0,5 Гн» (УТМ-4), каждый мощностью 0,5 МВт, производства ОАО «Русский мотор» г. Нижний Новгород (далее - ОАО «РУМО»), региональным представителем которого в Томской области является ООО «Форт-С», разработавшее проектно-сметную документацию. Газовая котельная после реконструкции обслуживает 134 потребителя, общая мощность снижена и составляет 6 МВт. В качестве аварийного теплоснабжения проектом предусмотрена  установка резервного котла «Турботерм-3,15 ГМ» (производитель-ЗАО «РЭМЭКС-СИБИРЬ»), работающего  на жидком топливе.

За счет средств, выделенных из областного и местного бюджетов на котельную, работы проводились по проектно-сметной документации, разработанной ООО «Форт-С» по двум объектам, а именно: «Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 по ул. Рабочая в с. Молчаново», предусматривающей реконструкцию тепловых и водопроводных сетей, и «Аварийно-восстановительные работы по котельной по адресу: Томская область, с.Молчаново, ул. Рабочая», предусматривающей строительно-монтажные  работы и работы по замене оборудования в котельной. Общая сметная стоимость работ по 2-м объектам составила 122 130,9 тыс. руб. (в текущих ценах 1 квартала 2006 года), из них:

- 43 259,7 тыс. руб. – по объекту «Аварийно-восстановительные работы на котельной по ул. Рабочая в с.Молчаново»;

- 78 871,2 тыс. руб. – по объекту «Реконструкция тепловых сетей  от котельной № 2 по ул. Рабочая в с. Молчаново Томской области».

В конце  2006 года на проектно-сметную документацию по 2-м вышеуказанным  объектам получены отрицательные заключения Управления Главгосэкспертизы по Томской области (далее - Госэкспертиза), в которых указано на недостоверность определения сметной стоимости и крайне низкий уровень проектирования. Общее количество замечаний к сметной документации по объектам  составило 103 пункта,  и на момент проверки они полностью не исправлены.

В частности,  в замечаниях Госэкспертизы указано:

- на несоответствие наименования объекта «Аварийно-восстановительные работы по котельной по ул. Рабочая в с. Молчаново Томской области»  принятым проектным решениям. В соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ», утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, работы, предусмотренные проектом (полная замена котельного, технологического, электросилового оборудования),  относятся к работам по «реконструкции» объекта;

- на отсутствие результатов сравнения технико-экономических показателей вариантов выбора котлов;

- на отсутствие расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, включенных в сводный сметный расчет в сумме  1 167,2 тыс. руб.;

- на необоснованность применения расценок на демонтажные работы. В сметах, и,  соответственно,  в актах приемки выполненных работ, стоимость разборки технологических трубопроводов и оборудования включена поэлементно,  что ведет к значительному удорожанию стоимости демонтажа и производится в случаях дальнейшего использования демонтируемых элементов. По актам формы № КС-2 подрядчику за демонтажные работы было оплачено в сумме 1 352,371 тыс. руб.. В связи с тем, что стоимость демонтируемого оборудования - 7,7 тыс. руб., переданного по акту приема-передачи от подрядчика ООО «Форс-С» эксплуатирующей организации ООО «СибТепло», весьма незначительная в сравнении с затратами на демонтаж, затраты на поэлементный демонтаж оборудования являются неэффективными. Демонтированные трубопроводы и арматура вовсе не передавались по акту и затраты на их поэлементный демонтаж являются необоснованными.

3. Обоснованность выделения средств. Проверка соблюдения законодательства по размещению заказов

Как указывалось ранее, финансирование работ по реконструкции котельной начато в 2005 году за счет средств местного бюджета. Администрацией Молчановского района 10.08.2005 проведен открытый конкурс, на котором по  данному объекту по единому  лоту размещался заказ на выполнение разных по своей сути услуг, а именно:  разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ.

Конкурс по объекту «Реконструкция котельной по ул. Рабочая, с. Молчаново» признан несостоявшимся, в связи  с тем, что заявка по данному лоту была подана только одним соискателем ООО «Форт-С», которым предложено выполнить работы по цене 29,5 млн. руб. при стартовой стоимости объекта 30 млн. руб..

Как установлено в ходе проверки, в 2005 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Молчановского района за счет средств местного бюджета  заключены 4 договора с ООО «Форт-С» на 4 этапа разработки проектно-сметной документации по реконструкции тепловых и водопроводных сетей к котельной на общую сумму 757,1 тыс.руб.. Сроки окончания работ по всем договорам установлены в апреле-мае 2006 года. Проектные работы по всем этапам  реконструкции тепловых сетей оформлены единым пакетом проектно-сметной документации и переданы на  экспертизу.

Таким образом, Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Молчановского района  единая услуга в потребности выполнения проектных работ по тепловым и водопроводным сетям искусственно раздроблена с целью удовлетворения требований Бюджетного кодекса РФ, в части непревышения предельной цены услуги (200 тыс. руб.), размещенной без заключения муниципального контракта на конкурсной основе.

Аналогичная ситуация - по размещению заказа на выполнение работ по изысканиям, проводимым для разработки проекта по реконструкции теплотрассы. Данный заказ на общую сумму 500 тыс. руб. размещен без конкурса, так как раздроблен Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Молчановского района на  три договора, заключенных  с ООО «Томгеоплан».

Вопрос о выделении средств областного бюджета на реконструкцию котельной обсуждался в июне 2005 года на заседании областной Межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону периода 2005-2006 г.г., где по предварительным расчетам стоимость работ определена в сумме 70 млн. руб., в том числе: 30 млн. руб. - реконструкция котельной, 40 млн. руб. – реконструкция тепловых сетей. Администрация Молчановского района ставила вопрос о финансировании данного объекта без проведения должного обследования котлов, без наличия проектно-сметной документации, включающей в себя технико-экономическое обоснование проектного решения,  в связи с чем в лимиты капитальных вложений  на 2006 год, финансируемых из областного бюджета, данный объект обоснованно не был  включен.

В январе 2006 года произведена аварийная остановка котельной в связи  с аварией на  тепловых сетях, причиной возникновения которой явилась преждевременная коррозия металла, связанная с  нарушением технологии укладки труб. Распоряжением главы администрации Молчановского района от 13.01.2006 № 04-р на территории Молчановского сельского поселения введен режим чрезвычайной ситуации. До конца отопительного сезона 2005-2006 г.г. дважды проводилась остановка котельной (22.01.2006, 19.04.2006) в связи с порывом магистральной тепловой сети.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Молчановского района за счет средств местного бюджета заключен 08.02.2006 г.  с АНО ИКЦ «Котлонадзор» договор на проведение экспертизы промышленной безопасности одного из трех эксплуатируемых котлов («КВГ 4,65»). Согласно заключению экспертизы, котел по результатам технического обследования требует капитального ремонта или замены.

Аналогичные  заключения  АНО ИКЦ «Котлонадзор» выданы в феврале 2007 года  еще по двум котлам («КВГ 4,65»,«КВГМ 2,5»), которые на момент заключения договора с  АНО ИКЦ «Котлонадзор» на их обследование от 26.01.2007 г. фактически уже были демонтированы и заменены на новые.

На заседании рабочей группы по организации проведения аварийно-восстановительных работ по котельной (протокол от 08.06.2006 №1), действующей на основании распоряжения главы Молчановского района от 08.06.2006 №114-р под председательством первого заместителя главы Молчановского района Н.М.Грачевой, были приняты следующие решения:

- по результатам экспертизы промышленной безопасности котла и, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,  рекомендовать главе Молчановского сельского поселения издать правовой акт, предписывающий эксплуатирующей организации ООО «Сибтепло» осуществить демонтаж оборудования котельной;

- в связи с чрезвычайной ситуацией, введенной в микрорайоне «ул. Рабочая», учитывая угрозу срыва отопительного сезона 2006-2007 г.г., руководствуясь п.6 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», рекомендовать администрации Молчановского района разместить муниципальный заказ на выполнение проектных и аварийно-восстановительных  работ на котельной у единственного поставщика ООО «Форт-С»;

-  заключить муниципальный контракт на передачу функций заказчика-застройщика с ОГУ «Облстройзаказчик».

Во исполнение вышеуказанных решений рабочей группы были выполнены следующие мероприятия:

1. В установленный распоряжением главы Молчановского сельского поселения от 09.06.2006 № 85-а срок до 14.06.2006  произведен демонтаж оборудования котельной.

2. Администрацией Молчановского района заключен с ОГУ «Облстройзаказчик» муниципальный контракт от 20.07.2006 б/н на передачу функций заказчика-застройщика по проведению аварийно-восстановительных работ на котельной.

3. ОГУ «Облстройзаказчик» заключены  контракты с ООО «Форт-С» на выполнение работ по  реконструкции котельной на общую сумму 38 987 тыс. руб., в том числе:

- 1 600 тыс.руб. – на выполнение проектно-изыскательских работ  и  дополнительное соглашение от 18.08.2006 № 1, согласно которому первоначально установленный срок окончания работ до 20.08.2006 продлен до 20.11.2006;

- 37 387 тыс. руб. – на выполнение аварийно-восстановительных работ на общую сумму 25 387 тыс. руб. и дополнительное соглашение, согласно которому первоначально установленная сумма финансирования работ увеличена на сумму 12 000 тыс. руб.  Окончательный срок выполнения работ не указан.

Таким образом, в нарушение ст.51 ч.2 Градостроительного кодекса РФ, ст. 22. «Положения о проведении государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.12.2000 № 1008, проведение работ по реконструкции котельной осуществлялось одновременно с разработкой  проектно-сметной документации, и,  соответственно,  без получения положительного заключения Госэкспертизы.

Как указывалось ранее, администрация Молчановского района приняла решение разместить заказ на выполнение аварийно-восстановительных работ на котельной  у единственного поставщика ООО «Форт-С», руководствуясь п.6 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…», согласно  которой размещение заказа у единственного поставщика «…возможно в случае возникновения потребности в определенных товарах, услугах вследствие непреодолимой силы, в связи  с чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно».

Однако в ходе проверки установлено, что в данном случае отсутствовало возникновение потребности в услугах вследствие непреодолимой силы, так  как потребность в данных услугах возникла  за год до  начала проведения работ по реконструкции котельной,  и подрядчик, являющийся одновременно проектировщиком (ООО «Форт-С»), фактически выбран администрацией  Молчановского района без конкурса еще в 2005 году.

Следует отметить, что до конца отопительного сезона котлы находились в рабочем состоянии и, согласно проведенному обследованию АНО ИКЦ «Котлнадзор», для дальнейшей эксплуатации котельной возможно было проведение капитального ремонта котлов, а чрезвычайная ситуация была введена в районе по причине порывов теплотрассы. В связи с этим  действия администрации Молчановского района, связанные с принятием решения по демонтажу работоспособных котлов, способствовали созданию чрезвычайной ситуации при подготовке к отопительному сезону 2006-2007г.г.. После  чего областной Межведомственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на заседании (протокол от 16.06.2006 № 21) принято решение о выделении средств Молчановскому району из целевого финансового резерва Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Техническое задание на проведение аварийно-восстановительных работ по котельной, в котором указана конкретная марка котлов КВа-0,5 Гн (УТМ-4) производства ОАО «РУМО», утверждено начальником ОГУ «Облстройзаказчик». Однако выбор технического решения с установкой данного вида котлов произведен администрацией Молчановского района  значительно раньше, чем был заключен контракт с ОГУ «Облстройзаказчик» (20.07.2006) на передачу функций заказчика-застройщика, что подтверждается следующим:

- Администрацией Молчановского района произвела запрос у Томского филиала ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережению в Южно-Сибирском регионе» на выдачу технических условий  на проектирование газоснабжения котельной с использованием котлов производства ОАО «РУМО», которое  было выдано 24.08.2005.

- Распоряжением главы администрации Молчановского района от 06.01.2006  № 02-р Комитету по управлению муниципальным имуществом района поручалось заключить договор на проведение аварийно-восстановительных работ на котельной № 2 по ул. Рабочая. В феврале 2006 года первым заместителем главы Молчановского района Н.М.Грачевой  направлена заявка ООО «Форт-С» на поставку 12 котлов УТМ-4 мощностью 0,5 МВт производства ОАО «РУМО».

В нарушение СНиП II-35-76 «Котельные установки» технико-экономические расчеты под заданную мощность котельной 6 МВТ в  обоснование  установки 12 котлов производства  ОАО «РУМО» не выполнялись. До принятия администрацией Молчановского района   технического решения об установке котлов ООО «Форт-С», как проектная организация, была обязана выполнить технико-экономические расчеты и согласовать их с заказчиком.

Стоимость реконструкции  котельной значительно возрастает при установке необоснованно большого количества маломощных котлов, так как  объемы строительно-монтажных работ по устройству фундаментов, обвязке трубопроводов, установке контрольно-измерительных приборов и т.д. кратно увеличиваются. Кроме того, в ходе проверки был произведен сравнительный анализ стоимости фактически установленного котельного оборудования (12 котлов КВа-0,5 Гн» в комплекте с горелками ОАО «РУМО»)  со стоимостью  котлов  с горелками, которые были предложены под заданную мощность котельной 6 МВт тремя фирмами-поставщиками котельного оборудования в г. Томске на момент проведения поверки. Данные  прайс-листов поставщиков  отражены в Таблице № 1.

Таблица № 1

| Фактически поставленное котельное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (марка) котлоагрегатов |  | Поставщик |  | Единичная мощность котла, МВт |  | Требуемое количество |  | Стоимость за единицу с НДС (в руб.): |  | Всего (в руб.): |  |
| Котел Ква-0,5 Гн (УТМ-4) с блочной автоматизированной горелкой (Россия) |  | ООО "Форт-С" региональный представитель ОАО "РУМО" (г.Н.Новгород) |  | 0,5 |  | 12 |  | 707 249 |  | 8 486 990 |  |
| Котельное оборудование, предложенное Томскими фирмами в марте 2007 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Котел Protherm no 3000 (Словакия) |  | ЗАО "Словенска Квалита-Сервис" (г.Томск) |  | 3,0 |  | 2 |  | 1 237 743 |  | 2 475 486 |
|  | Горелка F.B.R. GAS P 350/M CE+R.N DN 100 (Италия) |  |  |  |  |  | 2 |  | 659 831 |  | 1 319 662 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 795 148 |
| II | Котел REX 300 ICI Caldaie (Италия) |  | ООО "Промстройком-плект"( г.Томск) |  | 3,0 |  | 2 |  | 967 443 |  | 1 934 886 |
|  | Горелка Multicalor P 400. 1 PR (875-3900 кВт) плавно двуступенчатая фирмы "ECOFLAM" (Италия) |  |  |  |  |  | 2 |  | 629 714 |  | 1 259 428 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 194 314 |
| III | Котел "Прметей-2,5-115 Гм (Россия) с комбинированой горелкой Weishaupt (Германия) |  | ООО "Био ТЭК" (г.Томск) |  | 2,5 |  | 1 |  | 569 000 |  | 569 000 |
|  | Котел "Прметей-3,5-115 Гм (Россия) с комбинированой горелкой Weishaupt (Германия) |  |  |  | 3,5 |  | 1 |  | 681 000 |  | 681 000 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250 000 |

Как отражено в Таблице № 1, стоимость фактически установленных котлов более чем в два раза превышает рыночную стоимость данного оборудования под заданную мощность котельной 6 МВт. Таким образом, принятое администрацией  Молчановского района техническое решение об установке  12-ти маломощных котлов производства ОАО «РУМО» является неэффективным, так  как  привело к значительному удорожанию стоимости реконструкции котельной.

В нарушение распоряжения Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 19.07.2006 № 367-р, устанавливающего обязательность согласования принимаемых технических решений на объемы и виды работ по котельной с Департаментом модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области, администрацией района данное решение о замене котлов согласовано не было.

5. Проверка целевого и эффективного использования средств  областного бюджета, направленных на реконструкцию котельной

Согласно первичным учетным документам,  общий объем субсидий, перечисленных  Департаментом финансов Томской области  на счет Управления финансов администрации Молчановского района на проведение работ по котельной, составил 38 987 тыс. руб. (100% от объема  утвержденного финансирования).

Согласно муниципальному контракту между администрацией Молчановского района и ОГУ «Облстройзаказчик»  установлено, что ОГУ «Облстройзаказчик»:

- осуществляет оплату выполненных работ по договорам, заключенным с исполнителями работ после подписания актов приемки выполненных работ;

- осуществляет контроль и технический надзор в соответствии с проектно-сметной документацией, условиями договора подряда и требованиями нормативной документации;

- в случае выявления недостатков и дефектов качества при приемке выполненных работ обеспечивает их своевременное устранение;

- обеспечивает целевое и эффективное расходование выделенных на проведение работ средств, своевременно осуществляет платежи за материалы, оборудование и выполненные работы.

В связи с указанными условиями, проверка целевого использования средств производилась по документам, представленным ОГУ «Облстройзаказчик».

В ходе контрольного мероприятия на основании представленной ОГУ «Облстройзаказчик» первичной учетной документации (платежных поручений, подтверждающих перечисление средств, актов формы № КС-2, № КС-3), регистров бухгалтерского учета, проведен общий анализ использования средств областного бюджета, выделенных в форме  субсидий  муниципальному образованию «Молчановский район», по результатам которого установлено следующее:

по состоянию на 01.01.2007 по данному объекту фактическое освоение средств подтверждено актами приемки выполненных работ в полном объеме на  общую сумму 38 929,1 тыс. руб.,  в том числе:

- 1 568, 6 тыс. руб. -  проектно-изыскательские работы по объекту «Аварийно-восстановительные работы по котельной по ул. Рабочая в с. Молчаново», выполненные ООО «Форт-С»;

- 29 002,3 тыс. руб. - строительно-монтажные работы  по объекту «Аварийно-восстановительные работы по котельной по ул. Рабочая в с. Молчаново», выполненные ООО «Форт-С»;

- 7 650,3 тыс. руб. - строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей и водопровода от котельной № 2 по ул. Рабочая в с.Молчаново», выполненные ООО «Форт-С»;

- 707,9 тыс. руб. - услуги за технический надзор ОГУ «Облстройзаказчик».

На момент проверки (по состоянию на 01.03.2007) общая сумма перечисленных исполнителям работ средств составила 37 603,5 тыс. руб., кредиторская задолженность перед ООО «Форт-С» - 1 325,6 тыс. руб..

В ходе выезда на объект реконструкции установлено, что работы по реконструкции тепловых сетей и водопровода  велись не в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ООО «Форт-С» и переданной на получение заключения Госэкспертизы, а именно:

- не соблюдены очереди выполнения работ;

- в нарушение требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», регламентирующих прокладку теплосети в надземном исполнении  на расстоянии не ближе 10 п. м к жилым и общественным зданиям,  фактически произведена надземная прокладка магистральных трубопроводов, вместо предусмотренной проектом в основном подземной прокладки вблизи зданий.

Следует отметить, что техническое решение о надземной прокладке трубопровода принято ООО «Форт-С» и утверждено главой Молчановского района протоколом от 21.07.2006.

По результатам контрольных обмеров, проведенных с участием представителей генерального подрядчика ООО «Форт-С» и заказчика ОГУ «Облстройзаказчик», установлено, что последним  осуществлена неправомерная оплата ООО «Форт-С» за невыполненные объемы работ в общей сумме  2 442,9 тыс. руб., в том числе:

- 1 120 тыс. руб. - по реконструкции котельной;

- 1 322,9 тыс. руб. - по прокладке  тепловых сетей и водопровода.

Кроме того, анализом актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), подписанных заказчиком  (ОГУ «Облстройзаказчик») и подрядчиком (ООО «Форт-С»),   установлено следующее:

- В нарушение ст. 9 Закона от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подрядчику оплачена стоимость материалов и оборудования  в общей сумме 66 тыс. руб., не подтвержденная ООО «Форт-С» первичными учетными документами.

- ОГУ «Облстройзаказчик» произведено  неэффективное использование бюджетных средств на оплату ООО «Форт-С» пусконаладочных работ «под нагрузкой» в сумме 754,3 тыс. руб., затраты,  по которым согласно «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004) осуществляются, как правило, при эксплуатации построенных объектов,  а за счет капитальных вложений производятся расходы, связанные с проведением пусконаладочных работ «вхолостую», которые также были оплачены подрядчику.

- ОГУ «Облстройзаказчик» произведена  неправомерная оплата затрат на возведение временных зданий и сооружений в общей сумме 508,148 тыс. руб.  при отсутствии необходимых документов, подтверждающих их фактическое  возведение и являющихся основанием для оплаты данных затрат.

Таким образом, ненадлежащее исполнение обязанностей ОГУ «Облстройзаказчик» по муниципальному контракту привело к финансовым нарушениям, выявленным в ходе проверки, на общую сумму 3 771,4 тыс. руб.,  в том числе:

- 2 951,1 тыс. руб. - неправомерное использование бюджетных средств, выразившееся в оплате ООО «Форт-С» невыполненных работ;

- 754,3 тыс. руб. - неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в завышении стоимости выполненных ООО «Форт-С» работ по пусконаладке;

- 66 тыс. руб. - оплата неподтвержденных ООО «Форт-С»  затрат на материалы и оборудование.

Несанкционированный запуск котельной в эксплуатацию произведен в октябре 2006 года (во время отопительного сезона) на основании  решения внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Молчановского района (протокол от 14.10.2006 № 11). На момент запуска котельной и проведения проверки отсутствуют разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, проектно-сметная документация, утвержденная и согласованная в установленном порядке. В нарушение «Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ» отсутствуют акты Ростехнадзора о допуске в эксплуатацию оборудования и разрешение на пуск газа для проведения пусконаладочных работ.

Несмотря на  то, что работы по монтажу  резервного топливного хозяйства в полном объеме приняты ОГУ «Облстройзаказчик» от подрядчика ООО «Форт-С», на  момент проведения выездной проверки данное оборудование полностью не смонтировано, что не обеспечивает бесперебойную работу котельной в случае аварийных ситуаций.

Таким образом,  проведенным контрольным мероприятием установлено, что администрацией Молчановского района:

- не приняты меры по своевременной разработке проектно-сметной документации на реконструкцию котельной, дающей  основание  для включения данного объекта в адресную инвестиционную программу;

- не затребованы от проектной организации  технико-экономические расчеты, обосновывающие техническое решение с использованием большого количества маломощных котлов;

- без должного обоснования принято решение о проведении демонтажных работ котельного оборудования;

- произведено размещение заказа на выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение реконструкции котельной без конкурсного отбора.

Данные  действия администрации Молчановского района повлекли неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в увеличении стоимости реконструкции, объемов строительно-монтажных работ и соответственно  в увеличении сроков реконструкции объекта,  что явилось следствием  того, что реконструкция котельной к отопительному сезону 2006-2007г.г. полностью не завершена,  и  котельная эксплуатируется в нарушение правил  промышленной безопасности.

Выводы по результатам контрольного мероприятия:

1. Общий объем бюджетных средств, использованных в 2005-2007 годах на реконструкцию котельной, составил  40 595,8 тыс. руб., из них:

- 38 987 тыс. руб. - средства областного бюджета, выделенные администрации Молчановского района в форме субсидий из целевого финансового резерва Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- 1 608,8 тыс. руб. - средства местного бюджета.

2. Несмотря на то, что средства областного бюджета выделены на проведение ремонтных работ на  котельной, фактически за счет них произведена реконструкция данного объекта.

3. В нарушение ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающей принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, финансирование реконструкции котельной за счет средств областного бюджета производилось Департаментом финансов Томской области по экономической статье «Прочие расходы», не соответствующей конкретному направлению этих средств на финансирование капитальных расходов.

4. Общая сметная стоимость работ по котельной составляет 122 130,9 тыс. руб. (в текущих ценах 1 квартала 2006 года), из них:

- 43 259,7 тыс. руб. – по объекту «Аварийно-восстановительные работы на котельной по ул. Рабочая в с. Молчаново»;

- 78 871,2 тыс. руб. – по объекту «Реконструкция тепловых сетей  от котельной № 2 по ул. Рабочая в с. Молчаново Томской области».

5. На проектно-сметную документацию в связи с многочисленными замечаниями получены отрицательные заключения Управления Главгосэкспертизы по Томской области.

6. В сводный сметный расчет включена стоимость проектно-изыскательских работ в сумме  1 167,2 тыс. руб., не подтвержденная необходимыми  расчетами.

7. При расчетах за демонтаж технологических трубопроводов и оборудования неэффективно и неправомерно применены расценки, учитывающие  поэлементную разборку, что значительно увеличивает стоимость работ и производится в случаях дальнейшего использования демонтируемых элементов.

8. За счет средств, выделенных из местного бюджета в 2005 году, размещение муниципальных заказов на проектирование тепловых и водопроводных сетей на сумму 757,1 тыс. руб. и  проведение изысканий на сумму 500 тыс. руб.  произведено Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Молчановского района без конкурсов и заключения по их результатам муниципальных контрактов в связи с искусственным дроблением единой услуги.

9. В нарушение ст. 51 ч. 2 Градостроительного кодекса РФ, ст. 22. «Положения о проведении государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.12.2000 № 1008, проведение работ по реконструкции котельной осуществлялось одновременно с разработкой  проектно-сметной документации и без получения положительного заключения Госэкспертизы.

10. При выделении средств из областного бюджета администрацией Молчановского района принято решение о размещении заказа на выполнение аварийно-восстановительных работ на котельной  у единственного поставщика ООО «Форт-С», при этом отсутствовало возникновение потребности в данных услугах вследствие непреодолимой силы, позволяющее согласно Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…» разместить  заказ без конкурса. Практически потребность возникла  за год до  начала проведения работ по реконструкции котельной,  и подрядчик, являющийся одновременно проектировщиком (ООО «Форт-С»), выбран администрацией  Молчановского района также без конкурса еще в 2005 году.

11. В нарушение СНиП II-35-76 «Котельные установки» администрацией Молчановского района принято техническое решение об установке 12-ти котлов производства  ОАО «РУМО» без требования к проектной организации ООО «Форт-С» обосновать такое решение    технико-экономическими расчетами. Данное решение является неэффективным, так  как  привело к значительному удорожанию стоимости реконструкции котельной.

12. В нарушение распоряжения Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 19.07.2006 № 367-р, устанавливающего обязательность согласования принимаемых технических решений на объемы и виды работ по котельной с Департаментом модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области, администрацией района данное решение о замене котлов согласовано не было.

14. На момент проверки фактическое освоение средств по данному объекту подтверждено актами приемки выполненных работ в полном объеме от выделенных  из областного бюджета субсидий на  общую сумму 38 929,1 тыс. руб., кредиторская задолженность перед ООО «Форт-С» - 1 325,6 тыс. руб.

15. Вместо предусмотренной проектом в основном подземной прокладки фактически произведена надземная прокладка магистральных трубопроводов, что является нарушением требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», регламентирующих прокладку теплосети в надземном исполнении  на расстоянии не ближе 10 п.м к жилым и общественным зданиям.

16. Ненадлежащее исполнение обязанностей ОГУ «Облстройзаказчик» по осуществлению технического надзора привело к финансовым нарушениям, выявленным в ходе проверки, на общую сумму 3 771,4 тыс. руб.,  в том числе:

- 2 951,1 тыс. руб. - неправомерное использование бюджетных средств, выразившееся в оплате ООО «Форт-С» невыполненных работ;

- 754,3 тыс. руб. - неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в завышении стоимости выполненных ООО «Форт-С» работ по пусконаладке;

- 66 тыс. руб. - оплата неподтвержденных ООО «Форт-С»  затрат на материалы и оборудование.

17. Действия администрации Молчановского района повлекли неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в увеличении стоимости реконструкции, объемов строительно-монтажных работ и в увеличении сроков реконструкции объекта,  что явилось причиной  того, что реконструкция котельной к отопительному сезону 2006-2007 г.г. полностью не завершена,  и  котельная эксплуатируется в нарушение правил  промышленной безопасности.

По итогам контрольного мероприятия Контрольной палатой приняты следующие меры:

- В соответствии со ст. 21-1 Закона Томской области «О Контрольной палате» в адрес главы администрации Молчановского района  Д.М.Костарева направлено Представление о принятии мер по привлечению виновных к ответственности и предупреждению нарушений, в частности,  принятия мер к ОГУ «Облстройзаказчик» по возврату бюджетных средств, использованных на неправомерную оплату подрядчику ООО «Форт-С»  невыполненных работ в общей сумме 2 951,1 тыс. руб.,  в том числе:

- 1 120 тыс. руб. - по реконструкции котельной, выявленных в ходе контрольных обмеров;

- 1 322,9 тыс. руб. -  по прокладке тепловых сете	й и водопровода, выявленных

в ходе контрольных обмеров;

- 508,2 тыс. руб. - по возведению временных зданий и сооружений.

2. В связи с тем, что в ходе проверки установлены нарушения, признаки состава которых предусмотрены статьями 9.4, 9.5  Кодекса РФ об административных правонарушениях, направлено обращение о проведении необходимой проверки и принятия мер по привлечению виновных к административной ответственности уполномоченному на данные действия органу - Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области.

3. Направлено информационное письмо первому заместителю Губернатора Томской области В.В.Наговицыну с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию и принять меры к администрации Молчановского района по исправлению указанных нарушений и по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение действующего законодательства и неэффективное использование средств областного бюджета.

Галина БАНЕВИЧ, аудитор.

ФОТО Г. Баневич

- Отчет по результатам проверки целевого и рационального использования средств областного бюджета, выделенных в 2006 году Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Администрации области.

Объект контрольного мероприятия: Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Администрации области.

Проверяемый период: 2006 год.

Комитет входит в систему исполнительных органов государственной власти Томской области, в своей деятельности подчиняется Главе Администрации (Губернатору) Томской области, которым утверждается положение, структура и предельная штатная численность Комитета.

Структура Комитета, в состав которой, в соответствии с п.3. ст.12 Закона Томской области от 10.03.2000 № 7-ОЗ «О мировых судьях в Томской области», входит аппарат мирового судьи, Главой Администрации (Губернатором) Томской области не утверждена.

Распоряжением председателя Комитета от 29.09.2006 № 6 создано 18 обособленных подразделений на территории районов Томской области. Данные обособленные подразделения зарегистрированы в органах ФНС, в соответствии с требованием ст.ст. 11, 83 Налогового кодекса РФ. Изменения в Положение о Комитете в связи с созданием обособленных подразделений не внесены.

Имущество Комитета, являющееся собственностью Томской области, закреплено за ним на праве оперативного управления.

Основными задачами Комитета являются:

- Реализация государственной кадровой политики по вопросам подбора кадров, отвечающих требованиям действующего законодательства для назначения на должность мирового судьи.

- Подбор кадров аппаратов мировых судей Томской области.

- Координация деятельности аппаратов мировых судей Томской области по вопросам организации, материально-технического обеспечения деятельности мировых судей Томской области.

Финансирование деятельности Комитета осуществляется из областного бюджета по смете расходов в пределах средств на содержание Комитета, утверждаемых Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год.

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Администрации области имеет лицензию на право выполнения функций заказчика-застройщика.

Контрольным мероприятием установлено:

Федеральным законом от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» для Томской области с февраля 2001 года определено 48 мировых судей и соответствующее количество судебных участков.

Законом Томской области от 04.05.2001 № 45-ОЗ «О судебных участках и должностях мировых судей в Томской области» определен порядок создания судебных участков и учреждения должностей мировых судей на территории Томской области, а также порядок их упразднения. Законом Томской области от 04.05.2001 № 46-ОЗ «О создании судебных участков и учреждении должностей мировых судей в Томской области» установлено 48 судебных участков и 48 должностей мировых судей. Порядок назначения мировых судей определен Положением о порядке назначения на должности мировых судей в Томской области, утвержденным постановлением Государственной Думы Томской области от 17.04.2003 № 590. В Законе Томской области от 09.11.2001 № 116-ОЗ «Об утверждении границ судебных участков в Томской области» установлены границы судебных участков и численность населения каждого участка.

Федеральным законом от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (в редакции от 11.03.2006) определены нормативы численности населения на одном судебном участке, исходя из которых создаются судебные участки:

- до 01.01.2007  -  15–30 тыс. человек,

- с   01.01.2007   -   15-23 тыс. человек,

также определено, что в административно-территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тысяч человек предусмотрено создание одного судебного участка.

Анализ распределения численности населения Томской области по состоянию на 01.01.2006 по судебным участкам (Приложение 1) показал, что в ряде судебных участков численность населения превышает верхние пределы норматива, установленного федеральным законом. С 01.01.2007 к таким участкам относятся: судебные участки районов - г. Томск - Кировского – 26,8 тыс.чел. в среднем на 1 участок и Октябрьского – 26,2 тыс.чел. в среднем на 1 участок, г. Северск – 28,55 тыс. чел. в среднем на 1 участок, Каргасокского района – 23,5 тыс.человек. Кроме того, еще на 20 судебных участках численность населения близка к верхнему пределу норматива и составляет от 20,7 до 22,6 тыс. чел. в расчете на один участок.

В настоящее время отсутствуют научно-обоснованные нормативы нагрузки мировых судей. При этом количество рассмотренных дел, оконченных производством, мировыми судьями растет. Так,  в 2006 году по сравнению с 2005 годом рост по гражданским делам составил 108,2 %, по уголовным – 106,9%, по административным – 102,5% (Приложение 2).

В 2006 году в среднем на одного мирового судью по Томской области приходилось 2 038 рассмотренных дел, оконченных производством, или 8 дел за один рабочий день. Значительно превышает средний показатель по области количество рассмотренных дел, оконченных производством, в 2006 году в расчете на одного мирового судью по судебным участкам: г. Стрежевой – 3 543 дела, Верхнекетского района – 3 215 дел, Колпашевского района – 3 111 дел, Шегарского района – 2 888 дел, г.Северск – 2 887 дел, Кожевниковского района – 2 576 дел, Асиновского района – 2 484 дела.

Количество рассмотренных дел, оконченных производством с нарушением срока, составило в 2006 году 4,3 % от общего количества дел.

Анализ обеспеченности мировых судей Томской области материально-техническими средствами.

Федеральным законом от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» определено, что материально–техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Законом Томской области от 10.03.2000 № 7-ОЗ «О мировых судьях в Томской области» установлено, что материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляется уполномоченным органом Администрации Томской области по обеспечению деятельности мировых судей. Финансирование уполномоченного органа - Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Администрации области - осуществляется по смете расходов в пределах средств на содержание, утверждаемых законом Томской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Отдельный нормативный акт Томской области по установлению нормативов материально-технического обеспечения деятельности мировых судей не принимался.

Письмом от 10.08.2006 Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в адрес Главы Администрации (Губернатора) Томской области были направлены рекомендуемые нормативы обеспечения деятельности мировых судей служебными помещениями, вычислительной техникой, копировально-множительной техникой, другими материально-техническими средствами, а также штатной численностью государственных служащих и обслуживающего персонала (далее – рекомендуемые нормативы). Данные нормативы направлены для сведения и руководства, в том числе, председателю Комитета.

Для обеспечения деятельности мировых судей служебными помещениями Комитетом заключены 2 договора аренды и 13 договоров безвозмездного пользования помещениями. К проверке не представлены договоры на право пользования помещениями в г. Северск, Кожевниковском и Первомайском районах. Из письменного пояснения председателя Комитета следует:

- по Первомайскому району - не оформлено право собственности на приобретенные Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области в собственность Томской области помещения для мирового судьи и его аппарата;

- по Кожевниковскому району - ведутся устные переговоры с Главой администрации района о передаче помещений, занимаемых мировым судьей и его аппаратом,  в областную собственность,

- по г. Северск - договор аренды не заключается, так как «здание не соответствует деятельности отправления правосудия и требует проведения реконструкции». Выделить другие помещения Администрация г. Северск не может. Планируется переезд мировых судей в здание городского суда после его освобождения и проведения капитального ремонта в 2007 году. В областном бюджете на 2007 год предусмотрено финансирование капитального ремонта здания городского суда г. Северск в размере 12,0 млн. руб.

В рамках контрольного мероприятия была проведена инвентаризация помещений, в которых находятся четыре судебных участка Северского судебного района, расположенных по адресу г. Северск, ул. Мира, 10 б. Общая площадь здания составляет 479,33 кв.м, в том числе служебные помещения - 264 кв.м. (55%), вспомогательные - 215,33 кв.м., из них холлы - 144,3 кв.м. или 31 % общей площади.

В июле 2006 года Специальным управлением Федеральной противопожарной службы № 8 государственного пожарного надзора было внесено предписание Комитету по обеспечению деятельности мировых судей в отношении помещений, занимаемых мировыми судьями Северского судебного района, о необходимости выполнения мероприятий, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности. В течение 2006 года были устранены все нарушения со сроком исполнения в 2006 году. В 2007 году подлежит восстановить работоспособность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, демонтировать глухие решетки, установленные на окнах здания. В 2006 году проведен текущий ремонт помещений, кровли, выполнены электромонтажные работы на общую сумму 349 тыс. руб.

Анализ обеспеченности площадями для размещения мировых судей и работников их аппарата (Приложение 3) показал следующее:

- каждый мировой судья обеспечен отдельным кабинетом, однако площадь кабинетов значительно меньше нижнего предела рекомендуемого норматива (15 кв. м) на судебных участках: Кожевниковского судебного района - 6,4 кв.м., Бакчарского судебного района – 10,4 кв.м., двух участках Северского судебного района – 11,2 кв.м. и 11,6 кв.м.;

- площадь помещений, отведенных для секретаря судебных заседаний, делопроизводителя, а с 2007 года и помощника мирового судьи,  значительно меньше нижнего предела рекомендуемого норматива (9 кв.м.) на судебных участках: Северского судебного района - 5,6 кв.м., Колпашевского судебного района – 5,1 кв.м., Бакчарского судебного района – 6 кв.м., Кожевниковского судебного района – 6,5-7,4 кв.м.;

- зал судебного заседания Верхнекетского судебного участка занимает площадь 13,5 кв.м., что значительно меньше нижнего предела норматива – 20 кв.м. В Северском судебном районе на 4 участка приходится 1 зал судебного заседания, в г. Томске и Томском судебном районе – 13 залов судебного заседания на 24 судебных участка;

- отсутствуют совещательные комнаты на судебных участках 10 из 23 судебных районов: Северском, Асиновском, Колпашевском, Стрежевском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Кедровском, Кривошеинском и Парабельском;

- комнаты для ознакомления с материалами дела нет ни на одном судебном участке;

- помещения для конвоя и для подсудимых отсутствуют на судебных участках всех судебных районов, кроме Томского и г. Томска;

- помещения для охраны отсутствуют в 15 судебных районах, есть только в г. Томске, Томском, Северском, Александровском, Зырянском судебных районах;

- комната отдыха имеется только в четырех судебных районах: Асиновском, Александровском, Парабельском, Тегульдетском.

Следует отметить, что судебные участки судебных районов Томского и г. Томска  (всего 24) находятся по одному адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 9. Согласно ст. 2 Закона Томской области от 04.05.2001 № 45-ОЗ для осуществления своих полномочий мировые судьи, как правило, должны располагаться в границах соответствующих судебных участков. Однако мировые судьи Томского судебного района располагаются не только за границами участков, но и вне границ судебного района.

Анализ обеспеченности мировых судей и их аппарата компьютерами, оргтехникой и оборудованием показывает, что,  по состоянию на 01.01.2007:

- все судебные участки оснащены персональными компьютерами, принтерами и телефонами в полном объеме из расчета на мирового судью и двух работников его аппарата;

- ксероксами оснащены только судебные участки Северского (1 на 4 участка), Асиновского (1 на 2 участка), Колпашевского (1 на 2 участка) судебных районов, г. Томска и Томского района (2 на 24 участка);

- проекторы с экраном, диктофоны, машинки для уничтожения документов, наличие которых предусмотрено рекомендуемыми нормативами, отсутствуют на всех судебных участках;

- на судебных участках отсутствуют стационарные металлообнаружители.

Обеспечение судебных участков канцелярскими товарами осуществляется исходя из их фактического потребления в предыдущем периоде. Завоз необходимых материальных запасов в отдаленные районы происходит в периоды, возможные для доставки.

Все судебные участки имеют доступ к интернет-ресурсам, электронной почте, к правовой информационной системе «Гарант». На всех судебных участках установлено программное обеспечение по судебному делопроизводству и статистике.

Сметы доходов и расходов, операции по лицевому счету, порядок ведения бухгалтерского учета.

Согласно уведомлениям о бюджетных ассигнованиях на 2006 год на содержание Комитета по обеспечению мировых судей в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов РФ были предусмотрены средства, которые с учетом изменений составили по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» подразделу 0105 «Судебная система» целевой статье 0010000 «Руководство и управление в сфере установленных функций» виду расходов 005 «Центральный аппарат» 47 353,0 тыс.руб.

В нарушение ст. 221 Бюджетного кодекса РФ смета доходов и расходов на содержание Комитета на 2006 год утверждена председателем Комитета раньше получения уведомлений о бюджетных ассигнованиях - 23.12.2005.

Кассовые расходы, согласно Отчету об исполнении бюджета и данным бухгалтерского учета за 2006 год, составили 47 351,8 тыс.руб. или 99,9% утвержденных лимитов бюджетных обязательств, из них:

- оплата труда и начисления на оплату труда – 32 076,1 тыс. руб. (67,7%);

- приобретение услуг – 10 710,8 тыс. руб. (22,6%);

- поступление нефинансовых активов – 4 555,9 тыс. руб. (9,6%);

- прочие расходы – 9 тыс. руб. (0,1%).

Расходование бюджетных средств на содержание учреждения осуществлялось с лицевого счета Комитета в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств. Операции по лицевому счету подтверждены первичными учетными документами. Случаев принятия денежных обязательств по осуществлению расходов и платежей сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств не установлено.

Ведение бухгалтерского учета в проверяемом периоде осуществлялось с применением Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 10.02.2006 № 25н (далее – Инструкция по бюджетному учету).

Оплата труда

Оплата труда работников Комитета, замещающих должности государственной гражданской службы, в 2006 году регулировалась Законами Томской области «О государственной службе в Томской области», «О государственной гражданской службе Томской области» и Типовым положением о материальном стимулировании государственных служащих, замещающих должности государственной службы в органах исполнительной власти Томской области, утвержденным постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 21.02.2003 № 41 (с изменениями и дополнениями от 16.06.2003 № 138, от 18.06.2004 № 112 и от 09.08.2004 № 141) (далее – Типовое положение).

В соответствии с требованиями п. 2 постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 21.02.2003 № 41 Комитетом разработано Положение о материальном стимулировании государственных служащих, замещающих должности государственной службы в Комитете по обеспечению деятельности мировых судей Администрации Томской области, которое утверждено приказом председателя Комитета от 30.09.2004 № 312 и согласовано заместителем Главы Администрации (Губернатора) Томской области (далее - Положение о материальном стимулировании государственных служащих Комитета).

Оплата труда работников Комитета, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов исполнительной власти, регулировалась постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.04.2003 № 91 (с изменениями и дополнениями).

Распоряжением Главы Администрации Томской области от 22.03.2006 № 131-р на 2006 год Комитету была утверждена предельная штатная численность государственных служащих в количестве 114 единиц, обслуживающего персонала - в количестве 83 единиц.

В соответствии с данным распоряжением,  приказами по Комитету утверждены структура Комитета, плановый фонд оплаты труда и штатные расписания на 2006 год.

Структура численности государственных гражданских служащих Комитета состоит из:

- аппарата управления Комитета (председатель, заместители председателя, консультанты, главные специалисты, ведущие специалисты, специалист 1-ой категории) -18 чел.;

- аппарата мировых судей (ведущие специалисты - секретари судебного заседания – 48 чел., специалисты 1-ой категории – делопроизводители – 48 чел.).

Обслуживающий персонал состоит из водителей (3), слесаря КИПиА (1), гардеробщиков (2), электрика (1), сантехника (1), дворников (4), уборщиков служебных помещений (15), сторожей (44), рабочих (12).

Проверкой правильности формирования планового фонда оплаты труда работников и штатного расписания Комитета нарушений не установлено.

Согласно данным бухгалтерского учета и Отчета об исполнении бюджета за 2006 год, кассовые расходы Комитета по оплате труда произведены в размере утвержденных лимитов и составили в сумме 32 076,1 тыс. руб..

Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2006 и 01.01.2007,  задолженность Комитета по заработной плате отсутствовала.

Проверкой соответствия размеров установленных должностных окладов и надбавок требованиям законодательных и нормативных документов нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы работникам, замещающим должности государственной гражданской службы, установлен факт начисления и выплаты заработной платы секретарю судебного заседания Александровского судебного участка за октябрь 2006 года без документального подтверждения ее присутствия на рабочем месте 20 октября 2006 года, что является нарушением ст.129 Трудового кодекса РФ. Сумма неправомерных выплат составила 793 руб.

В нарушение Указаний о применении форм первичных учетных документов, утвержденных Инструкцией по бюджетному учету, в табелях учета рабочего времени Комитета в течение всего проверяемого периода отметки о нахождении работников в командировке не производились.

Со всеми работниками заключены служебные контракты, должностные регламенты разработаны и утверждены приказом по Комитету от 03.07.2006.

Следует отметить, что уровень образования ряда государственных гражданских служащих категории «Специалисты» - ведущих специалистов - секретарей судебных заседаний не соответствует требованиям п.3 ст.12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: из 48 государственных служащих данной категории 19 являлись студентами различных высших учебных заведений и не имели высшего профессионального образования по состоянию на 01.01.2007.

Проверкой установлено, что на должности специалиста 1 категории -делопроизводителя судебного участка - работает Каравайцев А.П., который, согласно приказу по Комитету от 13.03.2006 № 47, принят на работу специалистом 1 категории, при том, что вакансий по должности с таким наименованием в штатном расписании Комитета на 2006 год не было. Фактически Каравайцев А.П. занимает 0,5 ставки делопроизводителя Кедровского судебного участка и 0,5 ставки делопроизводителя Зырянского судебного участка. Данные ставки на момент поступления Каравайцева А.П. на службу были свободны. В течение проверяемого периода Каравайцев А.П. являлся водителем председателя Комитета. Обязанности, выполняемые им помимо обязанностей водителя, в соответствии с его должностным регламентом, соответствуют должностным обязанностям механика, предусмотренным Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37. Должность механика предусмотрена постановлениями Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.04.2003 № 91 и от 24.01.2007 № 8а в составе должностей работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям,  и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов исполнительной власти, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Томской области.

Экономия фонда оплаты труда была использована в 2006 году на выплату дополнительных к ежемесячным квартальных премий, премии по итогам года и материальной помощи работникам на основании приказов по Комитету.

Согласно данным бухгалтерского учета,  величина фактического фонда оплаты труда работников Комитета составила 25 607,1 тыс. руб., что соответствует 99,7% планового ФОТ, при этом фонд оплаты труда работников аппарата управления Комитета за счет средств экономии фонда оплаты труда работников аппарата мировых судей превысил плановый ФОТ на 27,2 % (Таблица 1).

Таблица 1

| № п/п | Категория | Кол-во (чел.) | Плановый ФОТ (тыс.руб) | Фактический ФОТ (тыс.руб.) | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аппарат управления Комитета | 19 | 5 172, 4 | 6 579,9 | 127,2 |
| 2 | Ведущие специалисты- секретари судебных заседаний | 48 | 10 219,1 | 9 408,8 | 92,1 |
| 3 | Специалисты 1 категории- делопроизводители | 47 | 6 879,2 | 6 201,2 | 90,1 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 83 | 3 417,2 | 3 417,2 | 100,0 |
| ИТОГО |  | 197 | 25 687,9 | 25 607,1 | 99,7 |

В нарушение п. 36 Положения о материальном стимулировании государственных служащих, замещающих должности государственной службы в Комитете по обеспечению деятельности мировых судей Администрации Томской области, в декабре 2006 года, при отсутствии заявлений, всем работникам данной категории была выплачена дополнительная материальная помощь в размере от 500 руб. до 2000 руб. каждому,  на общую сумму - 107,5 тыс. руб..

Установлен факт принятия к учету затрат, не подтвержденных документами, что является нарушением п.1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Вознаграждение подрядчикам по договорам гражданско-правового характера было начислено в декабре 2005 года в сумме 10,2 тыс. руб. и декабре 2006 года - в сумме 5,2 тыс. руб., несмотря на то, что даты подписания актов выполненных работ по указанным договорам - 30.01.2006 и 27.01.2007 соответственно.

Распоряжением Администрации Томской области от 04.05.2006 № 117-р-к,  в соответствии с Законом Томской области «О государственной гражданской службе Томской области» (далее – Закон),  председатель Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Администрации Томской области переведен на высшую должность государственной гражданской службы категории «руководители» председатель Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Администрации Томской области,  ему установлен оклад 21 МРОТ.

Служебный контракт с председателем Комитета, заключение которого предусмотрено ст.20 Закона Томской области от 09.12.2005 № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской области» и должностной регламент, предусмотренный п.1 ст.47 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», к проверке не представлены.

Учет расчетов с подотчетными лицами и проверка правильности ведения кассовых операций.

По данным бухгалтерского учета и отчетности,  задолженность за подотчетными лицами составляла  по состоянию на 01.01.2006 - 24,3 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2007 - 473,5 тыс. руб., в том числе  470,6 тыс. руб. – задолженность судебных участков города Томска и Томской области по почтовым маркам, выданным в подотчет для рассылки заказной корреспонденции.

Кредиторская задолженность по счету «Расчеты с подотчетными лицами» на начало и конец проверяемого периода не числилась.

Круг лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет на расходы, связанные с приобретением нефинансовых активов, приказом по Комитету не определен. В нарушение п.11 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного решением Совета Директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 № 40, срок возврата подотчетных сумм руководителем не установлен. В результате имели место факты нерационального использования денежных средств в течение длительного времени без предоставления авансовых отчетов с последующим возвратом денежных средств в кассу.

Установлены факты неправомерного списания на расходы Комитета средств областного бюджета, выданных под отчет в общей сумме 12,5 тыс. руб.:

- в нарушение п.1 постановления Администрации Томской области от 08.01.2003 № 1а «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ работникам организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета» к учету были приняты не подтвержденные документально расходы по оплате проживания работников Комитета во время командировок. Сумма, неправомерно отнесенная на расходы Комитета, за вычетом расходов, которые следовало принять к учету, составила 4,2 тыс. руб.;

- в нарушение требований ст. 166 Трудового кодекса РФ командировочные расходы оплачивались лицу, не состоящему с Комитетом в трудовых отношениях. Бухгалтерией неправомерно принято к учету и отнесено на расходы Комитета 8,3 тыс. руб..

Ведение кассовых операций осуществлялось в соответствии с требованиями Порядка ведения кассовых операций в РФ.

В нарушение п.п.96, 97, 98 Инструкции по бюджетному учету денежные документы (почтовые марки) в 2006 году учитывались на счете «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи» вместо предусмотренного счета «Денежные документы». Поступление и выдача почтовых марок приходными и расходными кассовыми ордерами не оформлялись.

Нефинансовые активы

Всего за 2006 год поступило основных средств на сумму 2 247,1 тыс.руб., материальных запасов - на сумму 2 401,6 тыс. руб..

Учет нефинансовых активов велся в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету. При сверке данных журналов операций с Главной книгой расхождений не выявлено.

Списание основных средств и материальных ценностей в проверяемом периоде осуществлялось комиссионно, оформлялось актами на списание.

Основные средства

Имущество, закрепленное за Комитетом на праве оперативного управления, внесено в реестр государственного имущества Томской области.

В нарушение п.1 ст.131 ГК РФ и п.2 ст.2, п.1 ст.4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не зарегистрировано:

- право оперативного управления зданием по адресу: Томск, ул. Смирнова, 9, переданным Комитету по распоряжению Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 23.12.2002 № 597-р (в ред. от 02.04.2003 № 212-р);

- право постоянного пользования земельным участком площадью 3 596 кв.м., предоставленным Комитету в постоянное (бессрочное) пользование по постановлениям мэра г. Томска от 28.07.2003 № 2367з и от 19.03.2004 № 909з.

В нарушение п.18, п.236 Инструкции по бюджетному учету к учету не приняты помещения, переданные Комитету по договорам аренды и безвозмездного пользования для обеспечения деятельности мировых судей.

Инвентаризация имущества в 2006 году проводилась на основании распоряжения по Комитету. По результатам инвентаризации расхождений не установлено.

Проведение инвентаризации в 2006 году в судебных участках, расположенных в 14 муниципальных образованиях, носило формальный характер, так как членами инвентаризационной комиссии являются только служащие аппарата управления Комитета,  и инвентаризацию материальных ценностей материально-ответственное лицо фактически проводило у себя самостоятельно. Таким образом, в соответствии с п.2.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, результаты инвентаризации считаются недействительными.

В рамках контрольного мероприятия в Комитете по обеспечению деятельности мировых судей в присутствии инспектора Контрольной палаты проведена выборочная инвентаризация нефинансовых активов, числящихся на счете «Машины и оборудование»:

- г. Томск – Комитет по обеспечению деятельности мировых судей. В ходе инвентаризации выявлена недостача компьютерной техники на общую сумму 16,1 тыс. руб. (сканеры – 2 шт., источник питания, телефакс).

- г. Северск - судебные участки 1,2,3,4. По результатам инвентаризации расхождений с данными бухгалтерского учета не установлено.

Проверкой правильности ведения бухгалтерского учета основных средств установлен ряд нарушений и недостатков:

- В нарушение п.18 Инструкции по бюджетному учету не всем объектам основных средств присвоен уникальный инвентарный номер.

- В нарушение п.19 Инструкции по бюджетному учету лица, ответственные за хранение основных средств, не вели инвентарные списки нефинансовых активов; учет на счете «Машины и оборудование» велся с применением карточек группового учета.

Материальные запасы

Распоряжением по Комитету от 13.10.2006 была установлена дата начала действия зимних надбавок - 16 октября 2005 года, что не соответствует срокам действия зимних надбавок: с 1 ноября по 15 апреля, установленным в Приложении 2 к Нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденным Министерством транспорта от 09.04.2003 для Томской области.

Следствием нарушения срока применения зимних надбавок явилось излишнее списание горюче-смазочных материалов в октябре на сумму 1,1 тыс. руб.

В ходе проверки выявлены нарушения требований п.п. 18 и 236 Инструкции по бюджетному учету: на счете «Прочие материальные запасы» учитывались шины, находящиеся в эксплуатации, выданные взамен изношенных, подлежащие учету на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» (п.236); на счете «Прочие материальные запасы» учитывались составные части компьютера, находящиеся в эксплуатации в составе персонального компьютера.

Порядок учета служебного обмундирования локальными нормативными актами Комитета не определен.

Проверкой установлены факты, свидетельствующие об отсутствии должного учета, обеспечивающего сохранность материальных ценностей Комитета, а именно:

- в качестве регистра аналитического учета движения обмундирования, находящегося в эксплуатации, использовалась Личная карточка по учету средств индивидуальной защиты. В Личных карточках отсутствуют, предусмотренные данной формой, подписи лица, выдавшего служебное обмундирование, лица его получившего и подпись руководителя;

- акты о списании мягкого инвентаря не содержат заключения комиссии о причине списания служебного обмундирования, выданного конкретному работнику;

- имели место случаи несвоевременного списания обмундирования. Например, служебное обмундирование лиц, уволенных по состоянию на 01.01.2006, было списано лишь в апреле, сентябре 2006 года.

Анализ обеспеченности служебным обмундированием аппарата мировых судей показал: по состоянию на 01.01.2006 и в течение 2006 года служебным обмундированием частично обеспечивался аппарат мировых судей судебных участков только г.Томска, Томского района и г.Северска.

При том, что обеспечение служебным обмундированием работников аппарата управления Комитета за счет бюджетных средств не имеет под собой законных оснований, по данным бухгалтерского учета за работниками аппарата управления Комитета по состоянию на 01.01.2006 числилось обмундирование на сумму 64,1 тыс. руб., в течение 2006 года им выдано обмундирования на сумму 14 тыс. руб.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

По данным Баланса исполнения бюджета и данным бухгалтерского учета дебиторская задолженность перед Комитетом по состоянию на 1 января 2006 года составляла в общей сумме 25,1 тыс. руб., на 1 января 2007 года – 710,5 тыс.руб.

Значительное увеличение дебиторской задолженности обусловлено необоснованно завышенным остатком почтовых марок у подотчетного лица, остаток на 01.01.2007 составил 30 % к объему, фактически израсходованному в 2006 году.

Общая сумма кредиторской задолженности Комитета по состоянию на 1 января 2006 года составляла (-499 тыс. руб.), по состоянию на 1 января 2007 года - (- 527,5 тыс. руб.), кредиторская задолженность указана со знаком «-», то есть по сути является дебиторской.

В 2006 году Комитетом оплачены работы по капитальному ремонту помещений на сумму 937 тыс. руб. В с. Первомайское и г. Асино проведен капитальный ремонт в помещениях, занимаемых мировыми судьями, в с. Подгорное – прокладка сетей наружного водопровода и канализации к зданию мировых судей и капитальный ремонт фасада здания, в г. Томск – монтаж перегородок в здании по адресу ул. Смирнова, 9.            С подрядными организациями на выполнение работ были заключены договоры, расчеты осуществлялись в соответствии с условиями договоров. Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ.

Случаев нарушения статей 71,72 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Порядка взаимодействия уполномоченного органа и государственных заказчиков в сфере формирования, размещения и исполнения государственного заказа Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 23.06.2006 № 84а, не установлено.

Перечисление денежных средств поставщикам, исполнителям работ, услуг осуществлялось на основании заключенных договоров, нарушений договорных обязательств поставщиками и исполнителями работ, услуг не установлено.

В соответствии со ст.ст. 50, 96 Гражданского процессуального кодекса РФ Комитетом производилась оплата труда адвокатов, назначенных в качестве представителей по инициативе мирового судьи в рассмотрении гражданских дел, в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно. Согласно данным бухгалтерского учета Комитета общая сумма бюджетных средств, направленных на оплату труда адвокатов в 2006 году, составила 81,8 тыс. руб.

Фактов выплаты компенсации расходов адвокатам при оказании бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных Законом Томской области от 18.08.2003 № 95-ОЗ «Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Томской области», контрольным мероприятием не установлено.

В ходе проверки установлено, что Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей производилась оплата обучения государственных гражданских служащих, при получении ими первого и второго высшего профессионального образования. Всего в 2006 году по договорам с ГОУ ВПО «Томский государственный университет» и ГОУ ВПО «Российская академия правосудия» оплачено 161 183 руб.

В части 1 ст. 62 Федерального закона № 79-ФЗ профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка гражданского служащего в совокупности определены как дополнительное профессиональное образование гражданского служащего. Исходя из норм Федерального закона «Об образовании» и Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов (утверждено Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610), освоение обучающимися программ дополнительного профессионального образования не является получением второго (нового) высшего образования.

В соответствии со ст. 65 Бюджетного кодекса РФ формирование расходов бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами.

Действующее законодательство о государственной гражданской службе (ст. 5 Федерального закона № 79-ФЗ), не предусматривает право государственных гражданских служащих получать высшее профессиональное образование (первое или второе) и, соответственно, обязанности государства обеспечивать такую возможность, что указывает на отсутствие соответствующих расходных обязательств.

Исходя из ранее сказанного, бюджетные средства в сумме 161 183 руб., направлены и использованы на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным Законом Томской области «Об областном  бюджете на 2006 год» и уведомлениями о бюджетных ассигнованиях, а именно: на оплату обучения работников Комитета с целью получения ими первого и второго высшего профессионального образования, что в соответствии со ст. 289 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием бюджетных средств.

Арендные отношения.

При инвентаризации использования помещений, расположенных по адресу г. Томск, ул. Смирнова, 9, установлено наличие помещений, используемых для хранения продуктов, приготовления и приема пищи, отдыха. Общая площадь данных помещений составила 392,3 кв.м. Без заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования данные помещения фактически использует ОГУ «Столовая Администрации Томской области», что подтверждается письмом от 31.01.2007 № 36/24-364 начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области в адрес Контрольной палаты ГД ТО. Договор на оплату коммунальных услуг ОГУ «Столовая Администрации Томской области» к проверке не представлен.

Общая расчетная сумма потерь бюджета при оплате за ОГУ «Столовая Администрации Томской области» расходов только по отоплению и электроэнергии составила 176,7 тыс. руб., что свидетельствует о неэффективном использовании Комитетом бюджетных средств.

В рамках контрольного мероприятия проведена инвентаризация имущества, приобретенного Комитетом для оборудования помещений для хранения продуктов, приготовления пищи. Данное оборудование по своему назначению относится к оборудованию для предприятий общественного питания. Первоначальная стоимость проинвентаризированных материальных ценностей составила 911,3 тыс. руб. Оборудование числится на подотчете материально-ответственных лиц, работников Комитета. Фактически имущество эксплуатируется ОГУ «Столовая Администрации Томской области». Отношения по использованию данного оборудования между Комитетом и ОГУ «Столовая Администрации Томской области» документально не урегулированы.

Выводы и вскрытые факты нарушений:

1. Анализ распределения численности населения Томской области по состоянию на 01.01.2006 по судебным участкам показал, что численность населения в ряде судебных участков превышает верхние пределы норматива, установленного федеральным законом. С 01.01.2007 к таким участкам относятся: судебные участки районов г.Томска Кировского – 26,8 тыс.чел. в среднем на 1 участок и Октябрьского – 26,2 тыс.чел. в среднем на 1 участок, г. Северск – 28,55 тыс. чел. в среднем на 1 участок, Каргасокского района – 23,5 тыс.человек. Кроме того, еще на 20 судебных участках численность населения близка к верхнему пределу норматива и составляет от 20,7 до 22,6 тыс. человек в расчете на один участок.

2. Нормативы нагрузки мировых судей не установлены. В 2006 году в среднем на одного мирового судью по Томской области приходилось 2 038 рассмотренных дел, оконченных производством, или 8 дел за один рабочий день. Значительно (на 22-74%) превышало средний показатель по области количество рассмотренных дел, оконченных производством, в 2006 году в расчете на одного мирового судью по судебным участкам:     г. Стрежевой, Верхнекетского района, Колпашевского района, Шегарского района,                   г. Северск, Кожевниковского района, Асиновского района.

3. Отдельный нормативный акт Томской области по установлению нормативов материально-технического обеспечения деятельности мировых судей отсутствует.

Письмом от 10.08.2006 Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в адрес Главы Администрации (Губернатора) Томской области были направлены рекомендуемые нормативы обеспечения деятельности мировых судей служебными помещениями, вычислительной техникой, копировально-множительной техникой, другими материально-техническими средствами, а также штатной численностью государственных служащих и обслуживаемого персонала. Данные нормативы направлены для сведения и руководства, в том числе, председателю Комитета.

Анализ обеспеченности площадями для размещения мировых судей и работников их аппарата показал следующее:

- каждый мировой судья обеспечен отдельным кабинетом, однако площадь кабинетов значительно меньше нижнего предела рекомендуемого норматива (15 кв.м) на судебных участках Кожевниковского судебного района -6,4 кв.м., Бакчарского судебного района – 10,4 кв.м., двух участках Северского судебного района – 11,2 кв.м. и 11,6 кв.м.;

- площадь помещений, отведенных для секретарей судебных заседаний, делопроизводителей, а с 2007 года и помощников мирового судьи значительно меньше нижнего предела рекомендуемого норматива (9 кв.м.) на судебных участках Северского судебного района - 5,6 кв.м., Колпашевского судебного района – 5,1 кв.м., Бакчарского судебного района – 6 кв.м., Кожевниковского судебного района – 6,5-7,4 кв.м.;

- зал судебного заседания Верхнекетского судебного участка занимает площадь 13,5 кв.м., что значительно меньше нижнего предела норматива – 20 кв.м. В Северском судебном районе на 4 участка приходится 1 зал судебного заседания, в г.Томске и Томском судебном районе – 13 залов судебного заседания на 24 судебных участка;

- отсутствуют совещательные комнаты в 10 из 23 судебных районов;

- комнат для ознакомления с материалами дела нет ни на одном судебном участке;

- помещения для конвоя и для подсудимых отсутствуют на судебных участках всех судебных районов, кроме Томского и г.Томска;

- помещения для охраны отсутствуют в 15 судебных районах;

- комната отдыха имеется только в четырех судебных районах.

4. Анализ обеспеченности мировых судей и их аппарата компьютерами, оргтехникой и оборудованием показывает, что по состоянию на 01.01.2007:

- все судебные участки оснащены персональными компьютерами, принтерами и телефонами в полном объеме из расчета на мирового судью и двух работников его аппарата;

- ксероксами оснащены только судебные участки Северского (1 на 4 участка), Асиновского (1 на 2 участка), Колпашевского (1 на 2 участка) судебных районов, г. Томска и Томского района (2 на 24 участка);

- проекторы с экраном, диктофоны, машинки для уничтожения документов, наличие которых предусмотрено рекомендуемыми нормативами, отсутствуют на всех судебных участках;

- на судебных участках отсутствуют стационарные металлообнаружители.

- В нарушение п.4. ст. 12 Закона Томской области от 10.03.2000 № 7-ОЗ «О мировых судьях в Томской области» структура Комитета Главой Администрации (Губернатором) Томской области не утверждена.

- В нарушение п.1 ст.131 ГК РФ и п.2 ст.2, п.1 ст.4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не зарегистрировано:

- право оперативного управления зданием по адресу: Томск, ул. Смирнова, 9, переданным Комитету по распоряжению Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 23.12.2002 № 597-р (в ред. от 02.04.2003 № 212-р);

- право постоянного пользования земельным участком площадью 3 596 кв.м., предоставленным Комитету по постановлениям мэра г.Томска от 28.07.2003 № 2367з и от 19.03.2004 № 909з.

- В нарушение ст. 221 Бюджетного кодекса РФ смета доходов и расходов на содержание Комитета на 2006 год утверждена председателем Комитета ранее даты получения уведомлений о бюджетных ассигнованиях.

- Установлен факт неправомерного начисления и выплаты заработной платы за 20.10.2006 в сумме 793 руб. секретарю судебного заседания Александровского судебного участка без документального подтверждения ее присутствия на рабочем месте, что является нарушением ст.129 Трудового кодекса РФ.

- В нарушение Указаний о применении форм первичных учетных документов, утвержденных Инструкцией по бюджетному учету, в табелях учета рабочего времени Комитета в течение всего проверяемого периода отметки о нахождении работников в командировке не производились.

- Уровень образования ряда государственных гражданских служащих категории «Специалисты» - ведущих специалистов - секретарей судебных заседаний не соответствует требованиям п.3 ст.12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: по состоянию на 01.01.2007 из 48 государственных служащих данной категории 19 являлись студентами различных высших учебных заведений и не имели высшего профессионального образования.

- Должность государственного гражданского служащего специалиста 1 категории-делопроизводителя судебного участка занимает водитель председателя Комитета Каравайцев А.П., принятый на должность специалиста 1 категории при отсутствии в штатном расписании вакантных должностей с таким наименованием. Обязанности, выполняемые им в соответствии с должностным регламентом государственного гражданского служащего Томской области, соответствуют должностным обязанностям механика, предусмотренным Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37. Должность механика предусмотрена постановлениями Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.04.2003           № 91 и от 24.01.2007 № 8а, в составе должностей работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов исполнительной власти, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Томской области.

- В нарушение п. 36 Положения о материальном стимулировании государственных служащих, замещающих должности государственной службы в Комитете по обеспечению деятельности мировых судей Администрации Томской области, утвержденного приказом по Комитету от 30.09.2004 № 312, без заявлений работников в декабре 2006 года всем государственным гражданским служащим Комитета была выплачена дополнительная материальная помощь на общую сумму 107,5 тыс. руб.

- Служебный контракт с председателем Комитета, заключение которого предусмотрено ст.20 Закона Томской области от 09.12.2005 № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской области» и должностной регламент, предусмотренный п.1 ст.47 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», к проверке не представлены.

- В нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 10.02.2006 № 25н:

- для учета денежных документов (почтовых марок) в 2006 году использовался не предусмотренный для этого счет, поступление и выдача почтовых марок приходными и расходными кассовыми ордерами не оформлялись (п.п. 96, 97, 98);

- к учету не приняты помещения, переданные Комитету по договорам аренды и безвозмездного пользования для обеспечения деятельности мировых судей (п.п.18, 236);

- не всем объектам основных средств присвоен уникальный инвентарный номер (п.18);

- учет на счете «Машины и оборудование» велся с применением карточек группового учета; лица, ответственные за хранение основных средств не ведут инвентарные списки нефинансовых активов (п.19);

- на счете «Прочие материальные запасы» учитывались шины, находящиеся в эксплуатации, выданные взамен изношенных, подлежащие учету на забалансовом счете «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» (п.236);

- на счете «Прочие материальные запасы» учитываются составные части компьютера, находящегося в эксплуатации (п.18).

- В нарушение п. 11 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного решением Совета Директоров Центрального банка России от 22.09.1993 № 40, срок возврата сумм, выданных под отчет, председателем Комитета не установлен. В результате имели место случаи использования денежных средств без предоставления авансовых отчетов длительное время с последующим возвратом в кассу, что является нерациональным использованием бюджетных средств.

- Нарушения требований п.1 постановления Администрации Томской области от 08.01.2003 № 1а «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ работникам организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета» и ст.166 Трудового кодекса РФ повлекли неправомерное расходование бюджетных средств, выданных под отчет, в сумме 12,5 тыс. руб.

- В нарушение п.1 ст.9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» допускались случаи принятия к учету затрат, не подтвержденных документально. В результате на балансе Комитета по состоянию на 01.01.2006 и на 01.01.2007 числилась необоснованная кредиторская задолженность по выплате вознаграждения по договорам гражданско-правового характера в сумме 10,2 тыс. руб. и 5,2 тыс. руб.

- Установлены факты, свидетельствующие об отсутствии должного учета, обеспечивающего сохранность материальных ценностей Комитета:

- при инвентаризации выявлена недостача основных средств на сумму 16,1 тыс. руб.;

- акты о списании мягкого инвентаря не содержат заключения комиссии о причине списания служебного обмундирования;

- проведение инвентаризации в 2006 году на судебных участках, расположенных в 14 муниципальных образованиях, носило формальный характер, так как членами инвентаризационной комиссии являлись только служащие аппарата управления Комитета и инвентаризацию материальных ценностей материально-ответственное лицо фактически проводило у себя самостоятельно. Согласно п.2.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, при отсутствии хотя бы одного члена комиссии результаты инвентаризации считаются недействительными.

- Работникам аппарата управления Комитета по состоянию на 01.01.2006 и в течение 2006 года выдано служебного обмундирования на сумму 78,1 тыс. руб. Обеспечение служебным обмундированием работников аппарата управления Комитета за счет бюджетных средств не имеет под собой законных оснований.

- Нарушение срока применения зимних надбавок, установленного для Томской области в Приложении 2 к Нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденным Министерством транспорта 09.04.2003, привело к излишнему списанию горюче-смазочных материалов на сумму 1,1 тыс. руб.

- Бюджетные средства в сумме 161 183 руб., направлены и использованы на цели, не соответствующие условиям их получения, определенные Законом Томской области «Об областном бюджете на 2006 год» и уведомлениями о бюджетных ассигнованиях, а именно: на оплату обучения работников Комитета с целью получения ими первого и второго высшего профессионального образования, что в соответствии со ст. 289 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием бюджетных средств.

- Установлено неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в потерях бюджета в сумме 176,7 тыс. руб., которые возникли в результате отсутствия оплаты за тепловую и электрическую энергию, потребленную в 2006 году ОГУ «Столовая Администрации Томской области» при использовании помещений Комитета без документального оформления отношений. Кроме этого, в своей деятельности ОГУ «Столовая Администрации Томской области» использует оборудование, числящееся на балансе Комитета. Отношения между Комитетом и ОГУ «Столовая Администрации Томской области» по использованию данного оборудования также документально не оформлены.

Дополнительные сведения:

Акт по результатам проверки Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Администрации области подписан с разногласиями. Контрольной палатой в адрес Комитета направлено заключение на разногласия, в котором разногласия Комитета приняты в качестве пояснений.

По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольной палатой направлено представление в адрес Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области направлено представление, в адрес начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области - информационное письмо.

Государственной Думой Томской области 28.07.2005 было принято постановление № 2336 «О законодательной инициативе Государственной Думы Томской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». Законопроект, предусматривающий увеличение числа мировых судей и количества судебных участков в Томской области с 48 до 71, был внесен в 2005 году в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. До настоящего времени законопроект находится на рассмотрении.

Наталья ДАЙНЕКО, аудитор

Фото Н.Дайнеко

Из отчета по результатам контрольного мероприятия «Проверка предоставления государственного имущества Томской области в безвозмездное пользование и соблюдение порядка пользования указанным имуществом».

Перечень проверенных объектов: Департамент по управлению государственной собственностью Томской области, 21 ссудополучатель - пользователь областного государственного имущества.

Проверяемый период: 2006 год - 1 квартал 2007 года.

Субъекты предоставления дополнительной информации: Департамент социальной защиты населения Томской области.

Контрольным мероприятием установлено:

1. Департамент по управлению государственной собственностью Томской области осуществляет полномочия ссудодателя при передаче областного государственного имущества в безвозмездное пользование, а также функции по учету договоров безвозмездного пользования областным государственным имуществом и контролю за исполнением условий указанных договоров; кроме того, согласовывает передачу областными государственными унитарными предприятиями закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения областного государственного имущества в безвозмездное пользование в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Законом Томской области «Об областных государственных унитарных предприятиях».

Областное государственное имущество предоставляется в безвозмездное пользование, согласно Закону Томской области от 12.01.2004 № 9-ОЗ «О предоставлении государственного имущества Томской области  в аренду и безвозмездное пользование», в целях решения социальных задач или обеспечения деятельности органов государственной власти Томской области либо областных государственных учреждений, а также в иных целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Томской области.

По состоянию на 01.01.2006 года действовало 216 договоров безвозмездного пользования областным государственным имуществом, в том числе: недвижимым нежилым имуществом общей площадью 94,982 тыс. кв.м - 61 договор, недвижимым жилым имуществом общей площадью 7,310 тыс. кв.м - 134 договора, движимым имуществом (автомобили, компьютерная техника, офисная мебель) общей первоначальной стоимостью 15 894 тыс. руб. - 21 договор.

В 2006 году в связи с окончанием срока прекращено действие 31 договора, расторгнуто 38 договоров, из них 16 договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом общей площадью 58,741 тыс. кв.м, находившимся в безвозмездном пользовании областных государственных унитарных предприятий дорожного комплекса с 2003-2004 г.г. В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 29.12.2006 № 411-ра неиспользуемые объекты недвижимого имущества изъяты из оперативного управления ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области», выведены из безвозмездного пользования 16-ти ДРСУ (за исключением ОГУП «Томское ДРСУ») и переданы им на праве хозяйственного ведения.

В течение 2006 года заключен 81 новый договор, таким образом, по состоянию на 01.01.2007 года действовало 228 договоров безвозмездного пользования областным государственным имуществом, заключенных с 219-ю ссудополучателями, в том числе:

- 57 договоров, согласно которым в безвозмездное пользование предоставлены нежилые здания и помещения общей площадью 47,837 тыс. кв.м;

-151 договор безвозмездного пользования жилыми помещениями, из них: 4,335 тыс. кв.м - в специализированном Доме ветеранов (г. Томск, ул. И. Черных, 129/1); 3,416 тыс. кв.м - в общежитии (г. Томск, ул. Усова, 21/1) и 110 кв.м - квартира (г. Томске, ул. Киевская, 13/39);

- 20 договоров безвозмездного пользования движимым имуществом общей балансовой стоимостью 15 378 тыс. руб.

Срок действия договоров безвозмездного пользования объектами государственной собственности Томской области, действовавших по состоянию на 01.01.2007 года, установлен следующий: 59 договоров, согласно которым предоставлены помещения площадью 41,043 тыс. кв.м и движимое имущество стоимостью 15 378 тыс. руб., заключены на максимально возможный по закону срок - 5 лет; 7 договоров (помещения площадью 3,702 тыс. кв.м) – на 3 года; 2 договора (0,827 тыс. кв.м) – на 2 года и 13 договоров (5,792 тыс. кв.м) – на 1 год; 147 договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями в Доме ветеранов заключены на неопределенный срок.

На начало 2007 года из общей площади нежилых помещений (строений), переданных в безвозмездное пользование:

- более половины (58%) или 27,583 тыс. кв.м предоставлено организациям, финансируемым из федерального бюджета;

- 14% (6,901 тыс. кв.м) - органам государственной власти Томской области и областным государственным учреждениям, кроме того, 12% (5,82 тыс. кв.м) - ОГУП «Томское ДРСУ»;

- 8% (3,608 тыс. кв.м) - органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям и предприятиям;

- 8% (3,925 тыс. кв.м) - негосударственным и общественным организациям.

Большая часть областного движимого имущества предоставлена в безвозмездное пользование также учреждениям, финансируемым из федерального бюджета - 81% от общей балансовой стоимости движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование; органам государственной власти Томской области - 17%, муниципальным учреждениям и предприятиям - 2%.

По состоянию на 01.04.2007 года площадь помещений, предоставленных в безвозмездное пользование, увеличилась еще на 2 818,3 кв.м, в том числе по следующим группам ссудополучателей:

- организации, финансируемые из федерального бюджета - на 2 300,3 кв.м (заключено 2 новых договора: с ГУ «ОВД Бакчарского района Томской области» и  «ОВД Асиновского района Томской области»);

- негосударственные и общественные организации – на 302,3 кв.м (заключено 2 новых договора: с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Томской области» и Томским региональным отделением общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд»);

- органы государственной власти Томской области и областные государственные учреждения - на 186,9 кв.м (заключены новые договоры: с Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области, ОГУ «Столовая Администрации Томской области» и ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер»);

- физические лица из числа ветеранов войны и труда – на 28,8 кв.м (заключено 4 новых договора безвозмездного пользования  жилыми помещениями в специализированном Доме ветеранов, 3 договора прекратили действие).

2. При передаче государственного имущества Томской области в безвозмездное пользование допущен ряд нарушений требований действующего законодательства, в частности:

- Не соответствует требованиям, установленным п.1 ст.10 Закона Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование», цель предоставления областного имущества в безвозмездное пользование органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям и предприятиям, а также общественным и иным негосударственным организациям, указанная в заключенных договорах, а именно: целью предоставления имущества данным организациям в пользование на безвозмездной основе является не решение конкретных социальных задач, а «осуществление служебной деятельности» (по договору с администрацией Ленинского района г. Томска), «обеспечение деятельности ссудополучателя» (по договорам с муниципалитетом Томского района, муниципальными учреждениями и предприятиями), «использование в целях, соответствующих видам деятельности, закрепленным в уставе» (по договорам, заключенным с МУ «Медико-санитарная часть № 2», общественными и иными негосударственными организациями). При этом в соответствующих постановлениях Государственной Думы Томской области, проект которых готовил Департамент по управлению государственной собственностью, также не указаны конкретные цели предоставления имущества в безвозмездное пользование.

- В нарушение п.1 ст.689 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст.10 Закона  Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование» на момент проверки без соответствующих договоров и подписанных сторонами актов приема-передачи в безвозмездном пользовании ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» с 01.02.2007 года находились нежилые помещения, предоставленные  ему в безвозмездное  пользование в соответствии с постановлением Государственной Думы Томской области от 30.11.2006 № 3679, поскольку срок  действия  ранее  заключенных  договоров (на помещения общей площадью 1 413,8 кв.м) истек 31.01.2007 г.

- В нарушение ст.10 Закона Томской области от 12.01.2004 № 9-ОЗ «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование» (а также ст.32 ранее действовавшего закона от 27.08.1997 № 540 «О порядке управления объектами государственной собственности на территории Томской области») нежилые здание и строение №1 общей площадью 566,6 кв.м, расположенные по адресу: с.Первомайское, ул. Ленинская, 101, более 6-ти лет (с декабря 1999 г. до февраля 2006 г.) находились в безвозмездном пользовании ГУ «Военный комиссариат Первомайского района Томской области» без правовых оснований.

- В нарушение п.2 ст.10  Закона Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование» без соответствующих решений Администрации Томской области Департаментом по управлению государственной собственностью внесены изменения в договоры безвозмездного пользования в части площади предоставленных нежилых помещений, а именно: увеличена на 3 кв.м площадь помещений по договору, заключенному с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, уменьшена на 391,2 кв.м - по договору с Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области.

- В нарушение п.2 Временного положения «О порядке заселения отдельных категорий граждан из числа ветеранов в специализированный Дом ветеранов», утвержденного постановлением Администрации Томской области от 15.04.2005 № 51а, жилое помещение площадью 28,1 кв.м неправомерно предоставлено согласно договору от 21.07.2005 г. в безвозмездное пользование гражданину А.Т. Медведеву, не относящемуся к категориям граждан, обладающим правом заселения в специализированный Дом ветеранов.

Кроме вышеуказанных нарушений, выявлены недостатки (неэффективная деятельность) при работе с государственным имуществом:

- законодательная (нормативная) база Томской области в части регулирования отношений по предоставлению государственного имущества в безвозмездное пользование не содержит детальных норм, регламентирующих порядок и условия предоставления областного государственного имущества в безвозмездное пользование: не определены основания для отказа в предоставлении имущества в безвозмездное пользование, критерии выбора общественных и иных негосударственных организаций, обратившихся с целью получения имущества в пользование на безвозмездной основе, требования к составу документов, представляемых ссудополучателями при заключении договоров безвозмездного пользования, др.

- Не разработан Порядок учета договоров безвозмездного пользования государственным имуществом и осуществления контроля за их исполнением. Имеют место случаи регистрации договоров безвозмездного пользования государственным имуществом Томской области со значительным разрывом между датой начала действия договоров и датой их регистрации Департаментом по управлению государственной собственностью, превышающим сроки пересылки письменной корреспонденции (к примеру, 19 дней - по договору, заключенному с Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области, 26 дней - по договору с Седьмым арбитражным апелляционным судом, 32 дня - по договору с Департаментом  природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, др.), в связи с чем областное государственное  имущество фактически было передано  в  безвозмездное  пользование  ссудополучателям по актам приема-передачи  до  заключения  договоров и использовалось ими в течение этого времени без правового основания.

- Неэффективно использовались 130 объектов недвижимого областного имущества общей площадью 64,561 тыс. кв.м остаточной стоимостью на момент передачи 244,238 млн. руб. - в результате нахождения указанных объектов в безвозмездном пользовании областных унитарных предприятий дорожного комплекса (дорожных ремонтно-строительных управлений, расположенных в районах Томской области), балансодержателем которых на праве оперативного управления являлось ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области», освобожденное от уплаты налога на имущество в силу ст.4 Закона Томской области «О налоге на имущество организаций». Сумма выпадающих доходов областного бюджета в результате использования указанной схемы распоряжения областным недвижимым имуществом дорожного комплекса составляла около 5,4 млн. руб. ежегодно.

- На момент проверки недвижимое имущество (12 нежилых и 4 жилых здания общей площадью 5,82 тыс. кв.м остаточной стоимостью на момент передачи – 30,355 млн. руб.)  продолжало находиться в оперативном управлении ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области» и в безвозмездном пользовании ОГУП «Томское ДРСУ» в соответствии с договором от  27.10.2005 г., заключенным на срок до 26.10.2010 года.

- Несвоевременно произведено оформление передачи объектов недвижимости, изъятых из оперативного управления ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области», в казну Томской области и затем в хозяйственное ведение 16-ти областным унитарным предприятиям дорожного комплекса в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 29.12.2006 № 411-ра.

3. При осуществлении контроля за соблюдением условий заключенных договоров передачи государственного имущества в безвозмездное пользование Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области не в полной мере использованы полномочия, предоставленные действующим законодательством, вследствие чего имели место факты незаконного и неэффективного использования государственного имущества Томской области, выявленные Контрольной палатой при выборочной проверке 21 организации, в безвозмездное пользование которой предоставлены помещения общей площадью 25,455 тыс. кв.м, а именно:

В нарушение п.1 ст. 690 Гражданского кодекса РФ, ст.13 Закона Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование», а также условий договоров безвозмездного пользования 5-ю ссудополучателями без согласия ссудодателя в лице Департамента осуществлена передача третьим лицам недвижимого государственного имущества Томской области общей площадью 1 672 кв.м, из них:

- 162 кв.м в общежитии по адресу: г. Томск, ул. Усова, 21/1, из общей площади помещений, предоставленных по договору в безвозмездное пользование ОГОУ «Томский областной колледж культуры и искусства»;

-  91 кв.м в общежитии по адресу: г. Томск, ул. Усова, 21/1, из общей площади помещений, предоставленных в безвозмездное пользование ОГОУ «Томский государственный педагогический колледж»;

- 154 кв.м в нежилом здании по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21а, предоставленном в безвозмездное пользование ГОУ ВПО «Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова»;

- 243 кв.м  в общежитии (г. Томск, ул. Мичурина, 88/1) и 165 кв.м в учебном корпусе (г.Томск, ул. Нижне-Луговая, 16, строение 1), предоставленных в безвозмездное пользование  ФГОУ ВПО «Новосибирский   государственный  аграрный  университет»;

- 857 кв.м в здании, расположенном в г. Томске по ул. Интернационалистов, 2а (кроме того, помещения площадью 151 кв.м на момент проверки пустовали), из помещений общей площадью 1 055,2 кв.м, предоставленных в безвозмездное пользование учреждению «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея» согласно договору от 27.09.2006 года.

Установлено несоответствие фактической планировки нежилых помещений, находящихся в безвозмездном  пользовании ОГУ «Облстройзаказчик» по договору от  05.09.2005 года, плану помещений, являющемуся приложением к данному договору. По объяснениям ссудополучателя, полученным в ходе проверки Контрольной палаты, перепланировка указанных помещений произведена до заключения вышеуказанного договора и не отражена в приложении к договору безвозмездного пользования. Установленная согласно акту проверки Контрольной палаты перепланировка нежилых помещений, предоставленных в безвозмездное пользование Ассоциации «Совет муниципальных образовании Томской области» по договору от 16.02.2007 г., согласована собственником имущества в лице Департамента в ходе настоящей проверки.

Кроме того, по результатам проверки выявлены организации, без правовых оснований использующие в нарушение законодательства областное недвижимое имущество, находящееся в казне Томской области и в оперативном управлении учреждения, а именно:

- Томская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» - находящееся в казне Томской области здание общей площадью 2 361 кв.м, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а (за исключением двух помещений площадью 47,2 кв.м, используемых учреждением «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея» на основании вышеуказанного договора безвозмездного пользования от 27.09.2006 г.);

- ОГУЗ «Областная клиническая больница»  -  помещения площадью 240 кв.м  в  здании, находящемся в оперативном управлении ОГУЗ «Патологоанатомическое бюро» (г. Томск, ул. И.Черных, 96, строение 9).

4. В результате проверки установлены нарушения Жилищного кодекса РФ, законодательных актов Российской Федерации и Томской области при предоставлении жилых помещений в специализированном Доме ветеранов в безвозмездное пользование гражданам, нуждающимся в специальной социальной защите:

- Не соблюдены требования ст. 92 Жилищного кодекса РФ, п.п. 14, 15 Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42, в части направления решения об отнесении Дома ветеранов к специализированному жилищному фонду в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также возможности его использования в качестве специализированных жилых помещений только после отнесения к данному виду специализированного жилищного фонда с соблюдением требований и в порядке, установленном Правительством РФ.

- Не реализуются на практике Положения принятого Закона Томской области от 06.09.2006         № 212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде Томской области»:

- не определен орган исполнительной власти Томской области, на который возложены функции по управлению специализированным жилищным фондом (данный орган должен быть определен Главой Администрации области);

- предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда в Доме ветеранов фактически осуществляется в прежнем порядке, т.е. в соответствии с Временным положением «О порядке заселения отдельных категорий граждан из числа ветеранов в специализированный Дом ветеранов», утвержденным  постановлением  Администрации  Томской области, которое подлежало применению до принятия соответствующего закона; фактически за период с даты вступления в силу указанного закона до момента проверки в безвозмездное пользование гражданам предоставлены жилые помещения общей площадью 266,2 кв.м в соответствии с 9-ю договорами, заключенными Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области;

- в нарушение ст.ст. 7, 11 вышеуказанного Закона Томской области от 06.09.2006  № 212-ОЗ  полномочия по принятию решений о предоставлении жилых помещений специализированного Дома ветеранов и заключению договоров безвозмездного пользования не переданы законному владельцу жилых помещений - ОГУ «Дом ветеранов», за которым на праве оперативного управления закреплены указанные жилые помещения.

- В нарушение ст.ст. 98, 109 Жилищного кодекса РФ, ст.ст.4, 8 Закона Томской области «О специализированном жилищном фонде Томской области» законами Томской области не установлены категории граждан, нуждающихся в специальной социальной защите (определение категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях в специализированном жилищном фонде, отнесено к полномочиям Государственной Думы Томской области).

Вскрытые факты нарушений и выводы по результатам проверки:

1. За последние 4 года (2003-2006 г.г.) наметилась тенденция к значительному увеличению количества объектов областного недвижимого нежилого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование: с 23 до 57 возросло количество заключенных договоров, согласно которым более чем в 2 раза (с 23,682 тыс. кв.м до 47,837 тыс. кв.м) увеличилась общая площадь нежилых помещений (строений), предоставленных в безвозмездное пользование. Площадь жилых помещений, предоставленных в безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам, увеличилась с 3,596 тыс. кв.м по состоянию на 01.01.2003 года до 7,861 тыс. кв.м - на 01.01.2007 года, в основном, за счет предоставления помещений в Доме ветеранов.

2. Более половины (58%) недвижимого имущества и 81% от общей стоимости движимого имущества предоставлено в безвозмездное пользование организациям, финансируемым из федерального бюджета, что свидетельствует о некотором ущемлении интересов областного бюджета в пользу бюджета федерального.

3. В безвозмездное пользование органам местного самоуправления (муниципалитет Томского района, администрация Ленинского района г. Томска), муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям, а также негосударственным и общественным организациям по состоянию на 01.04.2007 года предоставлено недвижимое нежилое государственное имущество Томской области общей площадью 7,835 тыс. кв.м и движимое имущество балансовой стоимостью 313,3 тыс. руб. Указанное имущество передано не для выполнения передаваемых органам местного самоуправления государственных функций и не с целью решения конкретных социальных задач. Целью предоставления областного государственного имущества в безвозмездное пользование вышеуказанным организациям, согласно заключенным договорам, является «осуществление служебной деятельности», «обеспечение деятельности ссудополучателя», «осуществление видов деятельности, закрепленных в уставе», что не предусмотрено соответствующими постановлениями Государственной Думы Томской области и не согласуется с целями, установленными Законом Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование».

4. Выведено из безвозмездного пользования 16-ти областных государственных унитарных предприятий дорожного комплекса и передано им на праве хозяйственного ведения используемое в производственной деятельности областное недвижимое имущество общей площадью 58,741 тыс. кв.м, находившееся 3 года в оперативном управлении ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области». Сумма выпадающих доходов областного бюджета в части налога на имущество в результате использования указанной схемы распоряжения областным недвижимым имуществом дорожного комплекса составляла около 5,4 млн. руб. ежегодно.

Недвижимое имущество площадью 5,82 тыс. кв.м продолжает находиться в оперативном управлении ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области» и в безвозмездном пользовании ОГУП «Томское ДРСУ» в соответствии с договором от  27.10.2005 г., заключенным на срок до 26.10.2010 года.

5. В области не разработан ряд нормативных документов, регулирующих порядок и условия предоставления областного государственного имущества в безвозмездное пользование, в связи с чем отсутствует единый подход к определению состава документов, представляемых ссудополучателями при заключении договоров безвозмездного пользования, не определены критерии выбора негосударственных организаций, которым областное государственное имущество может быть предоставлено в безвозмездное пользование, основания для отказа в предоставлении имущества в безвозмездное пользование, др.

Кроме того, Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области не установлен порядок учета договоров безвозмездного пользования государственным имуществом и осуществления контроля за их исполнением. По результатам проверки отмечены случаи несвоевременной регистрации договоров и отсутствия должного контроля за целевым использованием государственного имущества Томской области, предоставленного в безвозмездное пользование организациям.

6. Установлены нарушения требований Гражданского кодекса РФ, Закона  Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование» в части несвоевременного заключения договоров безвозмездного пользования, оформления актов приема-передачи областного имущества, внесения изменений в условия договоров по площади помещений без соответствующих решений Администрации Томской области, а также перепланировки нежилых помещений, предоставленных в безвозмездное пользование, при отсутствии разрешения собственника имущества.

7. Выявлены факты незаконного и неэффективного использования государственного имущества Томской области:

- 14% площади нежилых помещений (1,672 тыс. кв.м из 12,271 тыс. кв.м), предоставленных в безвозмездное пользование 4-м образовательным учреждениям и общественной некоммерческой организации, в нарушение п.1 ст. 690 Гражданского кодекса РФ, ст. 13 Закона Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и безвозмездное пользование» используется не по целевому назначению - передано третьим лицам;

- установлены случаи безвозмездного пользования без правовых оснований областным государственным недвижимым имуществом, находящимся в оперативном управлении областного учреждения и в казне Томской области (ОГУЗ «Областная клиническая больница» использует помещения площадью 240 кв.м в здании по адресу: г.Томск, ул. И.Черных, 96, стр.9; Томская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» - практически все здание, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а).

8. Установлены нарушения Временного положения «О порядке заселения отдельных категорий граждан из числа ветеранов в специализированный Дом ветеранов», утвержденного постановлением Администрации Томской области от 15.04.2005 № 51а, при заключении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями в части отсутствия в Департаменте по управлению государственной собственностью направлений на заселение 5-ти граждан в специализированный Дом ветеранов, а также неправомерного заключения договора безвозмездного пользования жилым помещением с гражданином, не относящимся к категориям граждан, обладающим правом заселения в Дом ветеранов.

9. Установлены нарушения Жилищного кодекса РФ, законодательных актов Российской Федерации и Томской области при предоставлении жилых помещений в специализированном Доме ветеранов в безвозмездное пользование гражданам, нуждающимся в специальной социальной защите. Не реализуются на практике положения принятого Закона Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде Томской области», в частности: использование Дома ветеранов в качестве специализированных жилых помещений осуществляется без соблюдения требований и порядка, установленных Правительства РФ, не установлен орган исполнительной власти Томской области по управлению специализированным жилищным фондом, Государственной Думой Томской области не определены категории граждан, нуждающихся в специальной социальной защите.

Предложения по итогам проведенного контрольного мероприятия:

1. При подготовке проектов решений Государственной Думы и Администрации Томской области о предоставлении областного государственного имущества в безвозмездное пользование организациям (кроме органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений) и заключении на их основе договоров рекомендуем предусматривать, для решения каких конкретных социальных задач имущество предоставляется в пользование на безвозмездной основе.

2. Принять меры по регламентации порядка и условий предоставления в безвозмездное пользование объектов областного государственного имущества, в том числе в части состава документов, представляемых ссудополучателями при заключении договоров безвозмездного пользования, оснований для отказа в предоставлении имущества в безвозмездное пользование, установления критериев выбора негосударственных организаций при передаче им имущества в пользование на безвозмездной основе (принятие Положения о проведении конкурса по передаче имущества в безвозмездное пользование негосударственным организациям, Порядка передачи государственного имущества в безвозмездное пользование негосударственным организациям без проведения конкурса), а также по разработке Порядка учета договоров безвозмездного пользования государственным имуществом и осуществления контроля за их исполнением.

3. В целях эффективного использования государственной собственности рекомендуем принять решение об изъятии из оперативного управления ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области» неиспользуемое им недвижимое областное имущество, переданное в безвозмездное пользование ОГУП «Томское ДРСУ», и закрепить его за данным предприятием на праве хозяйственного ведения.

4. Предоставить помещения в пользование на возмездной основе организациям, выявленным по результатам настоящей проверки в качестве третьих лиц, незаконно занимающих указанные помещения, и соответственно уменьшить (в размере фактически неиспользуемой) площадь помещений, переданных в безвозмездное пользование ссудополучателям, внести изменения в соответствующие решения Государственной Думы, Администрации Томской области, договоры о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

5. Привести порядок предоставления жилых помещений в Доме ветеранов в соответствие с нормами Жилищного кодекса РФ, Закона Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде Томской области», в том числе определить уполномоченный орган, осуществляющий функции по управлению специализированным жилищным фондом, законом Томской области установить категории граждан, нуждающихся в специальной социальной защите, принять нормативный правовой акт, регулирующий порядок и условия предоставления жилых помещений из специализированного жилищного фонда по договорам безвозмездного пользования.

Дополнительные сведения:

По результатам проверок ссудополучателей в части соблюдения порядка пользования областным государственным имуществом оформлено 30 актов, в том числе 10 - по фактам выявленных нарушений. Акт по результатам проверки Департамента по управлению государственной собственностью Томской области подписан с возражениями и уточнениями, на которые Контрольной палатой направлено заключение о признании возражений необоснованными, уточнения и пояснения учтены при составлении настоящего отчета.

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: представление в адрес начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области, информационные письма – заместителю Губернатора Томской области по социальной политике и начальнику Департамента социальной защиты населения Томской области.

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

  - О мерах, принятых по результатам проверки правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных в форме субвенций местным бюджетам на компенсацию энергоснабжающим организациям убытков, связанных с ростом цен на топливо (нефть, мазут), и (или) на реконструкцию и модернизацию котельных, использующих в качестве топлива нефть или мазут»  (отчет опубликован в Информационном бюллетене Контрольной палаты № 2(11) 2007 г.)

Из письма (№ВК-06-8506 от 17.07.2007) и.о. Губернатора Томской области С.  Точилина:

«…Отчет Контрольной палаты …направлен для рассмотрения и принятия мер в Департамент финансов Томской области. По установленным нарушениям, а именно: выплате компенсаций энергоснабжающим организациям в завышенном размере на сумму 7 945,6 тыс. рублей и использованию средств не по целевому назначению в сумме 755,3 тыс. рублей в муниципальные образования, проверенные Контрольной палатой, направлены требования вернуть в областной бюджет средства, излишне перечисленные энергоснабжающим организациям и средства, использованные не по целевому назначению.

…Департамент направил главам муниципальных образований требования о представлении информации о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения действующего законодательства, и представлении документов, подтверждающих перечисление денежных средств в доход областного бюджета.

В настоящее время часть средств в размере 3 476,1 тыс. рублей в добровольном порядке перечислена муниципальными образованиями в областной бюджет. В Контрольную палату Государственной Думы Томской области представлены графики погашения задолженности - до 01.08.2007 (Первомайский район до 01.01.2008).

По состоянию на 13.07.2007 остаток задолженности муниципальных образований по возврату в областной бюджет сумм, использованных с нарушением действующего законодательства, составляет 4 671,4 тыс. рублей, в том числе: Асиновский район - 951,9 тыс. рублей, Бакчарский - 488,7 тыс. рублей, Зырянский - 987,0 тыс. рублей, Колпашевский - 497,2 тыс. рублей, Первомайский - 1 693,8 тыс. рублей, Томский -52,8 тыс. рублей.

Материалы контрольного мероприятия находятся в Департаменте финансов на контроле. Предложения Контрольной палаты Государственной Думы Томской области в дальнейшем будут использованы в работе».

Из сообщения  аудитора Контрольной палаты С. Зориной:

«По состоянию на 01.09.2007 г. муниципальными образованиями возвращены в областной бюджет средства, использованные с нарушением действующего законодательства,  в сумме 4 733,8 тыс. руб., остаток задолженности составил 3 413,7 тыс.руб., в том числе: Асиновский район – 951,9 тыс.руб., Первомайский район – 1 474,8 тыс.руб., Зырянский район – 987 тыс.руб.».

- О мерах, принятых по результатам проверки проведения приватизации государственного имущества Томской области в 2006 году (отчет опубликован в Информационном бюллетене Контрольной палаты № 2(11) 2007 г.)

Из письма (№ВК-06-7941 от 05.07.2007) и.о. Губернатора Томской области О. Козловской:

«1.	Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области внесены изменения в распоряжение Департамента от 27.12.2006 № 445 «Об утверждении   Правил   разработки   прогнозного   плана   (программы)   приватизации государственного имущества Томской области» с учетом замечаний Контрольной палаты,  в том числе изменено название документа на «Правила формирования прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области». Указанный документ регламентирует работу Департамента по управлению государственной собственностью Томской области по формированию прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской области на очередной финансовый год.

- Расчет нормативной цены подлежащих приватизации акций будет утверждаться вместе с решением об условиях приватизации акций.

- Постановлениями Администрации Томской области от 17.05.2007 № 83а и № 84а утверждены Положение о продаже государственного имущества посредством публичного предложения и Положение о продаже государственного имущества без объявления    цены.    Формы    заявок    на    приобретение    областного    имущества, отчуждаемого путем продажи посредством публичного предложения и без объявления цены, утверждены распоряжениями Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 29.05.2007 № 203 и № 204 соответственно.

4.	С   целью   устранения   нарушений,   связанных   с   согласованием сделок, проведением инвентаризации предприятия в целях приватизации, Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области проведена следующая работа:

при разработке примерного договора с руководителем областного государственного унитарного предприятия в него включены пункты об обязанности руководителя в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Томской области, совершать сделки с имуществом предприятия или иным способом распоряжаться имуществом предприятия исключительно с согласия Администрации Томской области, учредителя; об обязанности руководителя при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Томской области, уставом Предприятия;

после утверждения примерного договора постановлением Администрации Томской области от 27.10.2006 № 129а начата работа по приведению трудовых договоров с руководителями предприятий в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь утвержденным примерным договором.

В дальнейшем в случае обнаружения нарушений порядка согласования сделок, проведения инвентаризации предприятия Департамент по управлению государственной собственностью Томской области намерен применять к руководителям меры взыскания, предусмотренные договором.

5. ОГСУ «Фонд государственного имущества Томской области» приняты к сведению замечания Контрольной палаты о нарушениях, связанных с приемом заявок от покупателей, работникам Фонда указано на необходимость строгого соблюдения действующего законодательства. Распоряжением Департамента от 22.05.2007 № 195 внесены изменения в примерные договоры поручения и порядок отчетности Фонда, в соответствии с которыми:

предусмотрен срок перечисления в областной бюджет денежных средств, полученных от покупателей, и ответственность Фонда за нарушение срока перечисления денежных средств;

дополнено требование о предоставлении в составе отчетности Фонда информации о фактических расходах на организацию и проведение приватизации.

Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области и ОГСУ «Фонд государственного имущества Томской области» с учетом предложений Контрольной палаты Государственной Думы Томской области проводится следующая работа.

При подготовке Программы приватизации (продажи) государственного имущества Томской области в пояснительную записку включаются сведения о планируемом способе приватизации имущества, основаниях определения планируемого дохода, кроме того, к пояснительной записке будут прилагаться расчеты нормативной цены подлежащих приватизации акций.

В соответствии с Федеральным законом от 27.04.2007 № 63-ФЗ в Закон Томской области будет внесено изменение в части денежных средств, полученных в результате сделок купли-продажи областного имущества.

Ведётся работа по переводу финансового обеспечения ОГСУ «Фонд государственного имущества Томской области» на систему казначейского исполнения бюджета.

В 2007 году будет доработан нормативный документ, регламентирующий вопросы, связанные с подготовкой к приватизации имущественных комплексов областных государственных унитарных предприятий, в котором максимально будут учтены предложения Контрольной палаты Государственной Думы Томской области».

- О мерах, принятых по результатам проверки целевого и рационального использования средств областного бюджета, выделенных в 2006 году Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Администрации области

Из письма (№ 36.24.2212 от 08.05.2007) начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области О.  Курченко:

«… Постановлениями Мэра города Томска от 28.07.2003 № 2367-3, от 19.03.2004 № 909-з Комитету предоставлен земельный участок по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 9 в постоянное (бессрочное) пользование для эксплуатации административно-бытового здания. Для государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок в составе документов, предоставляемых в Управление Федеральной регистрационной службы, необходимо представить кадастровый план земельного участка. В связи с этим, Комитетом проводится комплекс землеустроительных работ в отношении указанного земельного участка с целью постановки его на государственный кадастровый учет.

По окончании названных работ и постановки земельного участка на кадастровый учет Комитетом будет осуществлена государственная регистрация постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 9».

Из письма первого заместителя Губернатора Томской области О. Козловской (№ ОК-06-8336 от 13.07.2007)  «О мерах, принятых по итогам рассмотрения отчета Контрольной палаты»:

«…Структура Комитета находится на согласовании в Администрации Томской области.

Комитетом ведется работа по получению свидетельства о регистрации права оперативного управления зданием, расположенным по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 9.

Регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком будет осуществлена после выполнения землеустроительных работ и получения кадастрового плана земельного участка. Срок окончания работ по контракту на выполнение землеустроительных работ – 15.09.2007.

Документы по оформлению арендных отношений между Комитетом и ОГУ «Столовая Администрации Томской области» находятся в стадии оформления».

Из письма (№ 476/04 от 03.05.2007) председателя Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области А. Мордовина:

«В Департамент финансов Томской области направлено письмо об уменьшении финансирования на сумму нецелевого использования в размере 161 183 руб.

Уведомлением Департамента финансов Томской области от 16.08.2007 Комитету по обеспечению деятельности мировых судей бюджетные ассигнования на 2007 год уменьшены на сумму 161 183 руб.».

- О мерах, принятых по результатам проверки предоставления государственного имущества Томской области в безвозмездное пользование и соблюдение порядка пользования указанным имуществом.

Из письма (№ВК-06-10546 от 30.08.2007) Губернатора Томской области В. Кресса:

«…По п.2 Отчета. …Замечание принято к сведению. ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»  направлены для подписания проекты договоров безвозмездного пользования… Вопрос поставлен на контроль…

По п. 3 Отчета. В адрес ссудополучателей (ОГОУ «Томский областной колледж культуры и искусства»,  ОГОУ «Томский государственный педагогический колледж») …направлены уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до 01.09.2007 г. Вопрос поставлен на контроль.

По информации, представленной Томским филиалом «Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А.Шолохова», договор о совместной деятельности с ИП Комаровой Л.М. расторгнут…

В адрес ссудополучателя, располагающегося в здании пр. Ленина, 111, стр.2, направлено уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений. По информации, представленной ОГУ «Облстройзаказчик Администрации  Томской области», в настоящее время учреждением проводится работа по внесению соответствующих изменений в техническую документацию на указанное здание. Вопрос поставлен на контроль.

Проект договора безвозмездного пользования… направлен ОГУЗ Томская областная клиническая больница для подписания».