ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК № 6 (30)

декабрь – 2010

Содержание:

СЛОВО – АУДИТОРУ

1. Светлана ЗОРИНА. Отчет по результатам проверки использования средств областного бюджета, выделенных Департаменту здравоохранения Томской области на финансирование высокотехнологичных видов медицинской помощи в 2009 году и в 1 полугодии 2010 года

- ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

2. Ольга НАШИВОЧНИКОВА. Отчет по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на строительство и оснащение Областного перинатального центра»

- ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

Отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета на проведение капитального ремонта учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области

- ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

3. Наталья ДАЙНЕКО. Отчет о результатах  проверки финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения эффективности использования областного государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным автономным учреждением «Управление спортивными сооружениями»

Редакционный совет:

С. Никитенко,

председатель

Е. Василевская,

заместитель председателя

Т. Губина,

редактор,

Н.Дайнеко,

С. Зорина,

О. Нашивовникова,

аудиторы;

Г. Вторушин,

начальник организационно-аналитического отдела

СЛОВО – АУДИТОРУ

Светлана ЗОРИНА. Отчет по результатам проверки использования средств областного бюджета, выделенных Департаменту здравоохранения Томской области на финансирование высокотехнологичных видов медицинской помощи в 2009 году и в 1 полугодии 2010 года

Перечень проверенных объектов: Департамент здравоохранения Томской области (далее – Департамент).

Проверяемый период: 2009 год и 1 полугодие 2010 года.

В ходе проверки установлено следующее.

В соответствии с Законом Томской области от 30.12.2008 № 308-ОЗ «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (в ред. от 25.12.2009) на оказание высокотехнологичной медицинской помощи предусмотрены средства областного бюджета в сумме 36 419,4 тыс.руб., в том числе на оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи – 25 919,4 тыс.руб., на оказание экстренной высокотехнологичной кардиологической помощи – 10 500 тыс.руб. Расходы областного бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) составили в 2009 году 36 419,4 тыс.руб. или 100 % к годовым назначениям.

На 2010 год Законом Томской области от 29.12.2009 № 298-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (в ред. от 09.06.2010) предусмотрены средства в сумме 43 084 тыс.руб., в том числе на оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи – 32 584 тыс.руб., на оказание экстренной высокотехнологичной кардиологической помощи – 10 500 тыс.руб. В 1 полугодии 2010 года профинансированы расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 16 353,1 тыс.руб. или 38% к годовым назначениям, в том числе на оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи – 13 203,1 тыс.руб. (41%) и экстренной высокотехнологичной кардиологической помощи – 3 150 тыс.руб. (30%).

В 2009 году объем средств, предусмотренных на оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи по сравнению с 2008 годом вырос на 14%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 26%, на оказание экстренной высокотехнологичной кардиологической помощи населению Томской области расходы в 2009 и 2010 годах предусмотрены на уровне 2008 года.

Общая численность граждан, получивших ВМП, составила:

- за счет средств 2009 года - 4 301 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 009 человек, за счет средств областного бюджета – 1 292 человека, из них экстренная высокотехнологичная кардиологическая помощь была оказана 203 человекам.

- за счет средств, направленных на оплату ВМП в 1 полугодии 2010 года, - 1 853 человека, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 678 человек, за счет средств областного бюджета – 175 человек. Данные об оказании экстренной высокотехнологичной кардиологической помощи отсутствуют.

В разрезе лечебных учреждений информация приведена в Таблице 1.

Количество медицинских услуг (хирургических и диагностических), оказанных за счет средств областного бюджета 2009 года составило 1377, диагностические виды помощи оказаны в 922 случаях (67%), из них: ядерно-магнитная резонансная томография – 402, коронаровентрикулография – 499.

За счет средств, направленных на оплату ВМП в 1 полугодии 2010 года, количество оказанных медицинских услуг по состоянию на 01.07.2010 составило 199, диагностические виды помощи оказаны в 125 случаях (62,8%), из них: ядерно-магнитная резонансная томография – 75, коронаровентрикулография - 39.

Расходы на диагностику в 2009 году составили 8 434,7 тыс.руб. или 23% от общей суммы расходов, в 1 полугодии 2010 года - 2 860,9 тыс.руб. или 17% от общей суммы расходов.

Таблица 1

| Наименование медицинской организации | Численность граждан, получивших ВМП / Кол-во медицинских услуг |  |
| --- | --- | --- |
|  | в 2009 году | в 1 полугодии 2010 года |
| За счет средств федерального бюджета |  |  |
| Всего, в том числе: | 3009 / 3009 | 1678 / 1678 |
| - ГУ «НИИ Кардиологии ТНЦ СО РАМН» | 1486 / 1486 | 700 / 700 |
| За счет средств областного бюджета |  |  |
| Всего, в том числе: | 1292 / 1377 | 175 / 199 |
| - ГУ «НИИ Кардиологии ТНЦ СО РАМН» | 716 / 733 | 52 / 56 |
| - НИИ гастроэнтерологии ГОУ ВПО СибГМУ | 211 / 218 | 64 / 66 |
| - НМУ «Лечебно-диагностический центр» | 245 / 285 | 57 / 75 |
| - Клиники ГОУ ВПО СибГМУ | 116 / 137 | - |
| - ГУ «НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН» | 2 / 2 | 1 / 1 |
| - ФГУЗ «Клиническая больница № 81 ФМБА» | 1 / 1 | - |
| - АНО «Центр новых медицинских технологий в Академгородке» | - | 1 / 1 |

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Томской области за счет средств областного бюджета сверх квоты, установленной Минздравсоцразвития РФ, предусмотрено Законом Томской области от 11.10.2006 № 231-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Оказание экстренной высокотехнологичной кардиологической помощи населению Томской области на 2007 - 2010 годы» и постановлением Администрации Томской области от 29.06.2007 № 100а «Об организации оказания высокотехнологичной специализированной медицинской помощи населению Томской области».

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что до настоящего времени механизм реализации областной целевой программы «Оказание экстренной высокотехнологичной кардиологической помощи населению Томской области на 2007-2010 годы» (включая порядок выделения средств и контроля за их использованием) не разработан. Фактически экстренная кардиологическая высокотехнологичная помощь оказывается ГУ «НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН» гражданам по экстренным показаниям. Департаментом здравоохранения производится оплата выставленных счетов ГУ «НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН» по факту оказания экстренной помощи.

В целом мероприятия, предусмотренные программой на 2009 год, выполнены в полном объеме. По данным Департамента за период реализации программы произошло снижение госпитальной летальности от острого инфаркта миокарда с 13 до 10% в 2008 году и до 9,8 % в 2009 году, в 2008 году смертность по причине нарушений ритма сердца снизилась на 11%, в 2009 году случаи госпитальной летальности отсутствовали (планировалось снизить смертность на 20% по сравнению с 2008 годом). Оценка достижения других показателей программы не может быть проведена, так как программой не предусмотрены их количественные характеристики.

Постановлением Администрации Томской области  от 29.06.2007 № 100а утверждено Положение о порядке отбора и направления больных на консультацию и (или) лечение в медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь (далее – ВСМП), определены обязанности и полномочия Департамента здравоохранения Томской области.

Во исполнение вышеуказанного постановления Департаментом издан приказ от 08.08.2007 № 409 «Об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи/ высокотехнологичной специализированной медицинской помощи населению Томской области», которым утверждены:

- состав Комиссии при Департаменте по отбору и направлению больных из числа жителей Томской области на консультацию и (или) лечение в медицинские организации, оказывающие ВМП / ВСМП (далее – Комиссия);

- положение о Комиссии и порядок ее работы;

- порядок направления на Комиссию больных из числа жителей Томской области и документов граждан, нуждающихся в ВМП / ВСМП;

- перечень ВМП / ВСМП, оказываемой за счет средств областного бюджета;

- перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП / ВСМП за счет средств областного бюджета.

Анализ утвержденных Департаментом и действовавших в проверяемом периоде норм и положений выявил несоответствие их друг другу, необходимость доработки и внесения изменений в приказ Департамента от 08.08.2007 № 409 «Об организации оказания высокотехнологичной специализированной медицинской помощи населению Томской области», а именно:

1. Приведения в соответствие утвержденного состава Комиссии по отбору и направлению больных (приложение 1 к приказу Департамента от 08.08.2007 № 409) типовой форме протокола заседания Комиссии, указанного в приложении 6 к приказу Департамента от 08.08.2007 № 409. Так, в состав Комиссии включены лица, занимающие должности: заместителя начальника Департамента по стратегическому планированию, главного специалиста – терапевта, начальника отдела организации лечебно-профилактической помощи, главного специалиста – педиатра. В типовой форме протокола в состав Комиссии включены лица, занимающие иные должности. В нарушение п.1 приказа Департамента от 08.08.2007        № 409 в период с 01.01.2009 по 28.02.2010 в состав Комиссии, принимающей решения по отбору и направлению больных из числа жителей Томской области на консультацию и (или) лечение в медицинские организации, оказывающие ВМП / ВСМП, входили лица, прекратившие трудовые отношения с Департаментом здравоохранения.

2. Установления требований к кворуму Комиссии, так как в Положении о Комиссии отсутствует норма, устанавливающая правомерность принятия Комиссией решения в случае ее заседания не в полном составе, и необходимости отражения в протоколах заседания Комиссии результатов голосования.

3. Уточнения категорий граждан, которым предоставляются бесплатно за счет средств областного бюджета диагностические виды медицинской помощи, включенные в перечень ВМП/ВСМП, утвержденный приказом Департамента от 08.08.2007 № 409. Так, категория «лица, находящиеся на государственном обеспечении» не определена нормативно и требует уточнения. Категория «лица, направляемые в медицинские учреждения для оказания ВСМП» также требует уточнения либо исключения в связи с неоднозначностью ее толкования, так как к данной категории могут быть отнесены все жители Томской области.

4. Уточнения перечня медицинских организаций, оказывающих ВМП/ВСМП за счет средств областного бюджета, утвержденного приказом Департамента от 08.08.2007 № 409. Перечнем не предусмотрена возможность размещения заказов в медицинских организациях, выбранных в рамках пункта 6 части 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью срочного медицинского вмешательства. При этом Положением о Комиссии предусмотрено право Комиссии принимать решение о направлении больного в медицинские организации, выбранные вышеуказанным способом размещения заказа.

Кроме того, в перечне медицинских организаций не определены медицинские организации, оказывающие ВМП/ВСМП по профилю «абдоминальная хирургия», тем не менее, Департаментом в проверяемом периоде для оказания медицинской помощи по данному профилю были заключены государственные контракты с НИИ гастроэнтерологии ГОУ ВПО СибГМУ.

5. Необходимости ведения отдельного журнала регистрации документов, поступающих на рассмотрение Комиссии по отбору и направлению больных, ведения очередности (листа ожидания) независимо от использования сметных назначений текущего года и установления порядка выдачи направлений гражданам на ВМП/ВСМП.

Порядком работы Комиссии по отбору и направлению больных, утвержденным приказом Департамента от 08.08.2007 № 409, не предусмотрена регистрация поступивших в Комиссию документов, в связи с этим проверить соблюдение Департаментом сроков рассмотрения документов не представилось возможным. Исходя из дат, указанных гражданами в заявлениях, установлены случаи, когда документы граждан, в чьих заявлениях указаны более ранние даты, рассмотрены на заседаниях в более поздние сроки, чем документы тех граждан, где в заявлениях указаны более поздние даты.

В течение финансового года реестр очередности больных (лист ожидания) не ведется, в связи с этим проверить соблюдение очередности при выдаче Департаментом гражданам направлений на лечение / обследование не представилось возможным. Дата выдачи направления гражданам не фиксируется, срок действия направлений не установлен. Отсутствие такой информации не позволяет своевременно выявлять случаи не обращения граждан в медицинские учреждения и, соответственно, направлять в медицинские учреждения лиц, обратившихся позднее. В ряде случаев между занесением данных о гражданине в базу данных и его обращением в медицинское учреждение проходит от 2 до 8 месяцев. Установить причину длительного не обращения гражданина не представляется возможным.

В ходе проверки соблюдения в работе Комиссии требований приказа Департамента от 08.08.2007 № 409 «Об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи / высокотехнологичной специализированной медицинской помощи населению Томской области» установлен ряд нарушений.

Так, в нарушение п.3 Порядка направления на Комиссию больных из числа жителей Томской области, документов граждан, нуждающихся в ВМП/ВСМП, решения о направлении на оказание помощи Комиссией принимались при отсутствии необходимого пакета документов, предусмотренного утвержденным перечнем (например, заключение врачебной комиссии медицинского учреждения, главного внештатного специалиста Департамента, выписка из истории болезни и др.).

В нарушение п.4 раздела 4 Положения о Комиссии в протоколах заседания Комиссии не всегда указывается домашний адрес больного. Адреса отсутствуют в протоколах по направлению больных на оказание ВМП/ВСМП в ГУ «НИИ Кардиологии ТНЦ СО РАМН», НИИ гастроэнтерологии ГОУ ВПО СибГМУ.

Установлены случаи направления граждан на исследование до принятия Комиссией соответствующего решения.

В проверяемом периоде Департаментом допущено неправомерное расходование средств областного бюджета в общей сумме 30 564,8 тыс.руб., в том числе:

- 23 609,8 тыс.руб. перечислено НИИ гастроэнтерологии ГОУ ВПО СибГМУ, не предусмотренному Перечнем медицинских организаций, определенных для оказания ВМП/ВСМП за счет средств областного бюджета, что является нарушением п.3 Постановления Администрации Томской области от 29.06.2007 № 100а и п.5 приказа Департамента здравоохранения от 08.08.2007 № 409;

- 6 955 тыс.руб. перечислено ГУ «НИИ Кардиологии ТНЦ СО РАМН», НМУ «Лечебно-диагностический центр» и Клиникам ГОУ ВПО СибГМУ за оказание медицинской помощи гражданам при отсутствии соответствующих решений Комиссии, оформленных протоколами, что является нарушением п.5 Положения о порядке отбора и направления больных на консультацию и (или) лечение в медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь, утвержденного Постановлением Администрации Томской области от 29.06.2007 № 100а, и пунктов 2.3, 3 и 4.9 Порядка работы Комиссии, утвержденного приказом Департамента здравоохранения от 08.08.2007 № 409.

Департаментом своевременно не применялись меры по взысканию задолженности. Так, более 2-х лет числится задолженность медицинской организации ООО «Сибирский институт репродукции человека» в сумме 300 тыс.руб. Исковое заявление для взыскания части задолженности в сумме 200 тыс.руб. направлено Департаментом в Арбитражный суд только в период проверки.

В целом результаты контрольного мероприятия показали следующее.

Нормы и положения, утвержденные приказом Департамента здравоохранения от 08.08.2007 № 409 «Об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи / высокотехнологичной специализированной медицинской помощи населению Томской области» в целях обеспечения населения Томской области высокотехнологичной специализированной медицинской помощью, требуют уточнения и доработки. Кроме того, требует разработки порядок оказания экстренной высокотехнологичной кардиологической помощи населению Томской области.

Дополнительные сведения:

Акт проверки подписан с возражениями и замечаниями, на которые Контрольной палатой направлено заключение о признании их необоснованными и принятии ряда их в качестве пояснений, В соответствии со ст.21-1 Закона Томской области «О Контрольной палате» в адрес начальника Департамента  здравоохранения Томской области направлено представление о принятии соответствующих мер по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений, заместителю Губернатора Томской области по социальной политике - информационное письмо о допущенных Департаментом нарушениях.

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

Из письма (№4073 от 19.08.2010) О. Кобяковой, начальника Департамента здравоохранения Томской области:

«… в целях устранения и недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, выявленных Контрольной палатой при проведении контрольного мероприятия, приказом Департамента здравоохранения Томской области… утвержден План мероприятий… с определением ответственных лиц и сроков исполнения мероприятий, копию которого направляем в адрес Контрольной палаты».

Ольга НАШИВОЧНИКОВА

Отчет по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на строительство и оснащение Областного перинатального центра»

- Проверяемый период: 2008 год  - 1 квартал 2010 года.

Проверяемый объект: Областное государственное учреждение «Облстройзаказчик» Администрации Томской области (далее – ОГУ «Облстройзаказчик»).

Контрольным мероприятием установлено:

  - Назначение и общий объем выделенных средств на финансирование объекта «Областной перинатальный центр (строительство и оснащение), г. Томск»

Перинатальные центры предназначены для оказания консультативно-диагностической и лечебной помощи наиболее тяжелому контингенту беременных женщин, рожениц, родильниц, новорожденных детей. Основной задачей центров является широкое внедрение высоких медицинских технологий в практику оказания специализированной медицинской помощи женщинам с осложнениями, возникшими в ходе беременности, родов и послеродовом периоде, а также недоношенным детям и детям с различными видами врожденной патологии.

Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2007 № 1734-р принято предложение Министерства здравоохранения и социального развития РФ  о распределении субсидий из федерального бюджета между субъектами РФ на софинансирование   строительства и оснащения областных перинатальных центров, согласно которому Томской области выделено 750 млн.руб.

В целях реализации указанного Распоряжения между Минздравсоцразвития России и Администрацией Томской области заключены соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Томской области на софинансирование строительства и оснащения объекта капитального строительства «Областной перинатальный центр (строительство и оснащение), г. Томск» (далее -  Перинатальный центр):

- от 19.08.2008 № 14/50 на сумму 375 млн. руб. - на 2008 год;

- от 25.09.2009 № 067/78 на  сумму 75 млн. руб. - на 2009 год.

Соглашение на 2010 год на момент проверки не заключено.

Распоряжением Губернатора Томской области от 18.02.2008 № 37-р определен получатель субсидии из федерального бюджета - Департамент строительства и архитектуры Томской области (далее - Департамент строительства), которому поручено передать функции заказчика-застройщика по объекту подведомственному ему учреждению - ОГУ «Облстройзаказчик».

За счет средств областного бюджета на Перинатальный центр в период 2008-2010 г.г.  предусмотрено   финансирование в общей сумме 420,2 млн. руб.

Таким образом, общий объем бюджетных средств, выделенных на Перинатальный центр в период 2008-2010 г.г., составил 1 170,2 млн. руб. Информация об объемах выделенного финансировании по годам в разрезе источников отражена в Таблице № 1:

- Таблица № 1

| Финансовый год | Общий объем бюджетных средств, выделенных на объект (тыс. руб.) | в том числе за счет средств: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областного бюджета |  | федерального бюджета |  |
|  |  | объем (тыс. руб.) | основание для выделения | объем (тыс. руб.) | основание для выделения |
| 2008 год | 750 132,864 | 132,864 | Закон Томской области от 29.12.2007 № 305–ОЗ «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» | 375 000 | Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2007 № 1734-р |
|  |  | 375 000 |  |  |  |
| 2009 год | 100 000 | 25 000 | Закон Томской области от 30.12.2008 № 308–ОЗ «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» | 75 000 |  |
| 2010 год | 320 075,3 | 20 075,3 | Закон Томской области от 29.12.2009 № 298–ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» | 300 000 |  |
| Всего: | 1170 208,164 | 420 208,164 |  | 750 000 |  |

2. Размещение заказов. Анализ заключенных государственных контрактов

Размещение заказов на выполнение работ по строительству и оснащению Перинатального центра осуществлено ОГУ «Центр государственного заказа» по заказу  ОГУ «Облстройзаказчик» по результатам  проведения двух открытых аукционов,  объявленная первоначальная стоимость  по которым  составила общую сумму 1500 000 тыс. руб.:

- 962 277,4 тыс. руб. - на первом аукционе, проведенном 07.07.2008, размещен государственный заказ на  строительство, оснащение и проектирование Перинатального центра без стоимости медицинского оборудования и его монтажа;

- 537 722,6 тыс. руб. - на втором аукционе, проведенном 13.11.2008, размещен государственный заказ на оснащение  медицинским оборудованием.

Следует отметить, что еще до объявления второго аукциона ОГУ «Облстройзаказчик»   утверждена проектно-сметная документация на стадии «проект» на строительство Перинатального центра на 130 койко-мест стоимостью 1,9 млрд.руб., превышающей объявленную на аукционах общую стоимость строительства объекта в 1,3 раза.

Размещение  заказов на строительство и оснащение Перинатального центра осуществлено с нарушением   нормативно-правовых актов и методических рекомендаций в сфере строительства, а именно:

1. В нарушение Федерального закона  от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…» в документации об аукционе (в технических заданиях):

- указаны разные характеристики одного и того же объекта (130 и 110  койко-мест);

- не установлен порядок формирования цены контракта (цены лота), так как сметная документация, определяющая стоимость и объемы строительно-монтажных работ и оборудования, не приложена.

2. Стартовая стоимость контрактов на строительство определена неустановленным настоящей проверкой способом - без учета положений «Методических рекомендаций по определению стоимости предмета подрядных торгов в строительстве», введенных в действие с 01.06.1998 письмом Госкомитета РФ по жилищной и строительной политике от 28.05.1998 № АБ-20-214/12, согласно которым  определение стоимости предмета торгов может осуществляться при наличии  проектно-сметной документации, а при ее отсутствии  - по укрупненным показателям или по объектам-аналогам.

3. В нарушение Распоряжения Главы Администрации Томской области от 18.08.2006           №435-р «О порядке размещения заказов на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов для государственных нужд Томской области» на аукционах размещены заказы на строительство и оснащение Перинатального центра без рабочего проекта, получившего положительное заключение экспертизы.

Аукционы признаны несостоявшимися, так как единственным допущенным участником являлось ООО «СУ-13», с которым ОГУ «Облстройзаказчик» заключены два контракта общей стоимостью 1,5 млрд.руб. (от 14.07.2008 № 1 - на сумму 962 277,4 тыс. руб.; от 24.11.2008 № 30 - на сумму 537 722,6 тыс. руб.), соответствующей его заявкам. Указанными контрактами предусмотрено  выполнение полного цикла работ по строительству Перинатального центра (проектирование, строительство и оснащение инженерным и медицинским оборудованием).

Помимо контрактов с ООО «СУ-13» ОГУ «Облстройзаказчик» заключено  7 договоров на общую сумму 61,6 млн. руб., связанных с  осуществлением функций заказчика-застройщика   при  строительстве (получение технических условий на подключения к магистралям). Размещение заказов по ним осуществлено без торгов у единственных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…».

3. Разработка проектно-сметной документации

Распоряжением Губернатора Томской области от 18.02.2008 № 37-р на ОГУ «Облстройзаказчик» возложена ответственность за доработку (привязку) типового проекта Перинатального центра, разработанного по поручению Правительства РФ.

На совещании в Департаменте здравоохранения Томской области  07.05.2008 принято решение об использовании типового проекта Перинатального центра на 130 койко-мест,  после чего без оформления договорных отношений ОАО «Томскгражданпроект» в мае 2008 года начата его привязка.

Договор между ОАО «Томскгражданпроект» и ООО «СУ-13»  на проектирование Перинатального центра заключен 16.07.2008 после того как с ООО «СУ-13»  по итогам аукциона заключен контракт, включающий как строительство, так и проектирование объекта.  На момент заключения договора на проектирование документация на стадии «проект» фактически была уже разработана и передавалась проектным институтом на экспертизу. Техническим заданием на проектирование, составленным ОГУ «Облстройзаказчик», а также согласованным и утвержденным заместителями Губернатора Томской области С.Е. Ильиных и И.Н. Шатурным,  предусмотрено двухстадийное проектирование данного объекта (стадии - «проект» и  «рабочая документация») с соблюдением требований Минздравсоцразвития РФ, содержащихся в его медико-техническом задании. Техническим заданием на проектирование ОГУ «Облстройзаказчик» ограничена стоимость объекта - 1500 млн.руб. и срок строительства – два года (2008-2009 г.г.). Следует отметить, что типовой документацией  сметная стоимость строительства Перинатального центра не определена и указанное ограничение в стоимости строительства объекта в Томске обусловлено возможностями софинансирования из федерального бюджета. Так, в протоколе совещания от 03.07.2008 № ТГ-9 под председательством Министра Минздравсоцразвития РФ Т.А.Голиковой указано, что в случае утверждения исполнительными органами субъектов РФ проектной документации по перинатальным центрам стоимостью, превышающей 1,5 млрд. руб., дополнительных расходных обязательств федеральный бюджет по софинансированию строительства указанных объектов не несет.

Согласно  доработанному ОАО «Томскгражданпроект» проекту, Перинатальный центр в г. Томске расположен на территории областной клинической больницы, между зданиями главного корпуса и пансионата. Здание в плане представляет собой крест с почти равными сторонами. Перинатальный центр связан с главным корпусом подземным переходом. В объемно-пространственном отношении здание предусматривалось  пятиэтажным со скатной кровлей.

Когда строительство объекта уже велось, 29.09.2008 было получено Положительное заключение ОГУ «Томскгосэкспертиза», на основании которого Департаментом строительства согласована, а ОГУ «Облстройзаказчик» утверждена проектно-сметная документация на стадии «проект» на строительство Перинатального центра на 130 койко-мест стоимостью 1 906 125,82 тыс. руб. (в том числе: СМР - 1 107 857, 080 тыс. руб.; оборудование, мебель и инвентарь – 649 987,73 тыс. руб.; прочие затраты- 148 281,01 тыс. руб.).

Таким образом, произведено утверждение проектно-сметной документации стоимостью 1 906 125,82 тыс. руб., которая в 1,3 раза превысила  стоимость объекта согласно техническому заданию на проектирование, а также общую стоимость контрактов - 1 500 000 тыс. руб., заключенных ОГУ «Облстройзаказчик» по результатам аукционов с ООО «СУ-13» на выполнение всего цикла работ на объекте, включая его проектирование, экспертизу, строительство и оснащение.

На совещании под председательством заместителя Губернатора Томской области И.Н. Шатурного 23.08.2008 принято решение о необходимости корректировки проекта с целью снижения стоимости строительства Перинатального центра до 1,5 млрд.руб. путем уменьшения количества койко-мест. Согласно вновь утвержденному заданию на проектирование общая площадь здания составила 25 405 кв.м., количество койко-мест – 110.

При проведении  корректировки проекта, связанной  с уменьшением этажности здания  с 5 до 4 этажей и вместимости лечебного учреждения со 130 до 110 койко-мест (на 15 %), условия технического задания в отношении сокращения  общей площади здания  до 25 405 кв.м выполнены. Однако цель по сокращению  расходов на строительство Перинатального центра до 1,5 млрд. руб. не достигнута. Согласно выданному положительному заключению на откорректированную сметную документацию по Перинатальному центру на 110 койко-мест на стадии «рабочая документация» стоимость объекта  составила 1 883 522,30 тыс. руб.  (в текущих ценах 3 квартала 2008 года). Снижение сметной стоимости объекта после изменения  его параметров составило 22 603,52 тыс. руб., или 1 % от стоимости объекта до корректировки.

В нарушение контрактов, заключенных между ОГУ «Облстройзаказчик» и ООО «СУ-13», последним не обеспечена экспертиза откорректированной проектно-сметной документации. В связи со значительной задолженностью ООО «СУ-13» перед проектным институтом, у последнего отсутствовали финансовые возможности оплаты экспертизы.

Фактически экспертиза указанной документации по Перинатальному центру  проведена ОГУ «Томскгосэкспертиза» по просьбе ОГУ«Облстройзаказчик» без оформления договорных отношений. В связи с отсутствием оплаты за выполненную экспертизу, положительное заключение от 16.11.2009 направлено в адрес ОГУ «Облстройзаказчик» более  чем через  три месяца после ее завершения. Комплект откорректированной сметной документации у ОГУ «Облстройзаказчик» отсутствует. Приемка работ по актам формы № КС-2 производится в соответствии с выдаваемыми ОАО «Томскгражданпроект» отдельными локальными сметными расчетами (основными и дополнительными). Поскольку у заказчика отсутствуют объектные сметные расчеты, определяющие перечень локальных сметных расчетов, на момент проведения проверки не представляется возможным установить соответствие стоимости принятых объемов работ по актам формы № КС-2 проектно-сметной документации, согласованной Госэкспертизой.

4. Использование  бюджетных средств, направленных на строительство и оснащение Перинатального центра

Общая сумма бюджетных средств, зачисленных на счета ОГУ «Облстройзаказчик» для расчетов с исполнителями работ по строительству Перинатального центра по состоянию на 31.03.2010, составила 864 923,905 тыс.руб. (74 % от общего объема утвержденного финансирования на 2008-2010 г.г.), в том числе:

- 450 000 тыс. руб. - средства федерального бюджета (60 % от выделенных);

- 414 923,905 тыс. руб. - средства областного бюджета (99 % от выделенных).

Регистрами бухгалтерского учета ОГУ «Облстройзаказчик», отражающими операции по учету  бюджетных средств, выделенных на Перинатальный центр, по состоянию на 31.03.2010  учтено следующее:

- общая сумма освоенных средств  составила 745 400,098 тыс.руб. (86 % от объема перечисленных средств), в том числе:

- 663 040,809 тыс.руб. – на строительство объекта (434 604,55 тыс. руб.- средства федерального бюджета; 228 436,259 тыс. руб.- средства областного бюджета);

- 132,864 тыс.руб. - на проектно-изыскательские работы будущих лет за счет средств областного бюджета;

- 51 250,410  тыс.руб. - на разработку проектно-сметной документации и на  авторский надзор (12 738,156 тыс. руб.- средства федерального бюджета; 38 512,254 тыс. руб. – средства областного бюджета);

- 30 976,015 тыс. руб. - на прочие расходы, включая получение техусловий, документации по межеванию, расходов по госпошлине (2 657,294 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 28 318,721 тыс. руб. - средства областного бюджета).

- дебиторская задолженность за счет средств областного бюджета составляла  119 523,807 тыс. руб.

Проверкой выявлены существенные нарушения ряда федеральных и областных нормативных правовых актов, а именно:

1. В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» хозяйственные операции проведены ОГУ «Облстройзаказчик» без полного комплекта первичных учетных документов, так как справка о стоимости выполненных работ формы № КС-3 на сумму   54 952,196 тыс. руб. не подтверждена актами  о приемке выполненных  работ (форма № КС-2).  Средства федерального бюджета в сумме 54 952,196 тыс. руб., первоначально   перечисленные на расчетный счет подрядной организации (ООО «СУ-13»), в дальнейшем возвращены на внебюджетный счет ОГУ «Облстройзаказчик» в сумме 50 000 тыс. руб. В результате в нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» регистрами бухгалтерского учета ОГУ «Облстройзаказчик», отражающими операции по учету бюджетных средств, выделенных на Перинатальный центр, не обеспечено формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов с ООО «СУ-13» и фактически произведенных затратах.

2. При наличии непогашенной дебиторской задолженности ОГУ «Облстройзаказчик» продолжало в 2009 производить расчеты с ООО «СУ-13» за принятые после перечисления аванса работы, что является нарушением порядка оплаты работ, установленного условиями контракта. Долговременное кредитование подрядной организации (непогашенный аванс с 2008 года), которое на момент проведения проверки (по состоянию на 31.03.2010) составило 111,3 млн.руб., является нарушением принципов результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленных ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.

3. В нарушение Градостроительного кодекса РФ бюджетные средства в общей сумме 638,9 млн. руб. направлены ОГУ «Облстройзаказчик» на расчеты с ООО «СУ-13» за строительно-монтажные работы, принятые по неутвержденной проектно-сметной документации.

4. ОГУ «Облстройзаказчик» по результатам двух аукционов заключены с ООО «СУ-13» два контракта, предусматривающие выполнение полного цикла работ по строительству Перинатального центра, общей стоимостью 1,5 млрд.руб., которая на 21 %  меньше, чем сметная стоимость объекта, - 1,9 млрд. руб. Однако условиями контрактов не установлено, что приемка работ по сметной документации должна осуществляться с понижающим коэффициентом 0,79 (1,9*0,79=1,5). Таким образом, приемка работ по проектно-сметной документации без понижающего коэффициента в дальнейшем приведет к несоблюдению твердой цены контрактов.

`        5. Согласно актам формы № КС-2, часть объемов работ по строительству  надземной части здания Перинатального центра выполнена до получения разрешения на  строительство данного объекта в целом (06.07.2009).

6. Строительство Перинатального центра начато без оформления права на земельный участок, которое было оформлено только 10.06.2009, через год после начала строительства.

7. Согласно условиям двух  контрактов, заключенных с ООО «СУ-13» по результатам аукционов, срок завершения строительства Перинатального центра установлен до 04.12.2009. Координационным советом Администрации Томской области по организации системы размещения государственного заказа согласовано ОГУ «Облстройзаказчик» решение о продлении сроков выполнения работ по объекту до 31.12.2012 (протокол от 25.12.2009) с указанием в качестве основания отсутствие своевременного финансирования. 	При этом следует отметить, что, как указывалось ранее,  по состоянию на 01.03.2010 подрядчик  ООО «СУ-13» имел значительную  задолженность перед бюджетом (111 326 тыс. руб.), которая не погашается  с 2008 года.

Визуальным осмотром объема выполненных работ установлено, что все четыре корпуса Перинатального центра возведены, на всех установлены стеклопакеты, завершено устройство кровли на корпусах «А», «Б» и «Г», а на «В»  работы по ней завершаются. Внутренняя отделка помещений производится во всех корпусах, кроме  корпуса «В» монолитного исполнения. Внутренние инженерные сети (водопровода, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения) выполнены во всех корпусах, кроме корпуса «В». Система отопления запущена во всех корпусах. Ведется строительство подземного перехода от корпуса «В» к ОКБ.  На фасадах всех корпусов, кроме корпуса «Б», практически выполнены работы по утеплению стен с покрытием их гидроветрозащитной пленкой под облицовку фасадными плитами Краспан. Поскольку объектные сметные расчеты стоимости строительства отсутствуют, определить примерный процент технической готовности объекта не представляется возможным.

Таким образом, объединение в один лот различных по функциональным характеристикам услуг (строительство и проектирование) повлекло за собой:

-  несоблюдение последовательности выполнения процесса создания готовой строительной продукции, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ, где указано, что строительство осуществляется на основании разрешения на строительство, которое в свою очередь, может быть получено только при соответствии проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка;

- отсутствие возможности осуществлять заказчиком-застройщиком  должный строительный контроль, так как функции по обеспечению проектно-сметной документацией возложены контрактами на  подрядную организацию, осуществляющую строительство;

- проведение расчетов с подрядчиком по сметной документации на 21 % превышающей твердую цену контрактов, заключенных по результатам аукционов.

По итогам контрольного мероприятия Контрольной палатой приняты следующие меры:

Направлены информационные письма:

- первому заместителю Губернатора Томской области С.Е.Ильиных;

- заместителю Губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС И.Н.Шатурному;

- заместителю Губернатора Томской области - начальнику Департамента финансов А.М.Феденеву.

В соответствии со ст. 21-1 Закона Томской области «О Контрольной палате» в адрес ОГУ «Облстройзаказчик»  направлено Представление о принятии мер по привлечению виновных к ответственности и предупреждению нарушений.

Согласно ответам на представление и информационные письма заказчиком ведется  работа по приведению ранее принятых объемов работ по актам формы № КС-2 в соответствии

е с выданным проектным институтом комплектом сметной документации, получившим положительное заключение экспертизы.

В связи с увольнением лиц, допустивших  нарушения (директор ОГУ «Облстройзакащзчик» - В.С.Веренцов, куратор объекта, инженер по надзору за строительством - С.Е.Борисович), виновные к ответственности не привлечены. В коллективе ОГУ «Облстройзаказчик» проведена разъяснительная работа.

- Отчет по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета на проведение капитального ремонта учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области»

Проверяемый период:  2009 год  (выборочно с начала проведения работ на объектах капитального ремонта).

Проверяемые объекты: Департамент здравоохранения Томской области; ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер»; ОГУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер»; ОГУЗ «Томская областная клиническая туберкулезная больница»; ОГУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница».

Контрольным мероприятием установлено:

В 2009 году Департаментом здравоохранения Томской области направлены средства областного бюджета на капитальный ремонт объектов Департамента и шести подведомственных ему учреждений  в общей сумме 34 998,5 тыс. руб., из них в 2009 году освоено 7 441,6 тыс. руб. (21 %). На конец 2009  года числилась дебиторская задолженность в сумме 28 414,1 тыс. руб., которая сложилась за счет авансирования работ по капитальному ремонту ОГУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница».

В ходе контрольного мероприятия проведены детальные проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на проведение капитального ремонта в 4-х подведомственных Департаменту учреждениях, общий объем финансирования которых на указанные мероприятия в 2009 году составил 34 563,6 тыс. руб. (99 % от объема 2009 года на капитальный ремонт), в том числе:

- 908,5 тыс. руб. - ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер»;

- 836,1 тыс. руб. - ОГУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер»;

- 2 819 тыс. руб. - ОГУЗ «Томская областная клиническая туберкулезная больница»;

- 30 000 тыс. руб.- ОГУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница».

В результате проверки установлено следующее:

1. ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер» (далее - ОГУЗ «Онкологический диспансер».

В 2009 году  учреждением произведены расходы  на капитальный ремонт в общей сумме 908,5 тыс. руб., из них:

- 377,8 тыс. руб. - на капитальный ремонт поликлиники, расположенной по пр. Ленина, 115 (отделка помещений, ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции);

- 530,7 тыс. руб. - на капитальный ремонт операционного блока хирургического отделения, расположенного  по ул. И.Черных, 96.

Проверкой установлено, что размещение государственных заказов осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

По результатам проведения ОГУЗ «Онкологический диспансер»  аукциона и запросов котировок цен первоначальная стоимость капитального ремонта объектов, определенная сметными расчетами, значительно снижена.

Освоение указанных средств подтверждено в полном объеме актами о приемке выполненных работ, подписанными с участием представителей технического надзора (ОГУ «Облстройзаказчик» и ООО «Томская проектная компания»).

Работы велись в соответствии с утвержденной и проверенной должным образом сметной документацией. Проведенными контрольными обмерами на объектах капремонта завышения объемов принятых работ не установлено. При приемке и оплате работ соблюдены условия по снижению сметной стоимости капитального ремонта объектов, предусмотренные контрактами, заключенными с подрядчиками (ООО «СК АЛЕКС», ООО «Томскэнергосервис», ООО «Технополюс») по результатам аукциона и запросов котировок цен.

Таким образом, ОГУЗ «Онкологический диспансер» средства областного бюджета, выделенные на капитальный ремонт, использованы не только по целевому назначению, но и эффективно, так как по результатам проведения аукциона, запросов котировок цен объем фактически выполненных работ по капитальному ремонту значительно увеличился  по отношению к объему, предусмотренному первоначально составленными сметами.

2. ОГУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер» (далее – ОГУЗ «Кожно-венерологический диспансер»).

Общий объем средств областного бюджета, направленных в период 2008-2009 г.г  на капитальный ремонт (включая устройство вентиляции) в поликлиническом отделении ОГУЗ «Кожно-венерологический диспансер»,  составил 2 791,9 тыс. руб., из них:

- 857,2 тыс. руб. – в 2008 году;

-  1 934,7 тыс. руб. (из них: 1098,6 тыс. руб.- на устройство вентиляции)  - в 2009 году.

Сметная документация  на капитальный ремонт в поликлиническом отделении на сумму 3 540,8 тыс. руб. учитывала объемы работ по установке перегородок и отделке стен в лабораторном блоке, а также работы по устройству вентиляции.

В связи с тем, что открытый аукцион на выполнение вышеуказанных ремонтных работ признан несостоявшимся, Департаментом здравоохранения Томской области, как государственным заказчиком, заключен с единственным участником аукциона  - ООО «Реконструкция» государственный контракт от 11.11.2008 на сумму, соответствующую смете. В рамках указанного госконтракта заключен договор от 11.11.2008 между получателем бюджетных средств (ОГУЗ «Кожно-венерологический диспансер») и подрядчиком (ООО «Реконструкция»).

Установленный срок завершения работ (до 01.07.2009) был сорван, в связи с чем  указанные договор и контракт с ООО «Реконструкция» 07.10.2009 были расторгнуты после того, как объем выполненных работ составил 1 693,3 тыс.руб. (47 % от суммы договора). Предъявленная подрядчику неустойка в размере 31,7 тыс.руб. после завершения  настоящей проверки им погашена.

На момент расторжения контракта остались не выполнены работы по устройству вентиляции. Поскольку фактическая стоимость импортного вентиляционного оборудования возросла по отношению к первоначальной смете  более чем в 1,5 раза, произведена корректировка проекта, связанная с заменой импортного вентиляционного оборудования на аналог российского производства, после чего стоимость устройства вентиляции сократилась и составила 1 199,3 тыс.руб.

Проверкой размещения заказов на указанные работы установлено, что единая потребность по монтажу системы вентиляции в поликлиническом отделении стоимостью 599,6 тыс.руб. раздроблена ОГУЗ «Кожно-венерологический диспансер»  на два заказа - стоимостью менее 100 тыс. руб. (99,9 тыс. руб.) и стоимостью менее 500 тыс. руб. (499,7 тыс. руб.). Аналогично единая потребность по монтажу автоматики управления системами вентиляции стоимостью 599,7 тыс. руб. раздроблена на два заказа - стоимостью менее 100 тыс. руб. (99,8 тыс. руб.) и стоимостью менее 500 тыс. руб. (499, 9 тыс. руб.), что позволило учреждению размещать заказы без проведения аукциона.

Заказы стоимостью до 500 тыс. руб. размещены по результатам запросов котировок цен, победителем которых признано ООО «Юниэйр», снизившее первоначальную стоимость двух контрактов на 10 %. Кроме того, с этим же подрядчиком без проведения торгов заключено два договора стоимостью, не превышающей 100 тыс.руб.

Проверкой установлено, что перечисленные исполнителям работ на капитальный ремонт поликлинического отделения средства областного бюджета в полном объеме освоены. Работы велись в соответствии с утвержденной и проверенной должным образом сметной документацией. Проведенными контрольными обмерами завышений объемов принятых работ не установлено.

Таким образом, ОГУЗ «Кожно-венерологический диспансер» произведено эффективное использование средств областного бюджета, так как фактическая стоимость ремонтных работ (включая устройство вентиляции) составила 2 791,9 тыс. руб., что на 20 % меньше  первоначального сметного расчета (3 540,8 тыс. руб.).

3. ОГУЗ «Томская областная клиническая туберкулезная больница» (далее - ОГУЗ «Туберкулезная больница»).

В смете указанного учреждения на 2009 год первоначально запланированы расходы на приобретение оборудования в сумме 10 000 тыс. руб., которые по сути являются расходами на капитальные вложения в строительство сооружения, обеспечивающего переработку медицинских отходов (инсенератора). В нарушение «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС81-35.2004) расходы на строительство указанного сооружения определены без обоснования сметами, составленными на основании проектной документации.

Кроме того, в нарушение Постановления Губернатора Томской области от 30.06.2007 № 87 «Об утверждении положения по оценке эффективности инвестиционных проектов» Департаментом здравоохранения Томской области не соблюден порядок рассмотрения вопроса о финансировании из областного бюджета расходов на капитальные вложения в строительство указанного объекта.

Фактические расходы ОГУЗ «Туберкулезная больница» на оборудование для переработки медицинских отходов и на автомобиль для перевозки медицинских отходов составили 6 150 тыс. руб., в том числе:

- 5 220 тыс. руб. – расходы на приобретение инсинератора у его производителя ЗАО «Безопасные технологии»;

- 930 тыс. руб. - расходы на приобретение автомобиля ГАЗ 2705-226, оборудованного подъемным устройством,  у ЗАО «Техмедсервис».

Размещение заказов на услуги по поставке оборудования и автомобиля для перевозки отходов осуществлялось ОГУЗ «Туберкулезная больница» по результатам проведения открытых аукционов.  В нарушение принципов эффективности и результативности использования бюджетных средств, установленных  Бюджетным кодексом РФ, первоначальная цена контракта (950 тыс. руб.) необоснованно завышена. В результате расходы областного бюджета на приобретение автомобиля для перевозки отходов на 20 % (на 155 тыс. руб.) превысили коммерческие предложения основных Российских поставщиков специализированного транспорта на базе автомобиля «ГАЗ 2705-226» (с учетом затрат на доставку и переоборудование автомобиля для перевозки отходов).

В связи с тем, что запланированные расходы на приобретение оборудования в сумме 10 000 тыс. руб. превысили необходимые затраты (6150 тыс.руб.), произведено  перераспределение оставшихся средств, в том числе 2 819 тыс. руб. направлено на проведение капитального ремонта в учреждении.

Проверкой  установлено, что за счет указанных средств произведены работы общей стоимостью 2 819 тыс. руб., в том числе:

- 1 225,4 тыс. руб. - капитальный ремонт помещений больницы, связанный с противопожарными мероприятиями;

- 1 593,6 тыс. руб. - обустройство  установки по обезвреживанию медицинских  отходов (инсинератора).

Таким образом, за счет средств областного бюджета, направленных на капитальный ремонт, ОГУЗ «Туберкулезная больница» произведены расходы в сумме 1 593,6 тыс. руб. на строительство сооружения (инсинератора), что согласно Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием бюджетных средств.

Кроме того, проверкой использования средств, направленных на капитальный ремонт, установлены следующие нарушения и недостатки, допущенные ОГУЗ «Туберкулезная больница»:

- в нарушение Постановления Администрации Томской области от 16.10.2007 № 157а учреждением не произведено согласование самостоятельного размещения заказов на капитальный ремонт с  Департаментом государственного заказа и ценовой политики и с  Департаментом финансов Томской области;

- при размещении заказов выявлены признаки нарушения учреждением Федерального Закона от 21.06.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказа…».,  а именно:

- заказ на капитальный ремонт стен терапевтического отделения на  сумму 499,3 тыс. руб. размещен без проведения запроса котировок цен;

- заказ  на обустройство установки по обезвреживанию медицинских  отходов на общую сумму 1 558,983 тыс. руб., предусмотренный единым пакетом проектно-сметной документации,  искусственно раздроблен на шесть заказов  стоимостью менее 500 тыс.руб., что позволило заключить контракты без проведения аукциона;

- объявленные учреждением запросы котировок цен на услуги по обустройству инсинератора содержали технологически невыполнимые требования к участникам запроса, так как все работы должны быть завершены  через четыре дня после подписания контрактов, что технологически невозможно, как и невозможно одновременное выполнение нескольких заказов (монтаж дымовой трубы для инсинератора, строительство фундамента для инсинератора и дымовой трубы, благоустройство территории для установки инсинератора, электроснабжение для привязки инсинератора к инженерным сетям;

- в нарушение Распоряжения Главы Администрации Томской области от 18.08.2006       № 435-р учреждением не обеспечена проверка сводного сметного расчета стоимости строительства инсинератора, который являлся основой для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства;

- в нарушение Градостроительного кодекса РФ проектно-сметная документация на объект «Привязка инсинератора в контейнерном исполнении к инженерным сетям ОГУЗ «Туберкулезная больница» не утверждена заказчиком;

- в 2009 году учреждением произведена приемка и оплата исполнителям (ЗАО «СМП-95», ИП Песенков А.А.) невыполненных объемов  работ по обустройству инсинератора, что является нецелевым использованием бюджетных средств. На момент проведения проверки работы, оплаченные в 2009 году, в основном были выполнены, за исключением  благоустройства общей стоимостью 113,7 тыс. руб. После проведения проверки указанные работы полностью завершены.

4. ОГУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница»  (далее  - ОГУЗ «Психиатрическая больница».

Средства областного бюджета, выделенные в 2009 году ОГУЗ «Психиатрическая больница» на капитальный ремонт в сумме 30 000 тыс. руб.,  в полном объеме направлены на капитальный ремонт блока № 3 (отделений № 3, № 6, № 8, № 16, № 23 и приемного отделения) ОГУЗ «Психиатрическая больница» (далее – капитальный ремонт блока № 3), работы по которому ведутся с 2008 года и должны завершиться в 2010 году.

Согласно проектно-сметной документации на капитальный ремонт блока № 3, разработанной Межвузовским студенческим проектным бюро ТГАСУ, общая стоимость ремонтных работ составила 133 480,4 тыс. руб. (в текущих ценах 2 кв. 2007 года). Проверкой установлено низкое качество разработки проектно-сметной документации, которое повлекло недостоверность расчета стартовой цены капитального ремонта, выставленного на аукцион, а также значительно затруднило осуществление  капитального ремонта по данному проекту.

Капитальный ремонт блока № 3 затрагивает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания. Однако в нарушение Градостроительного кодекса РФ проектно-сметная документация на экспертизу не направлялась, и меры по получению  разрешения на строительство не принимались.

Открытый аукцион на выполнение капитального ремонта блока № 3 проведен 28.08.2008 по заказу Департамента здравоохранения Томской области, которым в первоначальную стоимость контракта с подрядчиком неправомерно включены затраты на строительный контроль и авторский надзор, что повлекло нарушение Градостроительного Кодекса РФ в части возложения  функций по контролю за капитальным ремонтом исключительно на исполнителя работ без участия заказчика.

В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, Департаментом здравоохранения  Томской области с единственным участником аукциона ЗАО «Газсервис» 15.09.2008 заключен государственный контракт на сумму 138 239 тыс.руб., соответствующую стартовой стоимости выставленных на аукцион работ. В рамках указанного контракта заключен договор от 19.09.2008 между получателем бюджетных средств ОГУЗ «Психиатрическая больница» и ЗАО «Газсервис».

Во исполнение своих обязательств ЗАО «Газсервис» заключены с Проектным бюро ТГАСУ два договора на общую сумму 4 286,4 тыс. руб. на проведение технического и авторского надзора. В нарушение порядка расчетов, установленного договорными обязательствами, ОГУЗ «Психиатрическая больница» в период 2008-2009 г.г. осуществляло расчеты   с подрядчиком в соответствии с  актами формы № КС-2, в которых подписи представителя Проектного бюро ТГАСУ отсутствовали. В указанный период в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» акты формы № КС-2 подписывались представителями ОКСа ОГУЗ «Психиатрическая больница», у которого отсутствовала необходимая лицензия на осуществление функций заказчика-застройщика.

Общий объем средств, направленных на капитальный ремонт данного объекта в период с 2008 года и по 01.09.2010, составил  89 625,8 тыс. руб. (из них: 1 312,5 тыс. руб. – внебюджетные средства, 88 313,3тыс. руб. – средства областного бюджета). Освоение подтверждено в сумме 92 367,8 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2010 у ОГУЗ «Психиатрическая больница» перед ЗАО «Газсервис» числилась кредиторская задолженность в сумме 2 742 тыс. руб.

Выборочной проверкой актов формы № КС-2 (по состоянию на 01.09.2010)  установлено, что вследствие допущенных в проектно-сметной документации ошибок и некачественного осуществления строительного контроля и авторского надзора со стороны Проектного бюро ТГАСУ произведена неправомерная оплата подрядчику (ЗАО «Газсервис») за невыполненные работы или неприменяемые материалы в общей сумме  4 237,2 тыс.руб. Поскольку ремонтные работы на объекте на момент проверки не были завершены, подрядчиком после выявления фактов неправомерной оплаты произведено восстановление указанной суммы в полном объеме путем ее исключения из общей стоимости работ, принятых по актам за сентябрь 2010 года.

Кроме того, установлен факт неэффективного использования средств областного бюджета в сумме 7 817,7 тыс. руб., направленных на оплату подрядчику стоимости работ по огнезащите металлических конструкций, которые предусмотрены проектной сметой, но не  предусмотрены проектом, и необходимость проведения которых отсутствовала.

По итогам контрольного мероприятия Контрольной палатой приняты следующие меры:

Направлены информационные письма:

- заместителю Губернатора Томской области - начальнику Департамента финансов  А.М.Феденеву;

- начальнику Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области Е.К. Бушмановой.

В соответствии со ст. 21-1 Закона Томской области «О Контрольной палате» в адрес  Департамента здравоохранения Томской области, ОГУЗ «Томская областная клиническая  туберкулезная  больница», ОГУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» направлены Представления о принятии мер по привлечению виновных к ответственности и предупреждению нарушений.

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

Из письма (№254 от 28.09.2010) главного врача ОГУЗ «Томская областная клиническая туберкулезная больница» Г. Яновой:

«…сделаны исправительные проводки, открыта инвентарная карточка, включающая в стоимость комплекса технического оборудования КТО (установка по обезвреживанию мед.отходов) все расходы, связанные с установкой этого комплекса».

Из письма (№270 от 01.10.2010) главного врача ОГУЗ «Томская областная клиническая туберкулезная больница» Г. Яновой:

«В связи выявленными нарушениями оформления покупки автомобиля «ГАЗ 2705-226», оформления с нарушениями Бюджетного кодекса РФ аукциона данного автомобиля, нарушениями в связи с оформлением установки инсенератора и списания средств по данному объекту и на основании ст.192 Трудового кодекса РФ приказываю объявить выговор следующим сотрудникам: заместителю главного врача по хозяйственным вопросам…, главному бухгалтеру…, экономисту…, механику… Ознакомить под роспись с приказом вышеуказанных сотрудников».

Из письма (№2578 от 30.11.2010) А. Агаркова, главного врача Томской клинической психиатрической больницы (ОГУЗ «ТКПБ»):

«… в целях недопущения впредь нарушений Градостроительного кодекса РФ, указанных в акте проверки, намечены следующие мероприятия:

- Размещение на конкурс проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий больницы производить после проведения экспертизы и получения разрешения на выполнение работ (ответственный – директор).

- Заключать договор на осуществление технического надзора за выполнением капитального ремонта зданий с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности (ответственный – директор).

- Направить письмо в межвузовское студенческое бюро ТГАСУ с требованием безвозмездной корректировки сметной документации (ответственный – зам. главного врача по экономическим вопросам)».

- Отчет о результатах  проверки финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения эффективности использования областного государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным автономным учреждением «Управление спортивными сооружениями»

Проверяемый период: с 27.11.2008 г. по 30.06.2010 г.

Объект контрольного мероприятия: Областное государственное автономное учреждение «Управление спортивными сооружениями».

Субъекты предоставления дополнительной информации и документов: Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Департамент по управлению государственной собственностью Томской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, Томская региональная общественная организация «Федерация хоккея Томской области».

Краткая информация о проверяемом объекте:

Областное государственное автономное учреждение «Управление спортивными сооружениями» (далее - ОГАУ, Учреждение) создано 27.11.2008 г. путем изменения типа существующего областного государственного учреждения «Управление спортивными сооружениями», в свою очередь созданного 17.03.2008 г. путем реорганизации в форме слияния ОГУ «Спортивно-оздоровительный центр «Юпитер» и ОГУ «Дирекция строящегося объекта «Физкультурно-спортивный комплекс». Передача имущества и неимущественных прав двух реорганизованных учреждений осуществлена по передаточному акту от  11.02.2008 г.

Учредителем ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» является Томская область, от имени которой функции и полномочия учредителя в пределах своей компетенции осуществляют Администрация Томской области, Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом.

Учреждение является некоммерческой организацией, предметом деятельности которой является выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере физической культуры и спорта. Цель деятельности - укрепление здоровья населения и повышение уровня материально-технической базы физической культуры и спорта в Томской области. Учреждение выполняет задания, установленные учредителем в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью, а также оказывает для граждан и юридических лиц услуги за плату.

Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета в виде субсидий на выполнение государственного задания по созданию необходимых условий для проведения спортивно-массовых мероприятий и средств от приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом.

Между Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области  и Учреждением заключены Соглашения по выполнению государственного задания в 2009, 2010 г.г., которыми определены права и обязанности сторон, а также порядок финансирования государственного задания. Объем субсидии, направленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» в 2009 году, составил 1 654 тыс. руб., на 2010 год предусмотрено финансирование в размере 2 422,5 тыс. руб., в том числе 423 тыс. руб. - на проведение турнира Томской области по хоккею среди ВУЗов, детских команд и финальных соревнований на первенство области по хоккею. На момент проверки на расчетный счет Учреждения поступили средства субсидии в сумме 1 063 тыс. руб. в соответствии со сроками, установленными указанным Соглашением.

В рамках деятельности, приносящей доход, ОГАУ применяет две системы налогообложения: упрощенную - по основному виду деятельности с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов», для других видов деятельности - оказание услуг общественного питания и оказание услуг восстановительного центра (сауна) - введен единый налог на вмененный доход.

На момент проверки штатная численность работников ОГАУ «Управление спортивными учреждениями» сокращена в 2 раза по сравнению с датой создания автономного учреждения. Фактическая численность работников Учреждения в июне 2010 года составила 16 человек, из них 14 работников списочного состава, 2 - внешних совместителя. Кроме того, 7 работников выполняло работы по договорам гражданско-правового характера.

Вскрытые факты нарушений и недостатков в деятельности проверенного объекта и обобщающий анализ результатов контрольного мероприятия:

1. В 2004 году в собственность Томской области были приобретены нежилые помещения общей площадью 2 553,8 кв.м в здании по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 17, стоимостью 5 000 тыс. руб. Указанные помещения планировалось использовать для создания физкультурно-спортивного комплекса «Южный». С этой целью на реконструкцию здания было использовано 26 364,9 тыс. руб. из средств областного бюджета. Функции заказчика-застройщика осуществлялись ОГУ «Облстройзаказчик». В декабре 2005 года функции заказчика-застройщика переданы ОГУ «Дирекция строящегося объекта «Физкультурно-спортивный комплекс «Южный». Произведенные за счет областного бюджета расходы в сумме 26 364,9 тыс. руб. также были переданы ОГУ «Дирекция строящегося объекта «Физкультурно-спортивный комплекс «Южный» по акту приемки-передачи основных средств от 31.07.2006 г.

Однако при создании ОГУ «Управление спортивными сооружениями» путем слияния ОГУ «Спортивно-оздоровительный центр «Юпитер» и ОГУ «Дирекция строящегося объекта «Физкультурно-спортивный комплекс «Южный» на балансе последнего (по состоянию на 01.01.2008) расходы на реконструкцию в сумме 26 364,9 тыс. руб. уже не значились и, соответственно, не были переданы ОГУ «Управление спортивными сооружениями».

В настоящее время затраты на реконструкцию нежилых помещений в строении по вышеуказанному адресу в сумме 24 502,1 тыс. руб. (за минусом средств, возвращенных подрядчиком в областной бюджет) ни на балансе ОГАУ «Управление спортивными сооружениями», ни на балансе иного государственного учреждения Томской области не учтены. На балансе ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» учтены лишь капитальные вложения в основные средства (нежилые помещения в строении по указанному адресу и проект их реконструкции) в общей сумме 6 798,1 тыс. руб., которые ранее учитывались на балансе  ОГУ «Управление спортивными сооружениями».

Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области  в 2009 году была проведена внеплановая служебная проверка, выявившая, что вышеуказанные нежилые помещения не охраняются и не используются. Руководителю ОГАУ даны указания обеспечить сохранность имущества и предоставить свои предложения по дальнейшему рациональному использованию данных помещений.

Фактически на момент проведения проверки Контрольной палаты эти указания не исполнены. Аудиторской группой Контрольной палаты при осмотре нежилых помещений установлено их крайне плачевное состояние: в строение имеется свободный доступ, не обеспечена его сохранность; полы, стены, пластиковые окна и крыша, возведенные или отремонтированные при реконструкции помещений, разрушены либо пришли в негодность, на полу имеются многочисленные лужи, на стенах образовалась плесень.

В качестве одного из обоснований целесообразности создания автономного учреждения, приведенных в предложении о создании ОГАУ «Управление спортивными сооружениями», указано на необходимость реконструкции «Физкультурно-спортивного комплекса «Южный». Однако за 6 лет с момента приобретения указанных помещений в областную собственность не только не завершена их реконструкция, но даже не сохранены результаты работ, произведенных за счет средств областного бюджета в сумме 26 447,1 тыс. руб., из них 24 502,1 тыс. руб. - расходы на реконструкцию данных помещений, 1 945 тыс. руб. - дополнительно выделенные средства на содержание ОГУ «Дирекция строящегося объекта «Физкультурно-спортивный комплекс «Южный». Более того затраты на реконструкцию этих помещений, как указано выше, не состоят на балансе ни у одной организации.

2. При переводе ОГУ в статус ОГАУ Учреждением представлена в Департамент финансов Томской области не заключительная бюджетная отчетность, а годовая бюджетная отчетность за 2008 год в объеме двух форм: баланса и отчета о финансовых результатах деятельности (без закрытия счетов на дату перехода в статус автономного учреждения). Лишь по прошествии более года после создания автономного учреждения, в январе 2010 года Учреждением подготовлена еще одна бюджетная отчетность, но уже за 2009 год с закрытием бюджетных счетов по состоянию на 01.01.2010 г.

Достоверность переноса сальдовых остатков и оборотов с бюджетного учета на коммерческий План счетов автономного учреждения в ходе контрольного мероприятия проверить не представилось возможным, так как к проверке не предоставлены регистры бухгалтерского учета, первичные документы за 2008 год. Причиной этого, согласно письменным пояснениям директора ОГАУ В.А. Николаенко, явилась аварийная ситуация - протекание крыши на 3-м этаже здания спорткомплекса «Юпитер» (г. Томск, ул. Смирнова, 48б), в том числе в кабинете бухгалтерии, вследствие чего обмокла большая часть бумажной документации, все электронное оборудование выведено из строя. Это повлекло за собой потерю бухгалтерской и финансовой отчетности ОГАУ на электронных и бумажных носителях за 2008 год и некоторых документов за 2009 год.

Акт с описью пришедших в негодность документов за 2008 год и 2009 год вследствие аварийной ситуации Учреждением не был составлен. Следует отметить, что восстановление бухгалтерского учета, подготовку и оформление бухгалтерской, налоговой отчетности и отчета о деятельности ОГАУ за 2009 год было поручено стороннему специалисту на основании договора подряда, а не работникам (финансистам, бухгалтерам), состоявшим в штате Учреждения.

3. В перечень имущества, закрепленного распоряжением Администрации Томской области от 14.10.2008 № 633-ра на праве оперативного управления за ОГАУ «Управление спортивными сооружениями», не включено имущество стоимостью 7 127,6 тыс. руб., стоявшее на балансе ОГУ «Управление спортивными сооружениями» на момент подготовки предложения о создании автономного учреждения: капитальные вложения в основные средства, денежные средства, материальные запасы. Кроме того, не были учтены изменения в составе и стоимости закрепляемого имущества в связи с имеющим место временным интервалом между последней отчетной датой перед подготовкой предложения о создании автономного учреждения (01.04.2008 г.) и датой принятия решения о создании автономного учреждения (14.10.2008 г.). За указанный период времени из Казны Томской области Учреждению передан автомобиль ГАЗ-33021, от Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области - торговое оборудование, кроме того, приобретена компьютерная и офисная техника.

Перечень имущества ОГАУ «Управление спортивными сооружениями», отнесенного к категории особо ценного движимого имущества, и закрепленного за ОГАУ вышеуказанным распоряжением Администрации Томской области, необоснованно расширен в связи с включением малоценного имущества, без которого уставная деятельность ОГАУ может осуществляться без существенных затруднений. Вместе с тем не принято к учету в качестве основных средств (соответственно не включено в состав особо ценного движимого имущества) оборудование для электромеханических турникетов стоимостью 144 тыс. руб., приобретенное Учреждением по договору поставки от 15.08.2008 г., а также спортивное оборудование, приобретенное в 2009-2010 г.г. на общую сумму 177,3 тыс. руб.

4. Установлено несоблюдение требований Федерального закона «Об автономных учреждениях», а также устава ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» в части: назначения членов Наблюдательного совета из представителей работников Учреждения при отсутствии решения общего собрания трудового коллектива; периодичности заседаний Наблюдательного совета в 2009 году; открытия Учреждением расчетного счета при отсутствии заключения Наблюдательного совета о выборе кредитной организации, в которой Учреждение может открыть банковские счета; направления Учреждением в налоговый орган годовой бухгалтерской отчетности до ее утверждения Наблюдательным советом (бухгалтерская отчетность за 2009 год, утвержденная Наблюдательным советом, достоверность которой подтверждена аудиторской организацией, в налоговые органы на момент проверки не направлена).

ОГАУ в течение 2 лет работает без утвержденных Наблюдательным советом планов финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, Учреждение без согласия учредителя распоряжается недвижимым имуществом - предоставляет в возмездное пользование нежилые помещения общей площадью 209,3 кв. м, расположенные в здании спорткомплекса «Юпитер» (г. Томск, ул. Смирнова, 48б). Заключаемые при этом договоры о сотрудничестве и возмездного оказания услуг не соответствуют фактически сложившимся отношениям по передаче недвижимого имущества третьим лицам в пользование за плату (указанные сделки являются притворными, заключенными с целью прикрыть сделки по аренде имущества). Данные сделки по предоставлению недвижимого имущества в пользование (в аренду) заключены без проведения конкурсных процедур - в нарушение п.3 ст.17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

В нарушение п. 8 ст. 37 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» помещения общей площадью 142,9 кв. м в спорткомплексе «Юпитер» используются не по назначению (предоставлены для оказания платных воспитательных услуг для детей дошкольного возраста, услуг стоматолога, массажиста, солярия, а также сданы под офис коммерческой организации). Кроме того, установлены факты  использования помещений третьими лицами без правовых оснований.

- В нарушение Порядка принятия решения о проведении капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за исполнительными органами государственной власти Томской области, областными государственными учреждениями, утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 23.10.2009  № 759-ра, Учреждением не организовано проведение технической инвентаризации здания спорткомплекса «Юпитер» в связи с проведенной перепланировкой помещений, соответственно в Департамент по управлению государственной собственностью не направлены технический и кадастровый паспорта, содержащие уточненные сведения об областном объекте недвижимости, для отражения изменений в Реестре государственного имущества Томской области и внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Проверка достоверности сметной документации (локальных сметных расчетов к договорам подряда) на ремонт помещений в здании спорткомплекса «Юпитер» в 2009 году осуществлялась частично, а в 2010 году - вообще не проводилась. Дефектные ведомости, являющиеся основой для составления смет к договорам на выполнение текущего и капитального ремонта, отсутствуют. Работы, предусмотренные заключенными договорами, фактически носившие характер капитального ремонта, производились без осуществления технадзора (строительного контроля). Свидетельство СРО о допуске Учреждения в 2010 году к работам на осуществление строительного контроля (технического надзора) отсутствует.

Следует отметить, что объем работ по демонтажу оконных отливов в здании спорткомплекса «Юпитер», принятый по акту о приемке выполненных работ по договору подряда от 01.11.2009 г., заключенному между ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» и ООО «Томстройпроект», неправомерно завышен на 8,5 тысяч метров, сумма необоснованного завышения составила 217,5 тыс. руб.

- 5. Цена на оказание государственной услуги по предоставлению спортивного сооружения «Юпитер» для проведения спортивно-массовых мероприятий установлена Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (на 2009 год - 1 200 руб./час, на 2010 год - 1 500 руб./час) при отсутствии обоснованных расчетов.

Направленные Департаментом в ОГАУ заявки на оказание услуг по предоставлению спорткомплекса для проведения спортивных мероприятий не в полной мере соответствуют утвержденному государственному заданию: в 2009 году заявки направлены на проведение 43 мероприятий, тогда как государственным заданием предусмотрено проведение 70 мероприятий, в I полугодии 2010 года заявки направлены на проведение 26 мероприятий, по госзаданию - 22 мероприятия. Указанное превышение свидетельствует о недостаточной проработанности показателей государственного задания на стадии его формирования.

- В нарушение требований, установленных постановлением Администрации Томской области «Об условиях и порядке формирования государственного задания для областного государственного автономного учреждения», принятые Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области отчеты ОГАУ о выполнении государственного задания за 2009 год, за I и II кварталы 2010 года предоставлены не по утвержденной форме. В отчетах ряд показателей отсутствует, в том числе «Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий». Кроме того, в отчете за I квартал 2010 года завышены значения показателей «Количество спортсменов, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях», «Предоставление спортивного сооружения для проведения спортивно-массовых мероприятий».

- Часть сведений, приведенных в утвержденных Наблюдательным советом отчетах о деятельности ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» за 2009 год и об использовании закрепленного за ним имущества, опубликованных в газете «Томские новости», не достоверна. Так, согласно отчету, задание учредителя исполнено на 100%, фактически количество проведенных спортивных мероприятий на 27 меньше, чем установлено государственным заданием. Кроме того, приведены неверные показатели среднемесячной зарплаты работников и руководителя Учреждения, а также балансовой стоимости особо ценного движимого имущества по состоянию на 01.01.2010 года; значение показателя по общему количеству потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения, документально не подтверждено.

6. Утвержденное приказом Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 12.01.2010 г. задание по проведению «Первенства области по хоккею» необоснованно включено в государственное задание на оказание бюджетных услуг областному государственному автономному учреждению «Управление спортивными сооружениями», в связи с этим завышен объем субсидии для ОГАУ на 423 тыс. руб. Согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятии и спортивных мероприятий Томской области на 2010 год, проведение указанных соревнований по хоккею предусмотрено отдельно от государственного задания ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» (с объемом финансирования в сумме 1 999,5 тыс. руб.).

Фактически проведение Первенства области по хоккею Учреждением было поручено ТРОО «Федерация хоккея Томской области», так как ОГАУ не специализируется в проведении подобных мероприятий, не имеет ни соответствующих спортивных сооружений, ни специалистов для их проведения. При этом в документах по сделке на проведение указанных соревнований по хоккею, имеющихся в ОГАУ и предоставленных ТРОО «Федерация хоккея Томской области» в ответ на встречный запрос Контрольной палаты, установлены несоответствия:

- вместо договора от 23.04.2010 г., на который имеется ссылка в платежном поручении на перечисление в ТРОО «Федерация хоккея Томской области» средств в сумме 422,5 тыс. руб., ТРОО «Федерация хоккея Томской области» представила договор возмездного оказания услуг от 10.01.2010 № 1, при этом в ОГАУ нет ни одного из указанных договоров;

- - представлено 2 комплекта актов, один из которых находится в ОГАУ - три акта оказания услуг от 30.04.2010 г. по проведению указанных соревнований по хоккею на общую сумму 422,5 тыс. руб., в то время как ТРОО «Федерация хоккея Томской области» представлен один акт сдачи-приемки услуг от 15.05.2010 на указанную сумму;

- - исходя из платежных ведомостей на общую сумму 39,2 тыс. руб., представленных ТРОО «Федерация хоккея по Томской области» в качестве документов, подтверждающих затраты по статье «Оплата работы судей», вознаграждение в сумме 14,7 тыс. руб. получили лишь 5 судей из 13, входивших в состав судейской коллегии в соответствии с отчетами об оказании услуг по проведению данных соревнований. Остальным 8 судьям оплата не произведена, вместе с тем по указанным платежным ведомостям выплачены денежные средства в сумме 24,5 тыс. руб. другим 8 гражданам, которые не были включены в состав судейской коллегии.

Кроме того, исходя из норм ст. 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», сделка по передаче Учреждением функций по проведению Первенства области по хоккею другой организации - ТРОО «Федерация хоккея Томской области», руководителем Исполнительного комитета которой является В.А. Николаенко, одновременно являющийся директором ОГАУ, может быть отнесена к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и совершение которой осуществлено при отсутствии решения Наблюдательного совета.

7. Установлены факты: необоснованного использования Учреждением средств целевого финансирования для осуществления деятельности по заданию учредителя в 2009 году - в сумме 811,4 тыс. руб., в I полугодии 2010 г. - 527,7 тыс. руб. (в связи с полным отсутствием в 2009 году раздельного учета расходов, произведенных в рамках коммерческой деятельности и деятельности, осуществляемой по заданию учредителя, а в 2010 году - в связи с осуществлением раздельного учета без соблюдения положений принятой учетной политики организации); неправомерного использования субсидии из областного бюджета в сумме 36 тыс. руб. на финансирование услуги по предоставлению спорткомплекса для проведения мероприятия, не включенного в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2010 год.

- Расходы на коммунальные услуги в 2009 году Учреждением были учтены дважды: по коммерческой деятельности, переведенной на упрощенную систему налогообложения (в Книге доходов и расходов за 2009 год), а также по деятельности, осуществляемой за счет целевого финансирования на выполнение государственного задания. В 2010 году для распределения общехозяйственных расходов по видам деятельности Учреждением неправомерно применены два различных показателя: исходя из доли полученного дохода (по видам деятельности, переведенным на упрощенную систему налогообложения и на уплату единого налога на вмененный доход), а по деятельности, осуществляемой по заданию учредителя - исходя из доли количества часов использования залов по заявкам на проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках государственного задания.

8. В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» Учреждением признаны документально неподтвержденные (при отсутствии подтверждающих документов, либо по документам, оформленным не в соответствии с законодательством РФ), а также необоснованные расходы в общей сумме 3 060,5 тыс. руб. по деятельности, приносящей доход, в том числе: в 2009 году - 1 862 тыс. руб., в 1 полугодии 2010 года - 1 198,5 тыс. руб. Кроме того, в связи с отсутствием актов оказанных услуг документально не подтверждены начисленные Учреждением в 2009 - I полугодие 2010 г.г. доходы по оказанным услугам на общую сумму 3 035,7 тыс. руб., а также отчетные данные по загрузке залов, представленные Учреждением в Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. Задолженность покупателей и заказчиков (в сумме 561 тыс. руб. по состоянию на 01.07.2010 г.) также не подтверждена актами сверки расчетов.

В качестве документов, подтверждающих произведенные Учреждением расходы по оплате горюче-смазочных материалов, представлены путевые листы, в которых отсутствуют данные о пути следования автомобиля, в то же время содержатся сведения о значительном ежедневном пробеге, характерном даже для междугородних переездов (свыше 400 км). Для признания данных расходов и подтверждения использования автомобиля сотрудниками ОГАУ в служебных целях необходимо указание маршрута следования.

Учреждением не проводилась инвентаризация имущества и обязательств. При проверке наличия и состояния основных средств ОГАУ установлено отсутствие стоящих на балансе двух автомобилей (ГАЗ-2705, ВАЗ-21074) и 4 велотренажеров. Фактическое наличие компьютеров, ксероксов, факсов превышает количество, отраженное в бухгалтерском учете. Без оформления соответствующих документов в помещениях спорткомплекса хранится мебель, принадлежащая сторонним организациям, расположена «Мультикасса», владелец которой не установлен. На земельном участке, предоставленном в постоянное (бессрочное) пользование ОГАУ, расположен железный гараж, не числящийся на балансе Учреждения.

Кроме того, в нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н:

- не принято к учету в качестве основных средств оборудование для электромеханических турникетов стоимостью 144 тыс. руб., приобретенное по договору поставки от 15.08.2008 г.;

- - не организован контроль (в целях обеспечения сохранности) за движением объектов основных средств, первоначальная стоимость каждого из которых не более установленного лимита (20 тыс. руб.), учтенных в составе расходов единовременно при вводе этих объектов в эксплуатацию; между тем, за период 2009 - I полугодие 2010 г.г. указанных объектов Учреждением приобретено на сумму 1 108,7 тыс. руб.;

- - основные средства, а также объекты, стоимость которых единовременно учтена в составе расходов при вводе этих объектов в эксплуатацию, не закреплены за материально ответственными лицами ОГАУ.

При осуществлении хозяйственных операций по выдаче наличных денег в подотчет и оформлении кассовых документов установлены многочисленные нарушения требований, предусмотренных Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным решением Совета Директоров Центрального Банка России от 22.09.1993 № 40:

- с бухгалтерами-кассирами не заключались договоры о полной материальной ответственности (за исключением работника, принятого по трудовому договору от 23.04.2010 г.), не проводилась ревизия кассы ни в сроки, которые следовало установить руководителю ОГАУ, ни при смене кассиров;

- не соблюдалась обязанность сдавать в банк денежную наличность сверх установленного лимита кассы; вместо этого применялась практика регулирования остатка кассы в пределах установленного лимита путем выдачи подотчет сверхлимитной денежной наличности бухгалтеру-кассиру при отсутствии подтверждающих обоснованность такой выдачи документов;

- внутренний нормативный документ, определяющий порядок выдачи денежных средств подотчет на хозяйственные нужды и срок, на который они выдаются, не разработан;

- выдача наличных денег подотчет работникам производится по ненадлежаще оформленным расходным кассовым ордерам, а также при наличии задолженности по ранее выданным подотчетным суммам и при отсутствии документально подтвержденного основания.

По состоянию на 01.07.2010 г. в подотчете у директора Учреждения находились денежные средства в сумме 230 тыс. руб., у начальника хозяйственной части - 478 тыс. руб. Среднедневной долг перед ОГАУ по подотчету начальника хозяйственной части в I полугодии 2010 г. составлял 0,7 - 1 млн. руб. при отсутствии документально подтвержденного основания расходов.

Указанная практика свидетельствует о неправомерном изъятии наличных денежных средств из оборотных средств Учреждения, производится скрытое беспроцентное кредитование работников за счет средств ОГАУ, предназначенных для осуществления хозяйственной деятельности и проведения спортивно-массовых мероприятий.

9. Должностной оклад, установленный учредителем директору ОГАУ, не соответствует условию, предусмотренному заключенным с ним трудовым договором: размер должностного оклада  руководителя превысил фактическую среднюю заработную плату работников Учреждения без учета районного коэффициента и выплат социального характера в 2009 году в 3 раза (по трудовому договору - оклад руководителя должен быть установлен с кратностью 2,0).

Кроме того, на основании приказа директора ОГАУ начиная с 01.07.2009 г. размер ежемесячно начисляемого ему должностного оклада снижен на 2 тыс. руб. (что не соответствует условиям оплаты труда, установленным трудовым договором), и, тем не менее, превышает фактическую среднюю заработную плату работников ОГАУ без учета районного коэффициента и выплат социального характера в 2,9 раза (2009 г.), в 2,6 раза - в I полугодии 2010 г.

Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ОГАУ, введенным в действие с 01.03.2009 г., предусмотрен один вид премии - «ежемесячная», выплачиваемая на основании приказа руководителя по представлению начальников отделов в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Порядок расчета данной премии, показатели премирования, шкала премирования (депремирования) Положением не предусмотрены; приведены лишь общие условия для ее выплаты: добросовестное выполнение своих должностных обязанностей, личный вклад в положительные результаты работы Учреждения. Фактически в I полугодии 2010 года - 3 вида начисленной премии, каждый из которых рассчитан по-разному: в процентах от оклада, в фиксированной сумме, в процентах от суммы, полученной от привлеченных работником клиентов.

Положением установлено, что стимулирующие выплаты производятся за высокие достижения в труде, умение решать проблемы, возникающие в ходе осуществления основной работы. В то же время не предусмотрено составление отчетов о том, какие конкретно получены работником достижения в труде за отчетный период (достигнуты цели, стоящие перед коллективом), или отчетов о выполнении работником конкретных заданий. Фактически ежемесячные премии выплачены при отсутствии не только отчетов, но и предусмотренных Положением представлений начальников отделов, оформленных в письменном виде, и утвержденных планов работы по Учреждению в целом и по работникам. Кроме того, при отсутствии приказов руководителя Учреждения о поощрении работников в 1 полугодии 2010 г. начислены премии в сумме 105,1 тыс. руб.

Положением об оплате труда и материальном стимулировании также не предусмотрены условия вознаграждения, указанные в дополнительных соглашениях к трудовым договорам, заключенным с работниками ОГАУ (в процентах от суммы, полученной от привлеченных работниками клиентов).

10. Внутренними документами ОГАУ не закреплен порядок предоставления скидок (надбавок) к цене за услуги Учреждения по предоставлению спортивных залов, установленной Прейскурантом цен, утвержденным директором ОГАУ. Фактически имеют место договоры возмездного оказания услуг, заключенные с гражданами и юридическими лицами, в соответствии с которыми стоимость услуг Учреждения по предоставлению спортивных залов за 1 час снижена (или увеличена) от 25% до 4 раз по сравнению с утвержденным Прейскурантом.

По состоянию на 01.07.2010 года 68% (или 379,8 тыс. руб.) дебиторской задолженности за оказанные Учреждением услуги является просроченной. Претензионно-исковая работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности должным образом не осуществляется. Пени за просрочку платежей контрагентам Учреждение не начисляет и, соответственно, не взыскивает, несмотря на включенное в договоры возмездного оказания услуг условие об ответственности должников за нарушение сроков оплаты.

Дополнительные сведения:

Акт проверки подписан с возражениями, на которые Контрольной палатой направлено заключение. Возражения в основном признаны необоснованными, пояснения и часть замечаний  учтены при подготовке настоящего отчета. Для принятия мер по устранению выявленных нарушений на основании ст. 21-1 Закона Томской области «О Контрольной палате» директору ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» направлено представление. В связи с выявлением фактов отсутствия контроля за сохранностью государственного имущества Томской области направлено письмо начальнику ОБЭП КМ УВД по Томской области.

В целях приведения деятельности ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» в соответствие с действующим законодательством и привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, направлены информационные письма заместителям Губернатора Томской области по вопросам безопасности и управлению делами, а также по социальной политике, кроме того, начальнику Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и начальнику Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.